**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2020 год |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  С.В. Селифанов  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

И.о. начальника управления С.В. Селифанов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

**за 2020 год**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы (далее – программа) в 2020 году составил 6876,58 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 3907,27тыс. руб. (56,8 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2020 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» реализованы мероприятия по разработке документов стратегического планирования и проведениею муниципального земельного контроля.

На реализацию указанных мероприятий направлено 1427,68 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 1087,18 тыс. рублей (76,1% бюджетных ассигнований).

Экономия средств в размере 340,5 тыс. рублей получилась из-за не реализованных мероприятий по демонтажу объектов. Из 5 запланированных к сносу сооружений снесено 3 объекта, в результате чего из 400 тыс. рублей потрачено 59,50 тыс. рублей.

Разработанный документ стратегического планирования - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Большой Камень Приморского края на 2020-2030 годы позволит обеспечить развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

В целях организации муниципального земельного контроля реализованы мероприятия по осмотру земельных участков, расположенных на территории г. Большой Камень, используемых без правоустанавливающих документов, в результате чего установлено незаконное использование пяти земельных участков под нестационарными торговыми объектами. Произведен демонтаж трех самовольно установленных объектов в районе православного храма по ул. Карла Маркса, 3в, выдано предписание на освобождение двух земельных участков от расположенных на них объектов.

В целях определения границ земельных участков и их фиксации в рамках осуществления земельного контроля приобретено геодезическое оборудование и соответствующее программное обеспечение, а так же камера, дальномер и рулетка.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 5448,90 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 2820,09 тыс. рублей (51,7% бюджетных ассигнований). Экономия средств бюджета составила 2628,81 тыс. рублей, в том числе:

- 663,02 тыс. рублей в результате уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ;

- не реализовано мероприятий на сумму 1965,79 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень (приложение № 1).

Проведены кадастровые работы в отношении объектов коммунальной инфраструктуры: сети водоснабжения, водоотведения, электрические сети, сети теплоснабжения к многоквартирным жилым домам по ул. Приморского Комсомола 29а, Приморского Комсомола 29. Проведен анализ рынка жилых помещений на территории городского округа Большой Камень, оценка рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 2020 году и составлен прогноз указанной стоимости на 2021 год. Указанное мероприятие осуществлялось в рамках Закона Приморского края от 24.12.2018   
№ 433-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

На реализацию указанных мероприятий направлено 1374,02 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 718,60 тыс. рублей (52,2% бюджетных ассигнований).

Экономия средств в размере 655,42 тыс. рублей получилась за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ, в том числе:

- проведение кадастровых работ с целью постановки на учет дорог общего пользования в количестве 57 штук;

- оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень, расположенные в многоквартирном доме по ул. Андреевская 3, г. Большой Камень;

- оценка рыночной стоимости права пользования на условиях договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа Большой Камень;

- оценка рыночной стоимости световых декоративных гирлянд, расположенные над проезжей частью ул. Карла Маркса и ул. Аллея Труда в количестве 9 штук, уличных светильников в количестве 26 штук;

- оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень (автомобили) в количестве 2 штук;

- оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде годовой ставки арендной платы объекта муниципального имущества городского округа Большой Камень (трансформаторная подстанция в районе ул. Партизанская):

- выполнение кадастровых работ в отношении объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень (инженерные сети электро-, тепло-, водо-снабжения, ливневой канализации);

- выполнение кадастровых работ в отношении объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень (сооружения дорожного транспорта).

На реализацию мероприятий по содержанию и обслуживанию муниципальной казны городского округа направлено 80 тыс. руб. бюджетных средсьтв, произведена уплата транспортного налога в размере 54,95 тыс. рублей. (68,7% бюджетных ассигнований).

Экономия бюджетных средств составила 25,05 тыс. рублей за счет эффективной эксплуатации транспортных средств (уменьшение количества используемых автомобилей).

В рамках мероприятия по землеустройству и землепользованию в размере проведены следующие работы:

- кадастровые работы по разделу земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:2597, общей площадью 3 000,0 кв.м.;

- кадастровые работы по образованию земельных участков в целях строительства объектов социальной, коммунальной инфраструктуры в соответствии Планом комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень, утверждённым Правительством Российской Федерации от 23 апреля 2020 года № 1122-р (приложение № 2);

- работы по образованию 29 земельных участков с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства общей площадью 58000 квадратных метров, которые в последующем стали предметом договоров аренды, заключённых посредством проведенных аукционов, либо предоставлены в собственность бесплатно льготной категории граждан в соответствии с законом Приморского края от 29.12.2003 N 90-КЗ "О регулировании земельных отношений в Приморском крае".

- кадастровые работы в отношении земельного участка в бухте Вальтон площадью 70 000 кв.м. в целях последующей организации заключения концессионных соглашений с привлечением средств частных инвесторов и возведением на указанной территории объектов культуры, спорта, туризма.

На реализацию указанных мероприятий направлено 3994,88 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 2046,54 тыс. рублей (51,2% бюджетных ассигнований).

Экономия средств бюджета составила 1948,34 тыс. рублей, в том числе:

- 7,6 тыс. рублей за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ:

- выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:2597, общей площадью 3000 кв.м.,

-образование земельного участка для отдыха населения общей площадью 70481 кв.м., расположенного в Приморском крае, городском округе Большой Камень, г. Большой камень, в 110 метрах по направлению на северо-запад от дома № 65 по ул. Первомайская;

- образование земельного участка под строительство объекта «Подъездные автомобильные дороги и проезды к земельным участкам микрорайона «Восточная Лифляндия и Центральный» для обеспечения земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, подъездными дорогами, проездами к ним», общей площадью 88052 кв.м., расположенного в Приморском крае, городском округе Большой Камень, г. Большой Камень, в 167 метрах по направлению на юг от дома № 21 по ул. Весенняя;

- образование земельного участка для выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», общей площадью 81724 кв.м., расположенного в Приморском крае, городском округе Большой Камень, г. Большой Камень;

- образование земельного участка под размещение объекта капитального строительства – кинотеатра, общей площадью 3337 кв.м., расположенного в Приморском крае, городском округе Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, дом 2;

не реализовано мероприятий на сумму 1940,74 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков на территории городского округа Большой Камень в связи с отказом от формирования земельных участков для детей, имеющих 3-х и более детей в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

За период 2020 года из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 7 показателей, характеризующих уровень эффективности программы.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:

(0/31+10/2,5+27/27+4/4+1/3+91/91+91/91+91,19/60):7х100%

Расчет оценки достижений показателей программы: (0+0+4+0+1+1+0,33+1+1+1,51):7х100=140,57

Уровень достижения целевого показателя составляет 140,57% при освоении финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой- 56,8%.

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2020 год. Уровень реализации программы за 2020 год оценивается как «умеренно- эффективный».

Продолжение реализации программы - целесообразно.

Приложение № 1

Перечень объектов, в отношении которых произведены технические обследования, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений (наименование, местоположение, площадь)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Место- расположение | Общая площадь, м. |
| 1 | Жилой дом | с. Суходол, ДОС, 10 | 552,9 |
| 2 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 10 | 15,8 |
| 3 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 11 | 10,8 |
| 4 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 21 | 15,8 |
| 5 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 24 | 16,3 |
| 6 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 28 | 15,8 |
| 7 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 30 | 16,2 |
| 8 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 31 | 28,4 |
| 9 | Квартира | г. Большой Камень, ул. Андреевская, д. 3, ком. 32 | 21,7 |
| 10 | Световые декоративные гирлянды | расположенные над проезжей частью ул. Карла Маркса и ул. Аллея Труда | 9 шт. |
| 11 | Уличные светильники | На опоре вдоль дороги общего пользования по ул. Крупской (с. Петровка); На опоре вдоль дороги общего пользования по ул. Андреевская; На опоре вдоль дороги по ул. Первомайская; На опоре вдоль дороги по ул. Новомировская | 26 шт. |
| 12 | Судно моторное, модель - катер YAMAHA FR-27 | Городской округ Большой Камень | 1 |
| 13 | Трансформаторная подстанция | Приморский край,  г. Большой Камень, ул. Партизанская | 7,0 |
| 14 | Нежилое помещение | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 10б | 302,4 |
| 15 | Нежилое помещение | Приморский край, г. Большой Камень,  ул. Гагарина, д.17а | 19,1 |

Приложение № 2

Перечень объектов, на которые были составлены технические планы (наименование, местоположение, площадь)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Место- расположение | Общая площадь, м. |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования Школьная (с.Петровка) | ул. Школьная (с.Петровка) | 290,00 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования Верхняя -1 | ул. Верхняя -1 | 359,00 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования Чайкина - 1 | ул. Чайкина - 1 | 1 808,00 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к кладбищу | Подъезд к кладбищу | 1 300,00 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования Прибрежная - 1 | ул. Прибрежная - 1 | 325,00 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования Ленинская - 3 | ул. Ленинская - 3 | 528,00 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования Пионерская - 3 | ул. Пионерская - 3 | 642,00 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования Крупская - 1 | ул. Крупская - 1 | 1 222,00 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования Кирова - 2 | ул. Кирова - 2 | 242,00 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования Ганслепа - 4 | ул. Ганслепа - 4 | 809,00 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования Вокзальная - 2 | ул. Вокзальная - 2 | 815,00 |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования Надежды | ул. Надежды | 390,00 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования Колхозная – 1 (с.Петровка) | ул. Колхозная – 1 (с. Петровка) | 420,00 |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования Колхозная – 2 (с.Петровка) | ул. Колхозная – 2 (с. Петровка) | 755,00 |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования Комсомольская | ул. Комсомольская | 570,00 |
| 16 | Автомобильная дорога общего пользования Вокзальная - 1 | ул. Вокзальная - 1 | 860,00 |
| 17 | Автомобильная дорога общего пользования Кирова - 1 | ул. Кирова - 1 | 890,00 |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования Чайкина - 2 | ул. Чайкина - 2 | 744,00 |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования Ганслепа - 2 | ул. Ганслепа - 2 | 247,00 |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования Подгорная - 2 | ул. Подгорная - 2 | 518,00 |
| 21 | Автомобильная дорога общего пользования Первомайская - 2 | ул. Первомайская - 2 | 150,00 |
| 22 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к полигону ТБО | ул. Подъезд к полигону ТБО | 1 480,00 |
| 23 | Автомобильная дорога общего пользования Юбилейная - 1 | ул. Юбилейная - 1 | 484,00 |
| 24 | Автомобильная дорога общего пользования Первомайская - 1 | ул. Первомайская - 1 | 880,00 |
| 25 | Автомобильная дорога общего пользования 'Подъезд к очистным сооружениям | Подъезд к очистным сооружениям | 200,00 |
| 26 | Автомобильная дорога общего пользования Заводская | ул. Заводская | 216,00 |
| 27 | Автомобильная дорога общего пользования Ганслепа - 3 | ул. Ганслепа - 3 | 505,00 |
| 28 | Автомобильная дорога общего пользования Первомайская - 2 | ул. Первомайская - 2 | 150,00 |
| 29 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к гарнизону | Подъезд к гарнизону | 660,00 |
| 30 | Автомобильная дорога общего пользования Нижняя Дачная | ул. Нижняя Дачная | 280,00 |
| 31 | Автомобильная дорога общего пользования Юбилейная - 2 | ул. Юбилейная - 2 | 147,00 |
| 32 | Автомобильная дорога общего пользования Первомайская - 4 | ул. Первомайская - 4 | 400,00 |
| 33 | Автомобильная дорога общего пользования Ольховая -1 | ул. Ольховая -1 | 250,00 |
| 34 | Автомобильная дорога общего пользования Юбилейная - 3 | ул. Юбилейная - 3 | 303,00 |
| 35 | Автомобильная дорога общего пользования Пионерская - 2 | г. Большой Камень, с .Суходол от пересечения с автомобильной дорогой "Зеленая" вдоль жилых домов №№ 1. 4. 4а, 7, 6 по ул. Приморская | 1 231,00 |
| 36 | Автомобильная дорога общего пользования Лазо - 1 | ул. Лазо - 1 | 1 510,00 |
| 37 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к кладбищу с. Петровка | Подъезд к кладбищу с. Петровка | 451,00 |
| 38 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к скважине № 2 | Подъезд к скважине № 2 | 323,00 |
| 39 | Автомобильная дорога общего пользования Северная - 2 | ул. Северная - 2 | 300,00 |
| 40 | Автомобильная дорога общего пользования Подъезд к базе отдыха «Водолей» | Подъезд к базе отдыха «Водолей» | 665,00 |
| 41 | Автомобильная дорога общего пользования Суханова - 2 | ул. Суханова - 2 | 240,00 |
| 42 | Автомобильная дорога общего пользования 'Пионерская,4 | ул. Пионерская,4 | 1 100,00 |
| 43 | Автомобильная дорога общего пользования Крылова,18 – Курчатова,8 | ул. Крылова,18 – Курчатова,8 | 780,00 |
| 44 | Автомобильная дорога общего пользования Приморского Комсомола,1 - Приморского Комсомола, 11 | ул. Приморского Комсомола,1 - Приморского Комсомола, 11 | 388,00 |
| 45 | Автомобильная дорога общего пользования Верхняя,1 | ул. Приморского Комсомола – Верхняя,1 | 372,00 |
| 46 | Автомобильная дорога общего пользования Маслакова - 2 | ул. Маслакова - 2 | 457,00 |
| 47 | Автомобильная дорога общего пользования Маслакова - Аллея Труда | ул. Маслакова - Аллея Труда | 380,00 |
| 48 | Автомобильная дорога общего пользования Карла Маркса - Блюхера | ул. Карла Маркса - Блюхера | 228,00 |
| 49 | Автомобильная дорога общего пользования Колхозная - 6 | ул. Колхозная - 6 | 281,00 |
| 50 | Автомобильная дорога общего пользования Колхозная - 4 | ул. Колхозная - 4 | 424,00 |
| 51 | Автомобильная дорога общего пользования Колхозная - 8 | ул. Колхозная - 8 | 490,00 |
| 52 | Автомобильная дорога общего пользования Крупская - 2 | ул. Крупская - 2 | 425,00 |
| 53 | Автомобильная дорога общего пользования Сахарова | ул. Сахарова | 381,00 |
| 54 | Автомобильная дорога общего пользования ул. Мичурина (вторая) | от примыкания проезда к базе «Арчер» до существующей асфальтобетонной автомобильной дороги ул. Мичурина | 563,0 |
| 55 | Автомобильная дорога общего пользования ул. Первомайская-Новомировская-Мичурина | от примыкания ул. Первомайская- ул. Новомировская, в районе автосервиса «Феникс» | 767,0 |
| 56 | Автомобильная дорога общего пользования ул. Уссурийская - Первомайская | от примыкания с ул. Уссурийская до примыкания ул. Первомайская | 648,0 |
| 57 | Автомобильная дорога общего пользования Объездная – площадь имени В.И. Кушлина | участок дороги от «Объездной» до ул. Карла Маркса вдоль дворца культуры | 427,0 |
| 58 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Большой Камень, в 67 метрах на юг  от жилого дома № 2 по ул. Садовая | 18330,0 |
| 59 | Нежилое помещение | г. Большой Камень, ул. Горького, д. 31 | 58,0 |
| 60 | Сооружение – наружная сеть водоснабжения - водопровод | г. Большой Камень, от МКД № 17 мкр. Садовый,  ( от водовода № 2, с подключением в Т.1) | 88,0 |
| 61 | Сооружение – канализационные сети | г. Большой Камень от МКД № 17 мкр. Садовый в существующий канализационный коллектор по ул. Лазо в Т.2 | 302,0 |
| 62 | Жилое помещение | г. Большой Камень ,ул. Ленина, д. 15, кв. 3 | 35,5 |
| 65 | Сооружение – наружная сеть водоснабжения | г. Большой Камень, от МКД № 29а ул. Приморского Комсомола | 69,0 |
| 66 | Сооружение – канализационная сеть | г. Большой Камень от МКД № 29а ул. Приморского Комсомола | 185,0 |
| 67 | Сооружение – тепловая сеть | г. Большой Камень от МКД № 29а ул. Приморского Комсомола | 126,0 |
| 68 | Сооружение – Сеть ливневой канализации | г. Большой Камень от МКД № 29а ул. Приморского Комсомола | 68,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 7  **ОЦЕНКА**  **эффективности реализации муниципальной программы**  **(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**  **период реализации муниципальной программы**  **\_«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за 2020 год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) | | Ожидаемые  значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подпрограмма 1 | | | | | | | | 1 | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Большой Камень (ПЗЗ) | ед. | 31 | 0 | 31 | Наложение границ территориальных зон на земельные участки, поставленные на кадастровый учет  Графические материалы по территориальным зонам направлены в Росреестр повторно 15.01.2021 года | | 2 | Доля поставленных на кадастровый учет красных линий линейных объектов от общего количества линейных объектов | % | 0 | 0 | 0 |  | | 3 | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 2,5 | 10 | 7,5 | Разработка ППТ на строительство сетей ливневой канализации на территории г. Большой Камень | | 4 | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  | | 5 | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 27 | 27 | 0 |  | | 6 | Количество разработанных документов стратегического планирования |  | 4 | 4 | 0 |  | | 7 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 3 | 1 | 2 | Проведение топографических работ при осуществлении муниципального контроля осуществляется по необходимости. | | Подпрограмма 2 | | | | | | | | 8 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 91 | 91 |  |  | | 9 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 91 | 91 |  |  | | 10 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 60 | 91,19 |  | Превышение доли участков, поставленных на кадастровый учет произошло за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ |     Форма № 9 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 5274,02 | 6876,58 | 3907,27 |
| 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 1600,0 | 1427,68 | 1087,18 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 1200,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 1200,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 |  |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 400,0 | 1427,68 | 1087,18 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 200,0 | 1027,68 | 1027,68 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 200,0 | 400,0 | 59,50 |
| 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 3674,02 | 5448,90 | 2820,09 |
| 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 3674,02 | 5448,90 | 2820,09 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1374,02 | 1374,02 | 718,60 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 54,95 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 2220,0 | 3994,88 | 2046,54 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Форма № 10

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа |  |  |  |  | 1087,18 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре | УАиГ |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.2. Разработка документов градостроительной деятельности | УАиГ |  | - | 0,00 |  |
| 1.1.3.Разработка документов стратегического планирования | УЭ  УЖ |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.4. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГ | - | - | 0,00 | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю  1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | октябрь-декабрь | 4 квартал | Муниципальные контракты  № 86 от 28.05.2020  10,90 тыс. руб;  № 0150 от 07.12.2020  460,16 тыс. руб.  № 0151 от 07.12.2020  556,61 тыс. руб.  № 358/МК от 26.12.2020  59,50 тыс. руб.  Освоено 1087,18 тыс. руб. |  |
| 2 | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  |  |  |  | 2820,09 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | УИО | январь-декабрь | январь-ноябрь | Муниципальные контракты  № 29 от 27.02.2020  8,65 тыс. руб;  № 003 от 03.03.2020 8,35 тыс. руб;  № 004 от 03.03.2020 20,0 тыс. руб;  № 014 от 16.03.2020 6,0 тыс. руб;  № 30 от 25.01.2020  25,20 тыс. руб;  № 024 от 30.03.2020  12,73 тыс. руб;  № 028 от 21.04.2020  6,0 тыс. руб;  № 063 от 15.06.2020  28,33 тыс. руб;  № 071 от 22.06.2020  2,77 тыс. руб;  № 072 от 23.06.2020  6,53 тыс. руб;  № 083 от 30.06.2020  15,33 тыс. руб;  № 253 от 07.07.2020  52,00 тыс. руб;  № 086 от 10.07.2020  8,05 тыс. руб;  № 092 от 27.07.2020  9,76 тыс. руб;  № 094 от 28.07.2020  38,33 тыс. руб;  № 100 от 24.08.2020  7,42 тыс. руб;  № 0106 от 07.09.2020  8,33 тыс. руб;  № 298 от 07.10.2020  15 тыс. руб.  № 0128 от 17.11.2020  439,77 тыс. руб.  Освоено 718,60 тыс. руб. |  |
| 2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | УИО | январь-декабрь | январь-декабрь | 54,95 |  |
| 2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УИО | январь-декабрь | январь-декабрь | Муниципальные контракты  № 001 от 18.02.2020  5,16 тыс. руб.  № 41 от 12.03.2020  8 тыс. руб.  № 068 от 18.02.2020  53,71 тыс. руб.  № 077 от 26.06.2020  19,66 тыс. руб.  № 262 от 03.08.2020  30 тыс. руб.  № 272 от 19.08.2020  60 тыс. руб.  № 299 от 07.10.2020  140 тыс. руб.  № 309 от 28.10.2020  115 тыс. руб.  № 345 от 11.12.2020  115 тыс. руб.  № 213/МК от 24.09.2020  305 тыс. руб.  № 212/МК от 24.09.2020  597 тыс. руб.  № 214/МК от 24.09.2020  598 тыс. руб.  Освоено 2046,54 тыс. руб. |  |
| 2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | - | - | - |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы | 25264,5 | 17859,94 | 70,69 | 6876,58 | 3907,27 | 56,8 | 36/3907,27 |
|  | Всего | 25264,5 | 17859,94 | 70,69 | 6876,58 | 3907,27 | 56,8 | 36/3907,27 |
|  | бюджет городского округа | 25264,5 | 17859,94 | 70,69 | 6876,58 | 3907,27 | 56,8 | 36/3907,27 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | 13202,96 | 12451,64 | 94,30 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | Всего | 13202,96 | 12451,64 | 94,30 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | бюджет городского округа | 13202,96 | 12451,64 | 94,30 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятия в области градостроительства | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 0 | 0 |  | 0/0 |
|  | Всего | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 0 | 0 |  | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 0 | 0 |  | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.2. | Организация муниципального земельного контроля | 931,50 | 1218,68 | 130,82 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | Всего | 931,50 | 1218,68 | 130,82 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | бюджет городского округа | 931,50 | 1218,68 | 130,82 | 1427,68 | 1087,18 | 76,15 | 4/1087,18 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | Всего | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | бюджет городского округа | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | Всего | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | бюджет городского округа | 12061,54 | 5408,29 | 44,83 | 5448,90 | 2820,09 | 51,7 | 32/2820,08 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  |  |  |  |  |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |