**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | за 2022 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru);  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2022 год – **1 430 269,47 руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы составили – **1 430 269,47 (100 %).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы.

1.1. Возмещение основного долга по №220/МК от 28.09.2020 (исполнительный лист №023518005 от 15.03.2022). Выделено: 580 469,47 руб. Освоено: 580 469,47 руб.

1.2. Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 № 127/МК с АО «Приморский газ» на сумму 349 800,00 руб. на демонтаж групповой резервуарной установки № 241, расположенной на расстоянии 15 м от жилого дома № 4 по ул. Аллея Труда в городском округе Большой Камень.

1.3. Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 № 129/МК с АО «Приморский газ» на сумму 500 000,00 руб. на Выполнение работ по демонтажу резервуарной установки сжиженного газа (ул. Аллея Труда д. 1) в городском округе Большой Камень, в рамках поддержки проектов, инициируемых жителями ТОС «Аллея Труда» в городском округе Большой Камень.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

**Из запланированных 4 показателей в отчетном периоде достигнуто 2 показателя.**

**Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 130,5 %, освоение финансовых средств – 100%. Реализация Программы в 2022 году оценена как эффективная.**

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы (подпрограммы)**

**городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
|  | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем потребления природного газа для нужд населения и объектов, находящихся в муниципальной собственности | | тыс.м3 | | 0 | | | 0 | | 0 |  |  |
| 2. | Количество потребителей городского округа Большой Камень, газифицированных природным газом (нарастающим итогом) | | ед | | 0 | | | 0 | | 0 |  |  |
| 3 | Протяженность построенных сетей газоснабжения (нарастающим итогом) | | ед | | 0 | | | 0 | | 0 |  |  |
| 4 | Наличие утвержденной схемы газификации и газоснабжения городского округа Большой Камень | | ед | | 1 | | | 1 | | 1 | Схема утверждена в 2020 году, не отменена |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Наличие утвержденной схемы электроснабжения городского округа Большой Камень | | ед. | | 0 | | 0 | | | 0 |  |  |
| 2. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | | % | | 8 | | 8 | | | 7,6 | По данным актов разграничения балансовой принадлежности | Отсутствие инвестиций на замену сетей в электросетевой организации |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребленной населением городского округа Большой Камень | | % | | 10,5 | | | | 12,0 | 27,37 | По данным отчета 22-жкх (ресурсы) | Выполнение энергосберегающих мероприятий |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | | тут/  Гкал | | 0,180 | | | | 0,180 | 0,17845 | По данным топливно-энергетического баланса предоставляемого КГУП «Примтеплоэнерго» | Отсутствие финансирования мероприятия из внебюджетных источников |
|  | | | | | | | | | | | | |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информация

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 000 | 1430,27 | 1430,27 | 1430,27 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 1430,27 | 1430,27 | 1430,27 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 1430,27 | 1430,27 | 1430,27 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110140670 | 414 | 580,47 | 580,47 | 580,469 |
| 2110192280 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101S2280 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Демонтаж неиспользованных газораспределительных устройств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110170400 | 000 | 350,00 | 349,80 | 349,80 |
| 1.1.3 | Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110194030 | 244 | 500,00 | 500,000 | 500,00 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120160140 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130000000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130100000 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2130160110 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения**

**в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень» | Январь | Декабрь | Январь | Март | 580,47 тыс.руб. | 580,47 тыс.руб. |  |
| 1.2 | Демонтаж групповой резервуарной установки № 241, расположенной на расстоянии 15 м от жилого дома по ул. Аллея Труда в городском округе Большой Камень | Август | Сентябрь | Август | Сентябрь | 349,80 тыс. руб. | 349,80 тыс. руб. |  |
| 1.3 | Выполнение работ по демонтажу резервуарной установки сжиженного газа (ул.Аллея Труда д. 1) в городском округе Большой Камень, в рамках поддержки проектов,инициируемых жителями ТОС «Аллея Труда» в городском округе Большой Камень | Август | Сентябрь | Август | Сентябрь | 500,00 тыс. руб. | 500,00 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**  **за 2022 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | | | Текущий период | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  | 3/1430,27 |
| Всего | 1068581,4 | 55 344,67 | 5,18 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 52750,49 | 32 238,37 | 61,11 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| краевой бюджет | 204641,30 | 23 106,30 | 11,29 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 811189,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 135081,91 | 5 212,59 | 3,86 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 9868,61 | 1 643,89 | 16,66 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| краевой бюджет | 125213,30 | 3 568,70 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**  Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 135081,91 | 5 212,59 | 3,86 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 9868,61 | 1 643,89 | 16,66 | 1430,27 | 1430,27 | 100 |  |
| краевой бюджет | 125213,30 | 3 568,70 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**  Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 930,00 | 930,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9,3 | 9,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 920,70 | 920,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**  Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 68 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 57576,79 | 3 252,59 | 5,65 | 580,47 | 580,47 | 100 | 1/580,47 |
| бюджет городского округа | 1039,19 | 604,59 | 58,18 | 580,47 | 580,47 | 100 |  |
| краевой бюджет | 56537,60 | 2 648,00 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 8075,12 | 530,00 | 6,56 | 349,80 | 349,80 | 100 | 1/349,80 |
| бюджет городского округа | 8075,12 | 530,00 | 6,56 | 349,80 | 349,80 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.5**  Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 500,00 | 500,00 | 100 | 500,00 | 500,00 | 100 | 1/500,00 |
| Бюджет городского округа | 500,00 | 500,00 | 100 | 500,00 | 500,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 977,97 | 3 577,97 | 29,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,97 | 3 577,97 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 977,97 | 3 577,97 | 29,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,97 | 3 577,97 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 577,97 | 3 577,98 | 64,14 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,97 | 3 577,98 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 921521,56 | 46 356,75 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 39303,90 | 26 819,15 | 68,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 753100,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие 3.1**.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 921521,56 | 46 356,75 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 39303,90 | 26 819,15 | 68,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129117,60 | 19 537,60 | 15,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 753100,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 168600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 168600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 422700,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 422700,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 240368,73 | 28 501,33 | 11,85 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 21251,13 | 8 766,38 | 41,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 90 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**  Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**  Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 7 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |