**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата(отчетный год): | **1 квартал 2021 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество,номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения Нестерова Дарья Викторовна5 76 32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

 **за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ГРБС | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  |  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 104 009,25 | 104 009,25 | 12 389,21 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 104 009,25 | 104 009,25 | 12 389,21 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 16 718,69 | 16 718,69 | 151,20 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 247,05 | 247,05 | 151,20 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 12 280,95 | 12 280,95 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 379,82 | 379,82 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 308,87 | 308,87 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20830 | 200 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 0,00 |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 74 351,15 | 74 351,15 | 12 238,01 |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20380 | 200 | 20 479,95 | 20 479,95 | 3 828,94 |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20390 | 200 | 25 067,97 | 25 067,97 | 6 551,75 |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20410 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 458,30 |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20430 | 200 | 4 049,84 | 4 049,84 | 135,96 |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20680 | 200 | 2 700,00 | 2 700,00 | 408,54 |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0408 | 16 9 02 61100 | 200 | 7 595,90 | 7 595,90 | 854,52 |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0000 | 16 9 70650 | 200 | 1 632,51 | 1 632,51 | 0,00 |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0405 | 16 9 02 93040 | 200 | 571,55 | 571,55 | 0,00 |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70150 |  | 2 253,43 | 2 253,43 | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - |  |  |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2021 | - | 151,2 тыс. руб. |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | - проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству объектов;- проведение аукциона;- заключены муниципальные контракты:№ 4/МК от 01.02.2021№ 6/МК от 10.02.2021№ 22/МК от 05.03.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - | Освоено:151,2 тыс. руб. |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | запланированные мероприятия отсутствуют | Управление жизнеобеспечения | - | - |  | - |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключены муниципальные контракты:№ 20/МК от 15.03.2021;№ 19/МК от 15.03.2021;№ 26/МК от 22.03.2021;№ 27/МК от 22.03.2021; № 29/МК от 22.03.2021;№ 267/МК от 22.03.2021- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2021 |  |  | - |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,- выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечения | 20.10.2021 |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | - подготовка тех. задания и ЛСР по поиску организации проектировщика;- проведение аукционных процедур по выбору организации-проектировщика;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ по созданию проектной документации. | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1.6. | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | - подготовка необходимой документации для составления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;- направление документации на конкурс. | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. Карла Маркса»;- заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий;- выполнение работ по благоустройству;- приемка выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения | 15.10.2021 |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. Карла Маркса»;- заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий;- выполнение работ по благоустройству;- приемка выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения | 15.10.2021 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | 12 238,01 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации-Заключены контракты:№ 3/МК от 26.01.2021№ 355/МК от 11.01.2021№ 5/МК от 16.02.2021№ 7/МК от 16.02.2021№ 21/МК от 04.03.2021№ 30/МК от 16.03.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено на общую сумму 3828,95 тыс. руб.:№ 5/МК – 599,22 тыс. руб.;№ 21/МК – 179,89 тыс. руб.;№ 355/МК – 3049,84 тыс. руб. |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | -Разработка аукционной документации;-Заключены контракты №3/МК от 26.01.2021№354/МК от 11.01.2021№ 23/МК от 22.03.2021№ 18/МК от 02.03.2021№ 25/МК от10.03.2021№ 32/МК от 24.03.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено на общую сумму 6551,75 тыс. руб.:№ 354/МК - 5852,16 тыс. руб.; №18/МК – 599,99 тыс. руб.;№ 25/МК - 99,6 тыс. руб. |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;-Заключен контракт: № 357/МК от 11.01.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено 357/МК – 458,3 тыс. руб. |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;-Заключен контракт: № 356/МК от 12.01.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено № 356/МК – 135,96 тыс. руб. |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;-Заключен контракт: № 359/МК от 12.01.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено№ 359/МК – 408,54 тыс. руб. |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Заключены контракты на перевозку пассажиров от 25.01.2021:№ 0157; № 0158; № 0159 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | освоено:854,52 тыс. руб. |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | - Разработка аукционной документации;- Заключение контрактов;- Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед./тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 617 655,46 | 137 566,26 | 21,39% | 104 009,25 | 12 389,21 | 11,91% | 25/52333,37 |
| Бюджет городского округа | 130 824,39 | 42 189,51 | 31,36% | 78 282,04 | 12 389,21 | 15,71% |  |
| Краевой бюджет | 109 556,25 | 51 594,17 | 47,09% | 13 110,0 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 388 613,29 | 43 782,54 | 11,00% | 12 617,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 617 655,46 | 137 566,26 | 21,39% | 104 009,25 | 12 389,21 | 11,91% | 25/52333,37 |
| Бюджет городского округа | 130 824,39 | 42 189,51 | 31,36% | 78 282,04 | 12 389,21 | 15,71% |  |
| Краевой бюджет | 109 556,25 | 51 594,17 | 47,09% | 13 110,0 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 388 613,29 | 43 782,54 | 11,00% | 12 617,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 367 509,95 | 96 379,20 | 26,41% | 16 718,69 | 151,20 | 0,90% | 8/9906,92 |
| Бюджет городского округа | 36 637,05 | 29 806,05 | 81,35% | 4 437,74 | 151,20 | 3,41% |  |
| Краевой бюджет | 87 626,02 | 51 015,07 | 58,22% | 12 280,95 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 243 246,88 | 15 406,88 | 6,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 18 139,28 | 17 646,61 | 97,28% | 247,05 | 151,20 | 61,20% | 3/151,2 |
| Бюджет городского округа | 3 307,47 | 2 814,80 | 85,10% | 247,05 | 151,20 | 61,20% |  |
| Краевой бюджет | 1 779,87 | 1 779,87 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 125 830,91 | 73 783,63 | 58,64% | 12 969,64 | 0,00 | 0,00% | 5/9755,72 |
| Бюджет городского округа | 27 705,89 | 24 869,56 | 89,76% | 688,69 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 66 625,02 | 48 914,07 | 73,42% | 12 280,95 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 160 750,00 | 0,00 | 0,00% | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 18 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 138 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 55 432,00 | 650,00 | 1,17% | 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 942,00 | 650,00 | 69,00% | 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 54 490,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 157 094,37 | 29 100,25 | 18,52% | 12 939,41 | 0,00 | 0,00% | 1/8567,91 |
| Бюджет городского округа | 2 336,19 | 145,49 | 6,23% | 64,70 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 9 391,77 | 579,10 | 6,17% | 257,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 145 366,41 | 28 375,66 | 19,52% | 12 617,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 157 094,37 | 29 100,25 | 18,52% | 12 939,42 | 0,00 | 0,00% | 1/8567,91 |
| Бюджет городского округа | 2 336,19 | 145,49 | 6,23% | 64,70 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 9 391,77 | 579,10 | 6,17% | 257,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 145 366,41 | 28 375,66 | 19,52% | 12 617,22 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  | 74 351,15 | 12 238,01 | 16,46% | 16/33858,54 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 73 779,6 | 12 238,01 | 16,46% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства |  |  |  | 20 479,95 | 3 828,94 | 18,70% | 5/14676,99 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 20 479,95 | 3 828,94 | 18,70% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования |  |  |  | 25 067,97 | 6 551,75 |  | 5/3355,52 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 25 067,97 | 6 551,75 | 26,14% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения |  |  |  | 10 000,00 | 458,30 | 4,58% | 1/9541,7 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 10 000,00 | 458,30 | 4,58% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  |  |  | 4 049,84 | 135,96 | 3,36% | 1/3844,04 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 4 049,84 | 135,96 | 3,36% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры |  |  |  | 2 700,00 | 408,54 | 15,13% | 1/1585,77 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 2 700,00 | 408,54 | 15,13% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  | 7 595,90 | 854,52 | 11,25% | 3/854,52 |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 7 595,90 | 854,52 | 11,25% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень |  |  |  | 1 632,51 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 1 632,51 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства |  |  |  | 2 253,43 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 2 253,43 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 379,82 | 12 280,95 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-паСоглашение направлено в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 5 марта 2021 года. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 64,7 | 12 874,72 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года.Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № 05706000-1-2021-005 от 1 февраля 2021 года | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 571,55 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |