**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | за 2022 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2022 год – **98 070,05 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы составили – **95 215,62** **(97,09%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 62 382,13 тыс. руб. Освоение – 60 613,72 тыс. руб. (97,17%).

По состоянию на 31.12.2022 администрацией городского округа Большой Камень переселено 20 семей из аварийного жилого фонда по следующим адресам: ул. Андреевская д. № 3., с. Петровка, ДОС-5, выразивших желание получить жилое помещение взамен изымаемого.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 2 212,75 тыс. руб. Освоение – 2 051,53 тыс. руб. (92,71%).

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 1 057,32 тыс. рублей. Освоено – 1 057,32 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальные контракты:

- № 42/МК от 23.03.2022 г. на сумму 397,32 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта выполнены мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

- № 135/МК от 19.08.2022 г. на сумму 329,68 тыс. рублей. Выполнен ремонт ливневых колодцев (ул. Академика Курчатова 32, ул. Карла Маркса 1б).

- № 149/МК от 19.09.2022 г. на сумму 270,32 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Промывка, очистка смотровых колодцев и трубопроводов ливневой канализации в районе МКД № 3 и № 10 по ул. Адмирала Макарова, МКД № 45 по ул. Карла Маркса, МКД № 16 по ул. Гагарина.

- № 45/МК от 13.04.2022 на сумму 60,00 тыс. рублей. Оказание услуг по сопровождению при прохождении негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, 17.

**2.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 994,21 тыс. рублей. Освоено – 994,21 тыс. рублей (100%).

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 13 208,30 тыс. рублей. Освоено – 13 100,16 тыс. рублей (99,18%).

Оплата стоимости фактических расходов за технологическое присоединение по мировому соглашению А51-17795/2020, А51-17796/2020 от 31.05.2021 по муниципальным контрактам № 15-3601 от 26.08.2015; №15-3602 от 26.08.2015. Доведено – 13 100,16 тыс. рублей. Освоено – 13 100,16 тыс. рублей (100%).

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 15 353,16 тыс. руб. Освоение – 15 353,16 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы приобретено в собственность городского округа Большой Камень 4 жилых помещений общей площадью 131,1 кв. м. для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 15 353,16 тыс. руб.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 4 913,70 тыс. руб. Освоение – 4 097,04 тыс. руб. (83,38%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 571,03 тыс. рублей. Заключены МК на сумму 1 083,19 тыс**.** руб. на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Заключены муниципальные контракты:

1. От 23.03.2022 № 37/МК – ремонт свободных муниципальных помещений по адресам: ул. Гагарина, 37, кв. 19, ул. Гагарина, д. 37, кв. 102;

2. От 25.10.2022 № 169/МК – ремонт системы отопления в муниципальном жилом помещении по адресу: ул. Лазо, д. 16, кв. 15;

3. От 01.12.2022 № 206/МК – ремонт свободного помещения по адресу: ул. Блюхера, д. 17, кв. 61 (общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы);

4. От 01.12.2013 договор № 2 – содержание и ремонт общего имущества в МКД незаселенных муниципальных жилых помещений ТСЖ «Лада»;

5. От 21.12.2022 договор № Б4342 – поставка электрической энергии в незаселенные муниципальные жилые помещения, расположенные в МКД;

6. От 08.04.2022 договор № 28-МБ/ТС-300/2-2022 – поставка тепловой энергии.

7. От 08.04.2022 № 28-МБ/ТС-300/1-2022 – поставка горячего водоснабжения.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 181,05 тыс. руб. Освоено: 2 896,85 тыс. руб. (91,07%).

Заключены контракты: от 05.05.2016 № 50/С, 29.12.2014 № 454/С, 29.12.2014 № 454/С, 05.05.2016 № 49/С, 25.12.2014 № ИВЗ-2014/32.

**4.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 161,63 тыс. руб. Освоено – 117,00 тыс. руб. (72,39%).

В рамках программы заключен муниципальный контракт от 18.10.2022 № 163/МК на замену приборов учета холодной воды в административном задании по ул. Блюхера, д. 21.

Заключен договор на поставку тепловой энергии в муниципальные нежилые помещения от 08.04.2022 № 28-МБ/ТС-267-2022.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Из запланированных 11 показателей в отчетный период достигнуто 5 показателей.

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 162,97%, освоение финансовых средств – 97,09%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**(подпрограммы) городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0,19 | 0,64 | 0,75 | с. Петровка:ДОС 5 – 387,6 кв.м. Г. Большой Камень:Андреевская, д. 3 - 367,10 |  |
| 2. | Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ДОС-5 – 11 чел.Андреевская, д. 3 – 30 чел. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |
| 1. | Количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ | ед. | 7 | 5 | 53 | Расчет составлен на основании информации единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Большой Камень | В соответствии с изношенностью инженерных сетей, количество технологических нарушений увеличено. |
| 2. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных в текущем финансовом году объектов системы коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Большой Камень | ед. | 2 | 1 | 1 | № 135/МК от 19.08.2022 г. на сумму 329,68 тыс. рублей. Выполнен ремонт ливневых колодцев (ул. Академика Курчатова 32, ул. Карла Маркса 1б). |  |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | 100 | 100 | 56 | Рассчитано на основании количества выданных заявок.  | В связи с ограниченностью в финансировании доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливо 56 %. |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |
| 1. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан | ед. | 22 | 37 | 0 | Муниципальный контракт № 150/МК от 19.10.2021 г. – строительство сетей водоснабжения, водоотведения к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей. | Недобросовестный подрядчик. Контракт расторгнут в одностороннем порядке. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1. | Количество жилых помещений, предоставленных в целях обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | ед. | 6 | 10 | 4 | № 09/МК от 28.02.2022 г.№ 011/МК от 28.02.2022 г.№ 012/МК от 28.02.2022 г.№ 013/МК от 28.02.2022 г. | Ограниченность финансирования. |
| 2. | Общая площадь приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | кв. м. | 197 | 360 | 131,1 | № 09/МК от 28.02.2022 г.№ 011/МК от 28.02.2022 г.№ 012/МК от 28.02.2022 г.№ 013/МК от 28.02.2022 г. | Запланировано приобрести жилых помещений – 10 шт. Приобретено жилых помещений – 4 шт. площадь, в размере 131,1 кв.м. |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |
| 1. | Объем выполненного капитального ремонта | тыс. кв. м. | 15,5 | 40,00 | 73,23 | Выполнен капитальный ремонт в 18 МКД общей площадью 73,24 кв. м. |  |
| 2. | Общая площадь отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м.  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 3. | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | ед. | 0 | 22 | 0 |  | Субсидия на 2022 год не предоставлена. |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 131 236,60 | 98 070,05 | 95 215,62 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 62 422,58 | 62 382,13 | 60 613,72 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 14 876,33 | 14 876,33 | 13 978,72 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 14 876,33 | 14 876,33 | 13 978,72 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 47 546,25 | 47 505,80 | 46 635,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 47 546,25 | 47 505,80 | 46 635,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 21 921,53 | 2 212,75 | 2 051,53 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 20 152,80 | 161,22 | 64 232,35 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590232019232023201S2320 | 400 | 20 152,80 | 161,22 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 1 057,32 | 1 057,32 | 1 057,32 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 1 057,32 | 1 057,32 | 1 057,32 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 711,41 | 997,32 | 997,32 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 711,41 | 997,32 | 997,32 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 26 617,13 | 13 208,30 | 13 100,16 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 26 617,13 | 13 208,30 | 13 100,16 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 26 617,13 | 13 208,30 | 13 100,16 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 15 353,16 | 15 353,16 | 15 353,16 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 15 353,16 | 15 353,16 | 15 353,16 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R082023401М0820 | 400 | 15 353,16 | 15 353,16 | 15 353,16 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 4 922,19 | 4 913,70 | 4 097,04 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 4 752,08 | 4 752,08 | 3 980,05 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 571,03 | 1 571,03 | 1 083,19 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 181,05 | 3 181,05 | 2 896,85 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 170,11 | 161,63 | 116,99 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 170,11 | 161,63 | 116,99 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации | 20.09.2021 | 30.11.2022 | 20.09.2021 |  | ПСД 1 ед. |  | Проектирование ведется с нарушением сроков. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» | 19.10.2021 | 30.11.2022 | 19.10.2021 |  | 22 ЗУ обеспечено водоснабжение  |  | Контракт расторгнут в одностороннем порядке |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция)  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 317 664,78 | 365 111,18 | 3,92% | 98 070,06 | 95 215,61 | 97,09% | 60 МК/195 215,61 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 117 882,08 | 63 175,37 | 53,59% | 34 685,99 | 32 701,62 | 94,28% |  |
|  | федеральный бюджет | 5 561 174,49 | 205 436,22 | 3,69% | 59 894,99 | 59 024,91 | 98,55% |  |
|  | краевой бюджет | 3 350 250,56 | 96 499,59 | 2,88% | 3 489,08 | 3 489,08 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 288 357,65 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 18 МК/60 613,72 тыс. рублей |
|  | Всего | 255 760,29 | 75 704,34 | 29,60% | 62 382,14 | 60 613,72 | 97,17% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 904,61 | 14 729,41 | 64,31% | 14 914,37 | 14 016,03 | 93,98% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 45 350,99 | 44 480,91 | 98,08% |  |
|  | краевой бюджет | 94 636,88 | 4 864,80 | 5,14% | 2 116,78 | 2 116,78 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 22 808,20 | 14 680,59 | 64,37% | 14 876,33 | 13 978,72 | 93,97% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 808,20 | 14 680,59 | 64,37% | 14 876,33 | 13 978,72 | 93,97% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 510,00 | 280,00 | 18,54% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 510,00 | 280,00 | 18,54% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 15 074,20 | 14 176,59 | 94,05% | 14 876,33 | 13 978,72 | 93,97% |  |
|  | бюджет городского округа | 15 074,20 | 14 176,59 | 94,05% | 14 876,33 | 13 978,72 | 93,97% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 224,00 | 224,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 224,00 | 224,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 232 952,09 | 61 023,75 | 26,20% | 47 505,81 | 46 635,00 | 98,17% |  |
|  | бюджет городского округа | 96,41 | 48,82 | 50,64% | 38,04 | 37,31 | 98,08% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 45 350,99 | 44 480,91 | 98,08% |  |
|  | краевой бюджет | 94 636,88 | 4 864,80 | 5,14% | 2 116,78 | 2 116,78 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 232 952,09 | 61 023,75 | 26,20% | 47 505,81 | 46 635,00 | 98,17% |  |
|  | бюджет городского округа | 96,41 | 48,82 | 50,64% | 38,04 | 37,31 | 98,08% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 45 350,99 | 44 480,91 | 98,08% |  |
|  | краевой бюджет | 94 636,88 | 4 864,80 | 5,14% | 2 116,78 | 2 116,78 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/1 057,32 тыс. рублей |
|  | Всего | 8 150 371,02 | 178 536,24 | 2,19% | 2 212,75 | 2 051,53 | 92,71% |  |
|  | бюджет городского округа | 38 303,98 | 9 457,94 | 24,69% | 1 649,61 | 1 488,39 | 90,23% |  |
|  | федеральный бюджет  | 5 249 423,15 | 102 089,60 | 1,94% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 574 286,24 | 66 988,70 | 2,60% | 563,14 | 563,14 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 288 357,65 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7 297 391,58 | 172 401,97 | 2,36%: | 161,22 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 996,01 | 5 047,66 | 16,28% | 161,22 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 4 915 913,15 | 102 089,60 | 2,08% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 267 108,51 | 65 264,71 | 2,88% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 83 373,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,13 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,13 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 660,00 | 1 500,00 | 22,52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 660,00 | 1 500,00 | 22,52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 072 387,39 | 54 884,21 | 1,79% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 281,99 | 1 083,29 | 10,54% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 1 950 073,55 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 112 031,85 | 53 800,92 | 4,84% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 899 013,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 20,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 808 180,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 7 440,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 83 373,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 297 619,96 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 293 530,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 4 089,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 118 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 118 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 422 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 396 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 26 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 686 769,10 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 318,39 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 683 450,71 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 12 061,24 | 552,85% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 597,45 | 27,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 11 463,79 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 776 150,70 | 7 728,30 | 1,00% | 161,22 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 522,12 | 77,30 | 3,06% | 161,22 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 482 691,00 | 7 651,00 | 1,59% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 290 937,58 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.16. | Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 900 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 891 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 9 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.17. | Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: ул. Садовая, 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 781,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 4 781,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.18. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КК5 многоквартирного дома № 5 по ул. Дзержинского до КК2 микрорайона «Солнечный» г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 348,55 | 3 967,48 | 62,49% | 1 057,32 | 1 057,32 | 100% | 4 МК/1 057,32 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 6 348,55 | 3 967,48 | 62,49% | 1 057,32 | 1 057,32 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 348,55 | 3 967,48 | 62,49% | 1 057,32 | 1 057,32 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 348,55 | 3 967,48 | 62,49% | 1 057,32 | 1 057,32 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 221,87 | 2 166,79 | 10,72% | 994,21 | 994,21 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 959,42 | 442,80 | 46,15% | 431,07 | 431,07 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 19 262,45 | 1 723,99 | 8,95% | 563,14 | 563,14 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 221,87 | 2 166,79 | 10,72% | 994,21 | 994,21 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 959,42 | 442,80 | 46,15% | 431,07 | 431,07 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 19 262,45 | 1 723,99 | 8,95% | 563,14 | 563,14 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 826 409,02 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 333 510,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 287 915,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 204 983,74 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 826 409,02 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 333 510,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 204 983,74 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 204 983,74 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150 367,77 | 28 634,53 | 19,04% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% | 2 МК/13 100,16 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 21 539,52 | 20 589,23 | 95,59% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 128 828,25 | 8 045,30 | 6,24% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150 367,77 | 28 634,53 | 19,04% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 539,52 | 20 589,23 | 95,59% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 128 828,25 | 8 045,30 | 6,24% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150 367,77 | 28 634,53 | 19,04% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 539,52 | 20 589,23 | 95,59% | 13 208,30 | 13 100,16 | 99,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 128 828,25 | 8 045,30 | 6,24% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/15 353,16 тыс. рублей |
|  | Всего | 202 651,73 | 63 837,28 | 31,50% | 15 353,16 | 15 353,16 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 173 532,54 | 47 236,49 | 27,22% | 14 544,00 | 14 544,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 29 119,19 | 16 600,79 | 57,01% | 809,16 | 809,16 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 202 651,73 | 63 837,28 | 31,50% | 15 353,16 | 15 353,16 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 173 532,54 | 47 236,49 | 27,22% | 14 544,00 | 14 544,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 29 119,19 | 16 600,79 | 57,01% | 809,16 | 809,16 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 202 651,73 | 63 837,28 | 31,50% | 15 353,16 | 15 353,16 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 173 532,54 | 47 236,49 | 27,22% | 14 544,00 | 14 544,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 29 119,19 | 16 600,79 | 57,01% | 809,16 | 809,16 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 558 513,97 | 18 398,79 | 3,29% | 4 913,71 | 4 097,04 | 83,38% | 14 МК/4 097,04 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 35 133,97 | 18 398,79 | 52,37% | 4 913,71 | 4 097,04 | 83,38% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 523 380,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 557 979,12 | 17 917,05 | 3,21% | 4 752,08 | 3 980,04 | 83,75% | 12 МК/ 3 980,04 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 34 599,12 | 17 917,05 | 51,78% | 4 752,08 | 3 980,04 | 83,75% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 523 380,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 492,39 | 4 454,55 | 46,93% | 1 571,03 | 1 083,19 | 68,95% | 7 МК/1 083,19 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 9 492,39 | 4 454,55 | 46,93% | 1 571,03 | 1 083,19 | 68,95% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 805,94 | 9 561,71 | 45,96% | 3 181,05 | 2 896,85 | 91,07% | 5 МК/2 896,85 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 20 805,94 | 9 561,71 | 45,96% | 3 181,05 | 2 896,85 | 91,07% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 526 900,80 | 3 520,80 | 0,67% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 520,80 | 3 520,80 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 523 380,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/117,00 тыс. рублей |
|  | Всего | 534,85 | 481,74 | 90,07% | 161,63 | 117,00 | 72,39% |  |
|  | бюджет городского округа | 534,85 | 481,74 | 90,07% | 161,63 | 117,00 | 72,39% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 534,85 | 481,74 | 90,07% | 161,63 | 117,00 | 72,39% |  |
|  | бюджет городского округа | 534,85 | 481,74 | 90,07% | 161,63 | 117,00 | 72,39% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годыМероприятие«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 11,51 | 14 377,24 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 15 353,16 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |  |