**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Благоустройство городского округа Большой Камень»   
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **1 квартал 2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 0 00 00000 | 000 | 62 368,47 | 78 552,96 | 4 815,57 |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 00000 | 000 | 59 491,48 | 61 998,87 | 4 815,57 |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 15 9 01 20380 | 200 | 14 762,45 | 15 355,62 | 1 822,68 |
| 1.2. | Содержание земель общего  пользования. |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20390 | 200 | 29 602,49 | 29 602,49 | 2 529,67 |
| 1.3. | Содержание объектов  озеленения |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20410 | 200 | 5 977,88 | 5 977,88 | 11,52 |
| 1.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20430 | 200 | 3 154,71 | 3 154,71 | 299,97 |
| 1.5. | Содержание памятников истории и культуры |  | 902 | 0503 | 15 9 01 20680 | 200 | 1 286,87 | 3 201,10 | 151,73 |
| 1.6. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | 902 | 0405 | 15 9 01 93040 | 200 | 657,44 | 657,44 | 0,00 |
| 1.7. | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.8. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа |  | 902 | 0408 | 15 9 01 61100 | 810 | 4 049,63 | 4 049,63 | 0,00 |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 00000 |  | 2 876,99 | 16 554,09 | 0,00 |
| 2.1. | Ремонт объектов благоустройства |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70150 | 200 | 2 876,99 | 16 554,09 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы на приобретение  основных средств |  | 902 | 0503 | 15 9 02 70120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**« Благоустройство городского округа Большой Камень»**

**на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комфортных условий проживания | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение. |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации  -Заключены контракты № 296 от 31.12.2019  № 295 от 31.12.2019  № 13 от 10.02.2020 «Содержание объектов благоустройства»;  -Выполнение работ (Зимнее содержание объектов благоустройства, содержание выгребных ям, уборка мусора) | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 | Заключено 3 муниципальных контракта на сумму  9 297,99 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 1 822,68 тыс. рублей) |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования | -Разработка аукционной документации  -Заключение контракта  № 297 от 31.12.2019  № 298 от 31.12.2019  № 299 от 31.12.2019  № 300 от 31.12.2019  № 16 от 17.02.2020 «Содержание земель общего пользования»;  -Выполнение работ (Зимнее содержание земель общего пользования, подметание и очистка дорог и урн от мусора) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 | Заключено 5 муниципальных контракта на сумму-  20 539,42 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 2 529,67 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 6 от 07.02.2020  № 27 от 06.03.2020 «Содержание объектов озеленения»;  -Выполнение работ (работы не выполнялись) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 | Заключен 2 муниципальный контракт на сумму 5 046,05 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 11,52 тыс. рублей) |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта  № 301 от 31.12.2019  № 7 от 13.02.2020 «Содержание мест захоронения (кладбищ)»;  -Выполнение работ (Уборка мусора в секторах, зимнее содержание территории кладбища, валка и обрезка кустарников и деревьев, уборка негабаритного мусора) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 153,69 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 299,97 тыс. рублей) |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта № 5 от 03.02.2020  «Содержание памятников истории и культуры»;  -Выполнение работ (Очистка территории от случайного мусора, подметание пыли) |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 01.01.2020-31.03.2020 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму  1 064,75 тыс. рублей  (ОСВОЕНО – 151,73 тыс. рублей) |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | -Разработка аукционной документации; |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  | - |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 260 696,62 | 111 073,93 | 42,61% | 78 552,96 | 4 815,57 | 6,13% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 258 724,31 | 111 073,93 | 42,93% | 77 895,52 | 4 815,57 | 6,18% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Создание комфортных условий проживания | 244 218,61 | 97 472,91 | 39,91% | 61 998,87 | 4 815,57 | 7,77% |  |
|  | бюджет городского округа | 242 246,30 | 97 472,91 | 40,24% | 61 341,43 | 4 815,57 | 7,85% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Содержание объектов благоустройства | 47 156,26 | 24 310,08 | 51,55% | 15 355,62 | 1 822,68 | 11,87% | 3/9 297,99 |
|  | бюджет городского округа | 47 156,26 | 24 310,08 | 51,55% | 15 355,62 | 1 822,68 | 11,87% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание земель общего  пользования. | 133 587,18 | 50 068,70 | 37,48% | 29 602,49 | 2 529,67 | 8,55% | 5/ 20 539,42 |
|  | бюджет городского округа | 133 587,18 | 50 068,70 | 37,48% | 29 602,49 | 2 529,67 | 8,55% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание объектов озеленения | 23 428,76 | 8 272,14 | 35,31% | 5 977,88 | 11,52 | 0,19% | 2/5 046,05 |
|  | бюджет городского округа | 23 428,76 | 8 272,14 | 35,31% | 5 977,88 | 11,52 | 0,19% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 11 202,80 | 4 886,54 | 43,62% | 3 154,71 | 299,97 | 9,51% | 2/3 153,69 |
|  | бюджет городского округа | 11 202,80 | 4 886,54 | 43,62% | 3 154,71 | 299,97 | 9,51% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Содержание памятников истории и культуры | 4 538,80 | 2 003,15 | 44,13% | 3 201,10 | 151,73 | 4,74% | 1/1 064,75 |
|  | бюджет городского округа | 4 538,80 | 2 003,15 | 44,13% | 3 201,10 | 151,73 | 4,74% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 972,31 | 0,00 | 0,00% | 657,44 | 0,00 | 0,00% | - |
| 1.7 | Организация и проведение  двухмесячников по санитарной  очистке, благоустройству и озеленению территории  городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 22 332,49 | 7 932,30 | 35,52% | 4 049,63 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 332,49 | 7 932,30 | 35,52% | 4 049,63 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улучшение технико-эксплуатационных характеристик объектов благоустройства | 16 478,01 | 13 601,02 | 82,54% | 16 554,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 16 478,01 | 13 601,02 | 82,54% | 16 554,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт объектов благоустройства | 5 578,01 | 2 701,02 | 48,42% | 16 554,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 5 578,01 | 2 701,02 | 48,42% | 16 554,09 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы на приобретение основных средств | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 657,44 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»». |