|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»  Начальник управления жизнеобеспечения  администрации городского округа Большой Камень  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Штефан |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения**

**городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Контрольные события | Объем финансирования  (тыс. руб.) | Срок реализации | | | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события  (ФИО, должность) |
| дата  начала реализации | дата окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  | 7 894,14 |  | | |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  | 6 122,45 |  | | |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  «Строительство сетей ливневой канализации» | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.  Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены. | 1 820,00 |  |  | |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения  Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.1.2. | Мероприятие  «Реконструкция очистных сооружений водоснабжения» | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.  Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены. | 1 310,20 |  |  | |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения  Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.1.3. | Мероприятие  «Реконструкция очистных сооружений водоотведения» | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.  Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены | 2 992,24 |  |  | |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения  Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  | 1 771,69 |  |  | |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению населения городского округа твердым топливом |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения с топливоснабжающей организацией | 1 771,69 | 19.01.2024 | 01.12.2024 | | Соглашение | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения  Борзов С.В., и.о. директора МУП «Городское хозяйство» |
| 3. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  | | |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  | | |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  | | |  | Абрамова А.В., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Лисицына Е.И., начальник управления имущественных отношений |
|  |  | Контрольное событие 1  Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края |  | |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2  Проведение аукциона, заключение контракта |  | |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3  Выполнение работ по передаче жилищного фонда по договор найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | |  |  |
| 4. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 4 010,04 |  | | |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  | 3 839,38 |  | | |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» |  | 939,38 |  |  | |  | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |
|  |  | Контрольное событие 1  Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Платежные поручения |
| 5.1.2. | Мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  | 2 900,00 |  | | |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1  Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Платежные поручения | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  | 170,66 |  | | |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда» |  | 170,66 |  | | |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1  Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения(квитанция) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Платежные поручения | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |