**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | 9 месяцев 2021 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 50 169,78 | 130 550,00 | 19 632,81 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 0 | 14 588,75 | 9 720,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0 | 200,00 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0 | 200,00 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0 | 14 388,75 | 9 720,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0 | 14 388,75 | 9 720,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 7 639,38 | 72 829,26 | 481,66 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 7 639,38 | 72 151,26 | 481,66 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 2 449,85 | 57 302,63 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 4 663,46 | 4 545,60 | 481,66 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 526,07 | 10 303,03 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 0 | 678,00 | 0 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 0 | 678,00 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0205 | 232F552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330000000 | 000 | 13 516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 | 000 | 13 516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 13 516,97 | 13 516,97 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 21 997,99 | 21 998,00 | 3 921,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 21 997,99 | 21 998,00 | 3 921,00 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 | 400 | 21 997,99 | 21 998,00 | 3 921,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 7 015,48 | 7 617,02 | 5 510,16 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 6 749,09 | 7 350,65 | 5 401,76 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 292,57 | 1 292,57 | 714,89 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 1 738,41 | 2 339,96 | 2 222,31 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 3 718,11 | 3 718,12 | 2 464,56 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 266,37 | 266,38 | 108,40 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 266,37 | 266,38 | 108,40 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 9 месяцев 2021 год**

|  |
| --- |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |   |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе на 3 жилых помещения2. проведение аукциона3.  выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления бухгалтерского учета и отчетности, управление имущественных отношений  | 4 кв. 2021 |  |  | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе на 3 жилых помещения2. проведение аукциона3.  выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления бухгалтерского учета и отчетности, управление жизнеобеспечения | 4 кв. 2021 |  | Заключено 3 МК на сумму 14 586,62тыс. руб. на приобретение 3-х жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов(ОСВОЕНО: 9 720,00 тыс. руб) | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  | Заключен 1 МК на сумму 54 234,80тыс. руб. на строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Парковый» -1 подэтап 1 этапа; 2) строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Садовый» -3 подэтап 1 этапа.(ОСВОЕНО: 0,00 тыс. руб) | Не истек срок исполнения мероприятий  |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Разработка проектной документации, проведение экологической экспертизы | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 01.09.2021 |  | 23.06.2021 проведены общественные обсуждения по материалам ОВОС, 481,66 руб. | Расторжение контракта по соглашению сторон (дополнительное соглашение №1 от 09.09.2021)№62/МК от 21.06.2021 исполнен и оплачен на сумму 481,65600 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | 1. Размещение извещения и документации об электронном аукционе. 2. Проведение аукциона.3. Заключение муниципального контракта.4. Выполнение работ, приемка результатов выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  | Заключен 1 двухгодичный МК на сумму 27 719,88тыс. руб.; в 2021 году МК заключен на сумму 7 728,30 тыс. руб. на проведение инженерных изысканий; проведение обследовательских работ; обработка результатов изысканий и составление отчетных материалов. (ОСВОЕНО: 0,00 тыс. руб) | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | 1. Размещение извещения и документации об электронном аукционе. 2. Проведение аукциона.3. Заключение муниципального контракта.4. Выполнение работ, приемка результатов выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  | Заключен 2 МК на сумму 505,22тыс. руб. На содержание и текущий ремонт ливневой канализации на территории городского округа Большой Камень. Ремонт провала между колодцами №289 и 298А, в районе МКД №11 по ул. Приморского Комсомола и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой камень, ул. Садовая, 17 (ОСВОЕНО: 0,00 тыс. руб) | Не истек срок реализации мероприятия |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ  | Управление жизнеобеспечения, | 4 кв.2021г. |  | Отправка заявки в Минзакупки ПК через Веб-торги (зз №19991 ) (повторно) - 27.09.2021 (утв. 28.09.2021) Дата извещения - 29.09.2021 Дата окончания подачи заявок, аукцион - 07.10.2021 Дата итогового протокола - 11.10.2021 Планируемая дата заключения МК - 21.10.2021 Поступила 1 заявка.  |  Не истек срок исполнения мероприятий |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | . |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. Проведение аукциона2. Заключение контракта3. Выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления имущественных отношений, Управления бухгалтерского учета и отчетности  | 01.11.2021 |  | Заключен 5 МК на сумму 17 171,40 тыс. рублей (ОСВОЕНО: 3 921,00). | Предусмотрено приобретение 6 квартир. Срок заключения муниципального контракта на приобретение 6-й квартиры 25.10.2021 г. |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | -заключение контракта;- выполнение работ по осуществлению содержания муниципального жилищного фонда- оплата коммунальных услуг | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | Заключены 12 МК на сумму 1028,90тыс. руб. на текущее содержание муниципального жилищного фонда, содержание и ремонт общего имущества в МКД(ОСВОЕНО: 714,89 тыс. руб) |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | - оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | Заключен 1 МК на сумму **2 240,20** тыс. руб. (ОСВОЕНО: 2 222,31 тыс. руб) |  |
| 5.1.3 | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | - разработка проектно-сметной документации | МКУ «СЕЗ» | 2 кв. 2021. | 30.03.2021 | Заключены 6 МК на сумму 2464,56тыс. руб.(ОСВОЕНО: 2464,56 тыс. руб) |  |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи теплоносителя | управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | Договор № 28-МБ/ТС-267-2021 от 22.03.2021 на сумму- 169,22(ОСВОЕНО: 108,40 тыс. руб**)** | Не истек срок исполнения мероприятий |

|  |
| --- |
| 1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы.**
 |
|  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий  |  | 2020 - 2027 годы | 2021 год |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб.  | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Всего | 6 084 620,45 | 157 900,12 | 2,24 | 130 550,00 | 19 632,82 | 15,04 | 32/120 120,80 |
|   | бюджет городского округа | 68 867,44 | 21 330,09 | 31,18 | 70 565,93 | 5 999,60 | 8,50 |   |
|   | федеральный бюджет | 3 288 997,88 | 118 544,38 | 3,91 | 32 781,14 | 11746,70 | 35,83 |   |
|   | краевой бюджет  | 1 998 567,93 | 18 025,65 | 0,66 | 27 202,93 | 1 886,52 | 6,93  |   |
|   | внебюджетные источники  | 728 187,20 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего |  57 663,19 |  10 224,00  |  17,73 |  14 588,75 |  9 720,00  | 66,63 |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 4 904,00 | 511,78  | 10,44 | 211,51 | 7,78  | 3,68 |   |
|   | краевой бюджет  | 10 651,89 | 1 856,52  | 17,43 | 2 748,02 | 1 856,52  | 67,56 |   |
|   | федеральный бюджет | 42 107,30 | 7 855,70  | 18,66 | 11 629,22 | 7 855,7  | 67,55 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 4 904,00 | 504,00  | 10,28  | 200,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 904,00 | 504,00  | 10,28  | 200,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.1. |  | Всего | 280,00 | 280,00  | 100 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации  | бюджет городского округа | 280,00 | 280,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.2. |  | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 200,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Приобретение жилых помещений   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 200,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными | Всего | 1 624,00 | 224,00  | 13,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 1 624,00 | 224,00  | 13,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов | Всего | 3 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  Всего | 52 759,19 | 9 720,00  | 18,42  | 14 388,75 | 9 720,00  | 67,55  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 7,78  |  | 11,51 | 7,78  | 67,59  |  |
| федеральный бюджет | 42 107,30 | 7 855,70 | 18,66  | 11 629,22 | 7 855,70  | 67,56  |  |
| краевой бюджет | 10 651,89 | 1 856,52  | 17,43  | 2 748,02 | 1 856,52  | 67,55  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2.1. | МероприятиеПереселение граждан из аварийного жилищного фонда |  Всего | 52 759,19 | 9 720,00  | 18,42  | 14 388,75 | 9 720,00  | 67,55 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 7,78  |  | 11,51 | 7,78  | 67,59 |  |
| федеральный бюджет | 42 107,30 | 7 855,70  | 18,66 | 11 629,22 | 7 855,70  | 67,56 |  |
| краевой бюджет  | 10 651,89 | 1 856,52  | 17,43 | 2 748,02 | 1 856,52  | 67,55 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  Всего | 5 171 164,54 | 102 854,45  | 1,68 | 72 829,26 | 481,66  | 0,66  |  |
|   | бюджет городского округа | 27 788,84 | 7 255,00 | 26,54 | 62 629,26 | 481,66 | 0,77  |   |
|   | федеральный бюджет | 2 561 882,82 | 94 438,60 | 4,10 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 1 853 305,68 | 1 160,85  | 0,04 | 10 200,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 728 187,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры»     | Всего | 4 196 001,79 | 99 689,89 | 2,08 | 72 151,26 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 24 496,33 | 5 251,29 | 21,44 | 61 951,26 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 2 040 157,43 | 94 438,60 | 5,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 1 837 560,83 | 0,00  | 0,00 | 10 200,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 293 787,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.1.  | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего  | 1 222,13 | 615,71  | 50,38 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |    |
|   | бюджет городского округа | 1 222,13 | 615,71  | 50,38 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|    | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 6 660,00 | 1 500,00  | 22,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 6 660,00 | 1 500,00  | 22,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13  | 100 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 82 974,81 | 82 974,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.5. | Строительство системы ливневой канализации | Всего | 953 250,00 | 0,00  | 0,00  | 57 302,63 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 2 449,85 | 0,00  | 0,00  | 57 302,63 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 950 800,15 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения    | Всего | 1 191 959,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 479 459,67 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 712 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.7. |  | Всего | 181 904,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия  | бюджет городского округа | 1 820,90 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 178 282,47 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 1 800,83 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.8. |  | Всего | 259 340,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0, 00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 259 340,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 150 800,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 150 800,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.10. |  | Всего | 118 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 118 400,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.11. |  | Всего | 422 000,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 422 000,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.12. |  | Всего | 582 010,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 582 010,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.13.  | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего  | 85 050,00 | 2 181,66  | 2,57 | 4 545,60  | 481,66  | 10,60 |   |
|   | бюджет городского округа | 6 363,46 | 2 181,66  | 34,28 | 4 545,60 | 481,66  | 10,60 |   |
|   | федеральный бюджет | 77 836,54 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 850,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа  | 115,79 | 115,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 11 463,78 | 11 463,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)  | Всего | 730 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 303,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 526,07 | 0,00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 729 673,93 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 678,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 2 785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 678,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Всего | 2 785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 678,00 | 0,00  | 0,00 |  |
|   | бюджет городского округа | 2 785,67 | 1 991,98 | 71,51 | 678,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 16 251,69 | 1 172,58 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 506,84 | 11,73 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 15 744,85 | 1 160,85 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 15 801,69 | 1 172,58 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 506,84 | 11,73 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 15 744,85 | 1 160,85 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 1 335 395,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 521 725,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|  | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| внебюджетные источники  | 813 670,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 813 670,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 813 670,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 521 725,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 521 725,39 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего | 113 568,74 | 874,11 | 0,77 | 13 516,97 | 0,00 | 0,00  |    |
|   |
|   | бюджет городского округа | 1 342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 100  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 112 226,49 | 0,00 | 0,00  | 13 408,83 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 113 568,74 | 874,11 | 0,77 | 13 516,97 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 1 342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 112 226,49 | 0,00 | 0,00  | 13 408,83 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1.1 | Мероприятие.Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Всего | 113 568,74 | 874,11 | 0,77 | 13 516,97 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 1 342,24 | 874,11 | 65,12 | 108,14 | 0,00 | 100  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 112 226,49 | 0,00 | 0,00  | 13 408,83 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  Всего |  223 215,63 | 31 258,36 |  14,00 |  21 998,00 | 3 921,00  |  17,82 |  1/3891,00 |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 200 831,76 |  16 250,08 | 8,09 | 21 151,92 |  3 821,00 | 18,40 |   |
|   | краевой бюджет  | 22 383,90 | 15 008,28 | 67,05 | 846,08 | 30,00 | 3,55  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
| 4.1. | Основное мероприятие .«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 223 215,63 | 31 258,36 | 14,00 |  21 998,00 | 3 921,00  | 17,82 |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 200 831,76 |  16 250,08 | 8,09 | 21 151,92 |  3 821,00 | 18,40 |   |
|   | краевой бюджет  | 22 383,90 |  15 008,28 | 67,05 | 846,08 | 30,00 | 3,55  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 4.1.1.  | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего |  223 215,63 | 31 258,36 | 14,00 |  21 998,00 | 3 921,00  | 17,82  |  |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | федеральный бюджет | 200 831,76 | 16 280,08 | 8,09 | 21 151,92 |  3 821,00 | 18,40 |  |
|   | краевой бюджет  | 22 383,90 |  15 008,28 | 67,05 | 846,08 | 30,00 | 3,55  |  |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.  | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  Всего | 519 008,38 |  12 689,2 | 2,44 | 7 617,02 | 5 510,16  | 72,34  | 21/4411,77  |
|   | бюджет городского округа | 34 832,36 | 12 689,2 | 36,43 | 7 617,02 | 5 510,16 | 72,34  |   |
|   | федеральный бюджет | 484 176,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего  | 518 328,63  | 12 385,29  | 2,39  | 7 350,65  | 5 401,76  | 73,49  |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 34 152,63 | 12 385,29 | 36,26 | 7 350,65 | 5 401,76  | 73,49  |   |
|   | федеральный бюджет | 484 176,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00  |   |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 9 418,90 | 2 941,21 | 31,23 | 1 292,57 |  714,89  | 55,31  |   |
|   | бюджет городского округа | 9 418,90 | 2 941,21 | 31,23 | 1 292,57 | 714,89 | 55,31  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.2.  | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 19 579,39 | 5 543,29 | 28,31 | 2 339,96 | 2 222,21 | 94,97  |   |
| бюджет городского округа  | 19 579,39 | 5 543,29 | 28,31 | 2 399,96 | 2 222,21  | 94,97  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.3  | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  | Всего | 379,99 | 379,99  | 100 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| бюджет городского округа | 379,99 | 379,99  | 100 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 488 950,35 | 3 520,80 | 0,72 | 3 718,12 | 2 464,56 | 66,29 |  |
| бюджет городского  | 4 774,35 | 3 520,80 | 73,74 | 3 718,12 | 2 464,56 | 66,29 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 484 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40 | 40,70  |   |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40  | 40,70  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.2.1 | Мероприятие.Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 679,73 | 303,91 | 44,71 | 266,37 | 108,40  | 40,70  |  |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 303,91  | 44,71 | 266,37 | 108,40  | 40,70  |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годыМероприятие«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 11,51 | 14 377,24 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень».Мероприятие «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)». | 103,03 | 10 200,00 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 108,13 | 13408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 21998,0 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |