**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2021 год |
| Должность, Ф.И.О., номертелефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Е.А. Чернышева58030 arh@bk.pk.ru |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

**за 2021 год**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы (далее – программа) в 2021 году составил 4028,27 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 3334,31тыс. руб. (82,77 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2021 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

1.1. Реализованы мероприятия по установлению границ территориальных зон в натуре в рамках муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень.

На реализацию указанных мероприятий направлено 1500 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 1500 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований).

Генеральным планом городского округа Большой Камень в новой редакции предусматривается четыре вектора городского округа Большой Камень:

* увеличение масштабов (расширение существующих производств) – развитие мощностей по производству основной продукции судостроения (ледоколы, танкеры, техника для освоения месторождений, рыболовецкий флот) и расширение номенклатуры производимой продукции;
* локализация производства комплектующих для судостроения до 70%;
* увеличение глубины переработки – развитие рыбопереработки (прежде всего, на базе прибрежного лова);
* создание инновационных производств – сырье для фармацевтики и кормовые добавки для аквакультуры и животноводства, получаемые из антарктического криля глубокой переработки; холодильное оборудование нового поколения.

С целью перспективного развития городского округа Большой Камень разработаны инвестиционные проекты, реализуемые и предлагаемые к реализации на территории городского округа, а также определены инвестиционные площадки различной направленности, планируемые к размещению. Реализация инвестиционных проектов и инвестиционных площадок позволит создать дополнительно около 20,9 тыс. рабочих мест и окажет влияние на формирование комфортной городской среды.

Генеральным планом городского округа предусмотрено изменение границ территорий опережающего социально-экономического развития «Большой Камень», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.01.2016г. № 43 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» с учетом размещения Приморского металлургического завода на территории с. Суходол городского округа Большой Камень.

Границы территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень установлены в соответствии с границами земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости и с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных в том числе генеральным планом городского округа Большой Камень.

В части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов обеспечена возможность размещения на территории городского округа Большой Камень объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

Размещение объектов местного значения городского округа Большой Камень выполнено на основе анализа использования территории городского округа, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесены изменения на карту градостроительного зонирования в части сведений о местоположении границ ЗОУИТ, территорий объектов культурного наследия, содержащемуся в ЕГРН описанию местоположения границ указанных зон, территорий.

Наименование и описание видов разрешенного использования также уточнено в соответствии с изменениями, внесенными в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44.

1.2. Реализованы мероприятия по разработке документов градостроительной деятельности.

За счет средств резидентов ТОР принято решение о подготовке и утверждении проектной документации, в том числе:

-проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта: «Станция Петровка Дальневосточной железной дороги»;

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» (2 этап - строительство дороги, 4 км);

- проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем-Находка - порт Восточный в Приморском крае»;

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Газопровод (лупинг) от ГРС Большой Камень до распределительного газопровода к АО «ДВЗ «Звезда» Приморского края»;

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Строительство сетей ливневой канализации».

Направление 2.Организация муниципального земельного контроля.

Реализованы мероприятия по демонтажу самовольно установленных объектов.

На реализацию указанных мероприятий направлено 499,93 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 499,93 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований).

Проведен осмотр земельных участков, расположенных на территории г. Большой Камень, используемых без правоустанавливающих документов, в результате чего установлено незаконное использование 32 земельных участков под нестационарными торговыми объектами. В рамках муниципальных контрактов демонтировано 12 объектов:

- киоски по ул. Карла Маркса, 3б г. Большой Камень (3 шт);

- строение шиномонтажа по ул. Горького, 14 г. Большой Камень;

- металлический забор по ул. Ворошилова, 1 г. Большой Камень;

- хозяйственная постройка с забором по ул. Дачная, 34 г. Большой Камень;

- афишная тумба по ул. Карла Маркса, 4а г. Большой Камень;

- гаражи по ул. Долгова, 6 г. Большой Камень (9 шт)

- легковой автомобиль по ул. Дачная, 34 г. Большой Камень;

- бетонные блоки по ул. Чапаева, 7 г. Большой Камень;

- строение по ул. Карла Маркса, 47а г. Большой Камень.

Демонтированы в добровольном порядке правообладателями 14 самовольно установленных объектов:

- строение шиномонтажа в районе старого рынка по ул. Карла Маркса г. Большой Камень;

- металлический гараж по ул. Аллея Труда, 21 г. Большой Камень;

- металлический гараж, забор по ул. Дачная, 32 г. Большой Камень;

- металлический забор по ул. Северная, 17 г. Большой Камень;

- павильоны на пляже Ханган г. Большой Камень (3 шт);

- рекламная конструкция на кольце кругового движения по ул. Карла Маркса г. Большой Камень;

- рекламные щиты в районе магазина «Добрыня» (2 шт);

- киоск в районе магазина «Добрыня»;

- забор в районе церкви по ул. Карла Маркса г. Большой Камень;

- киоск по ул. Аллея Труда, 39 г. Большой Камень.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 2028,33 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 1334,38 тыс. рублей (65,79% бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень (приложение № 1).

 Проведены кадастровые работы в отношении объектов муниципального имущества:

- автомобильные дороги общего пользования;

- внутриквартальные проезды;

- пешеходные дорожки;

- жилые помещения по ул. имени В.А. Маслакова, Ленина;

- нежилые здания по ул. Ленина, д. 3;

- сооружение КТП;

- система водоснабжения.

Проведено уточнение местоположения объекта в пределах земельного участка.

Составлен акт обследования недвижимости для снятия с кадастрового учета.

Произведена оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества:

- муниципального жилья по ул. Русецкого, д. 3; пер. Советский, д. 6, 7;

- право пользования на условиях аренды нежилыми помещениями (ул. Гагарина, 17а; ул. Приморского Комсомола 2, 3; ул. Карла Маркса, 21; им. В.А. Маслакова, 3);

- право пользования на условиях аренды объектами электросетевого хозяйства (18 шт);

- право пользования на условиях аренды земельными участками (2 ед);

- рыночная стоимость транспортных средств (2 ед);

- рыночная стоимость нежилых помещений по ул. Гагарина, 29, пом. 23 и ул. Приморского Комсомола, 10б;

- рыночная стоимость магистрального хозяйственного питьевого трубопровода, напорного канализационного коллектора, ливневой канализации;

- рыночная стоимость автомобиля NISSAN TERRANO;

- рыночная стоимость холодильных установок (2 ед).

На реализацию указанных мероприятий направлено 1261,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 762,23 тыс. рублей (60,45% бюджетных ассигнований). Экономия средств бюджета составила 498,77 тыс. рублей получилась за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ, в том числе:

по муниципальным контрактам № 0105, 0104, 036 на проведение кадастровых работ в отношении объектов муниципального имущества;
на оценку рыночной стоимости объектов муниципального имущества уменьшение суммы составило 364, 43 тыс.руб.

по муниципальным контрактам №№ 8, 022, 013, 014, 024, 050, 067, 088, 0102 на оценку рыночной стоимости объектов муниципального имущества уменьшение суммы составило 134,34 тыс.руб.

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80 тыс. руб. бюджетных средств, произведена уплата транспортного налога в размере 80,00 тыс. рублей. (100% бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены следующие работы (приложение № 2):

- кадастровые работы по образованию 20 земельных участков в целях строительства объектов социальной, коммунальной инфраструктуры
в соответствии Планом комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень, утверждённым Правительством Российской Федерации от 23 апреля 2020 года № 1122-р (амбулаторно поликлиническое обслуживание; строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест; благоустройство существующих скверов; строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень; строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень);

- работы по образованию 7 земельных участков с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, которые в последующем стали предметом договоров аренды, заключённых посредством проведенных аукционов;

- работы по образованию 14 земельных участков для их предоставления в аренду путем проведения аукциона;

- работы по межеванию 3 действующих земельных участков
под ритуальную деятельность.

На реализацию указанных мероприятий направлено 687,34 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 492,14 тыс. рублей (71,6% бюджетных ассигнований).

Экономия средств бюджета составила 195,20 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ по муниципальным контрактам № 097, 037, 052.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» и включает в себя следующие этапы:

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.** Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для всей муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню расходов из бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, по следующей формуле:

$$СС\_{мп}=\frac{З\_{мп}^{ф}}{З\_{мп}^{п}}$$

где:

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

$З\_{мп}^{ф} $- фактические расходы на реализацию муниципальной программы из средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году;

$З\_{мп}^{п} $- плановые расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году.

$СС\_{мп}$=3334,31/4028,27=0,82

**Оценка эффективности использования средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета**

Эффективность использования средств бюджета, городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, рассчитывается для каждой подпрограммы, как отношение степени реализации каждого мероприятия к степени соответствия запланированного уровня расходов из средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, по следующей формуле:
$$Э\_{ис}=\frac{\sum\_{i=1}^{М}СР\_{Мi}/СС\_{Мi}}{М},$$

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета;

СРм - степень реализации мероприятия, полностью или частично финансируемого из средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета.

Степень реализации мероприятия рассчитывалась следующим образом:

по мероприятиям 1.1.1; 1.2.2; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 степень выполнения мероприятия рассчитывалась как отношение фактически достигнутого значения показателя к значению показателя, запланированного в текущем году (29/31+81,25/54+87,5/96+87,5/96+33,8/80=4,67).

 ССм - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятия.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятия к запланированному уровню расходов из бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, по следующей формуле:
$$СС\_{М}=\frac{З\_{м}^{ф}}{З\_{м}^{п}}, $$

где:

ССм - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятия;

$З\_{м}^{ф}$ - фактические расходы на реализацию мероприятия из средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году;

$З\_{м}^{п} $- плановые расходы на реализацию мероприятия за счет средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СС\_{М}=\frac{3334,31}{4028,27}=0,82$$

$$Э\_{ис программы }=\frac{4,67/0,82}{5}=1$$

$$Э\_{ис подпрограммы 1}=\frac{2,43/01}{2}=1$$

$$Э\_{ис подпрограммы 2}=\frac{2,24/0,66}{3}=1$$

**Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы.**

Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы рассчитывалась по следующей формуле:

СДП = ЗПф / ЗПп,

где:

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПп - плановое значение показателя муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

СДП=(29/31+0/2+10,5/10,5+1/1+81,25/54+4/4+4/4+87,5/96+87,5/96+33,8/80)=8,67

**Оценка степени реализации подпрограммы.**

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР\_{п/п}=\sum\_{i=1}^{N}СДП/N,$$

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей подпрограммы.

Подпрограмма № 1: $СР\_{п/п}$ = (0,93+0+0+1+1+1,50+1+1)/8=0,80

Подпрограмма № 2:$ СР\_{п/п}$ = (0,91+0,91+0,42)/3=0,75

**Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывалась по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета на реализацию подпрограммы.

Подпрограмма № 1: ЭРп/п = 0,80х1=0,80

Эффективность реализации подпрограммы средняя

Подпрограмма № 2 :ЭРп/п = 0,75х1=0,75

Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная

**Оценка степени реализации муниципальной программы.**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по следующей формуле:

$$СР\_{мп}=\sum\_{i=1}^{М}СДП/М,$$

где:

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

М - число показателей муниципальной программы.

$СР\_{мп}$= 8,67/11=0,79

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР\_{МП}=0,5\*\frac{СР\_{МП}}{СС\_{МП}}+0,5\*\sum\_{i=1}^{К}ЭР\_{п/п}\*k\_{i},$$

где:

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

ki- коэффициент значимости подпрограммы, по умолчанию, определяется по формуле:

$$K\_{i}=З\_{п/п}^{п}/З\_{МП}^{п}$$

где:

$З\_{п/п}^{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году;

$З\_{МП}^{п} $- плановые расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа, включая средства, поступившие в бюджет городского округа из краевого (федерального) бюджета, в отчетном году.

В случаях если СРМП/ССМП больше 1, значение СРМП/ССМП принимается равным 1.

$$K\_{iподпрограммы 1}=\frac{1999,93}{4028,27}=0,50$$

$$K\_{iподпрограммы 2}=\frac{2028,33}{4028,27}=0,50$$

$$ЭР\_{подпрограммы 1}=0,5\*\frac{0,79}{0,82}+0,5\*\sum\_{i=1}^{К}0,80\*0,50=0,68$$

$$ЭР\_{подпрограммы 2}=0,5\*\frac{0,79}{0,82}+0,5\*\sum\_{i=1}^{К}0,75\*0,50=0,66$$

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях  |
| 1 | 2 |
| 792 от 05.04.2021 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 | Внесение изменений в Программу обусловлено приведением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в редакции от 28.01.2021 № 382)». Общий объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий увеличен на 8087,56 тыс. рублей и на весь срок реализации программы составляет 33352,06 тыс. рублей. |
| 2438 от 04.10.2021 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено продлением срока реализации программы и приведением объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в редакции от 17.08.2021 № 447)». Общий объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий увеличен на 3184,02 тыс. рублей и на весь срок реализации программы составляет 36526,08 тыс. рублей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 11 |
|  |

**ОТЧЕТ****о достижении значений показателей муниципальной программы** **(подпрограммы) городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы** (наименование муниципальной подпрограммы)**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Большой Камень (ПЗЗ) | ед. | 0 | 31 | 29 | СДП = ЗПф / ЗПп0,93 | В связи с утверждением новых ПЗЗ 28.12.2021 года, сведения о границах территориальных направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет 11.01.2022г |
| 2. | Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень | % | 0 | 0 | 0 | СДП = ЗПф / ЗПп0 | - |
| 3 | Доля поставленных на кадастровый учет красных линий линейных объектов от общего количества линейных объектов | % | 0 | 2 | 0 | СДП = ЗПф / ЗПп0 | Красные линии линейных объектов устанавливаются только в составе ППТ, которые в 2021 году не утверждались |
| 4. | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 10 | 10,5 | 10,5 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | Разработка документации по планировки территории осуществлялась за счет средств резидентов ТОР |
| 5. | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 0 | 1 | 1 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | Проведение топографических работ осуществлялось за счет средств |
| 6. | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 27 | 54 | 81,25 | СДП = ЗПф / ЗПп1,50 | Превышение установленного значения показателя произведено за счет сноса объектов в добровольном порядке |
| 7 | Количество разработанных документов стратегического планирования | ед. | 4 | 4 | 4 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | - |
| 8 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 1 | 4 | 4 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | Проведение работ осуществлялось собственным оборудованием при определении границ объектов |
| Подпрограмма 2 |
| 1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 91 | 96 | 87,5 | СДП = ЗПф / ЗПп0,91 | Причинами отклонения от целевого показателя на плановый период послужили результаты, проведенной инвентаризации, следствием которой стало исключение задвоения объектов, идентичных по местоположению, площади, наименованию, но с разными почтовыми адресами. В том числе по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось. |
| 2. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 91 | 96 | 87,5 | СДП = ЗПф / ЗПп0,91 |
| 3. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 91,19 | 80 | 33,8 | СДП = ЗПф / ЗПп0,42 | Причиной отклонения от целевого показателя на плановый период послужило не реализованное мероприятие проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

|  |
| --- |
| Приложение № 12 |
|  |

**ОТЧЕТ****о расходовании бюджетных ассигнований бюджета****городского округа на реализацию муниципальной** **программы городского округа Большой Камень** **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 4028,33 | 4028,27 | 3334,31 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 2000,0 | 1999,93 | 1999,93 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 500,0 | 499,93 | 499,93 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 500,0 | 499,93,0 | 499,93 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2028,33 | 2028,33 | 1334,37 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2028,33 | 2028,33 | 1334,37 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 250,02 | 1261,00 | 762,23 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 1698,33,0 | 687,33 | 492,14 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 13 |
| 39 |

**ОТЧЕТ****о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий****муниципальной программы городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | апрель | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | апрель | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Установление границ территориальных зон в натуре | январь | октябрь | апрель | декабрь | Отображение границ 31 территориальных зон на публичной кадастровой карте Росреестра | Поставлено на учет 29 территориальных зон  | В связи с утверждением новых ПЗЗ 28.12.2021 года, сведения о границах территориальных направлены в Росреестр 11.01.2022г |
|  | Контрольное событие 1*Заключение контракта на разработку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ)* | март | июнь | апрель | июль | Разработка проекта ПЗЗ | Акт приема – передачи выполненных работ |  |
|  | Контрольное событие 2*Проведение публичных слушаний* | август | сентябрь | август | сентябрь | Утверждение проекта внесения изменений  | Направление на доработку с учетом замечаний |  |
|  | Контрольное событие 3*Утверждение внесения изменений в ПЗЗ* | октябрь | октябрь | октябрь | декабрь | Утверждение ПЗЗ | Утверждение ПЗЗ |  |
|  | Контрольное событие 4*Направление границ территориальных зон в Росреестр для постановки на кадастровый учет* | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 31 зона | 29 зон |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Разработка документов градостроительной деятельности: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | январь | декабрь | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | - | - | январь | январь | Установление границ самовольно- используемых земельных участков | Без привлечения бюджетных средств установлены границы земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов | - |
|  | Контрольное событие 1*Определение перечня земельных участков* | - | - | январь | октябрь | Внеплановые работы | в районе Храма по ул. Карла Маркса, в районе павильона по ул. Карла Маркса, частный сектор  *в районе ул. Чапаева, 7, Дачная, 32* |  |
|  | Контрольное событие 2*Определение координат границ земельных участков* | - | - | январь | декабрь | 4 объекта | 4 объекта | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2Демонтаж самовольно установленных объектов | январь | декабрь | сентябрь | ноябрь | Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов | Выполнено 81,25% плана за счет сноса объектов в добровольном порядке |  |
|  | Контрольное событие 1*Определение перечня самовольно установленных объектов* | январь | декабрь | сентябрь | ноябрь | 32 объекта | 26 объектов |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | - | - | сентябрь | октябрь | - | *Заключено 3 контракта* |  |
|  | Контрольное событие 3*Осуществление сноса объектов* | - | - | октябрь | ноябрь | 32 объекта | *26 объектов: по контракту – 12;* *в добровольном порядке -14* |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль | декабрь | Регистрация объектов недвижимости в муниципальную собственность | Зарегистровано 66 объектов |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | январь | январь | январь | 168 объектов | 168 объектов |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | - | Заключено 27 контрактов |  |
|  | Контрольное событие 3*Определении рыночной стоимости объектов* | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Проведена оценка 168 объектов |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | март | январь | март | Уплата транспортного налога | Исполнено |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | май | август | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Поставлено на кадастровый учет 45 объектов |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | апрель | январь | апрель | 45 объектов | 45 объектов |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | май | декабрь | май | август | - | 5 контрактов |  |
|  | Контрольное событие 3*Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков* | июнь | декабрь | июнь | декабрь | Образование земельных участков | Согласно Приложению № 2 к отчету |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 14 |
| 396 |

**ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании** **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию** **муниципальной программы** **городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы** (наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | 36526,08 | 21194,25 | 58,02 | 4028,27 | 3334,31 | 82,77 | 36/3334,31 |
|  | Всего | 36526,08 | 21194,25 | 58,02 | 4028,27 | 3334,31 | 82,77 | 36/3334,31 |
|  | бюджет городского округа | 36526,08 | 21194,25 | 58,02 | 4028,27 | 3334,31 | 82,77 | 36/3334,31 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 23290,14 | 14451,57 | 62,05 | 1999,93 | 1999,93 | 100 | 4/1999,93 |
|  | Всего | 23290,14 | 14451,57 | 62,05 | 1999,93 | 1999,93 | 100 | 4/1999,93 |
|  | бюджет городского округа | 23290,14 | 14451,57 | 62,05 | 1999,93 | 1999,93 | 100 | 4/1999,93 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 21071,46 | 12732,96 | 60,43 | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 1/1500,00*МК № 019 от 29.04.2021**1,500 тыс. руб* *(Освоено* *1500,0. руб)* |
|  | Всего | 21071,46 | 12732,96 | 60,43 | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 1/1500,00 |
|  | бюджет городского округа | 21071,46 | 12732,96 | 60,43 | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 1/1500,00 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 2218,68 | 1718,61 | 77,46 | 499,93,00 | 499,93,00 | 100 | 3/499,93Муниципальные контракты*№ 147/МК от 11.10.2021**68,34 тыс. руб.* *№ 171/МК от 19.11.2021**79,36 тыс. руб.**№ 180/МКот 29.11.2021**352,22 тыс. руб* *(Освоено* *499,93 руб)* |
|  | Всего | 2218,68 | 1718,61 | 77,46 | 499,93,00 | 499,93,00 | 100 | 3/499,93 |
|  | бюджет городского округа | 2218,68 | 1718,61 | 77,46 | 499,93,00 | 499,93,00 | 100 | 3/499,93 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37 |
|  | Всего | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37 |
|  | бюджет городского округа | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37*Муниципальные контракты**№ 25 от 10.02.2021**25,200 тыс. руб;**№ 08 от 02.03.2021**14,00 тыс. руб;**№ 40 от 19.03.2021**3,00 тыс. руб;**№ 010 от 12.03.2021**5,500 тыс. руб;**№ 013 от 22.03.2021**6,333 тыс. руб;**№ 014 от 22.03.2021**7,666 тыс. руб;**№ 47 от 29.03.2021**10,50 тыс. руб;**№ 022 от 06.04.2021**12,00 тыс. руб;**№ 025 от 12.04.2021**6,666 тыс. руб;**№ 024 от 12.04.2021**4,333 тыс. руб;**№ 036 от 11.05.2021**71,999 тыс. руб;**№ 037 от 11.05.2021**19,399 тыс. руб;**№ 049 от 28.05.2021**36,00 тыс. руб;**№ 050 от 21.06.2021**4,333 тыс. руб;**№ 051от 21.06.2021**7,666 тыс. руб;**№ 052 от 28.06.2021**14,599 тыс. руб;**№ 01.1400 от 30.06.2021**25,00 тыс. руб;**№ 067 от 03.08.2021**6,965 тыс. руб;**№ 070 от 03.08.2021**7,666 тыс. руб;**№ 1/21 от 17.08.2021**385,142 тыс. руб;**№ 086 от 27.08.2021**17,666 тыс. руб;**№ 088 от 31.08.2021**5,970 тыс. руб;**№ 097 от 05.10.2021**37,00 тыс. руб;**№ 0101 от 19.11.2021**16,00 тыс. руб;**№ 0103 от 19.11.2021**6,66 тыс. руб;**№ 0102 от 22.11.2021**13,43 тыс. руб;**№ 0104 от 22.11.2021**298,08 тыс. руб;**№ 0105 от 23.11.2021**40,32 тыс. руб;**№ 0111 от 13.12.2021**20,39 тыс. руб;**№ 0112 от 13.12.2021**4,45 тыс. руб;**№ 180 от 14.12.2021**85,94 тыс. руб;**№ 0110 от 15.12.2021**30,00 тыс. руб;**Транспортный налог**80,00 тыс. руб.**(Освоено**1334,37**тыс. руб)* |
|  | Всего | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37 |
|  | бюджет городского округа | 13235,93 | 6742,66 | 50,94 | 2028,33 | 1334,37 | 65,79 | 32/1334,37 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

|  |
| --- |
| Приложение № 15 |
|  |

**ОТЧЕТ****о выполнении показателей муниципальных заданий** **на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** **муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы** **городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | -- | - | - | - | - |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы) | - | - | - | - | - |

 |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа | 1999,93 | 0 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | 1500,00 | 0 | - | - |
| 1.1.1 | Установление границ территориальных зон в натуре | 1500,00 | 0 | - | - |
| 1.1.2 | Разработка документов градостроительной деятельности | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | 0 | 0 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | 499,93 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | 499,93 | 0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 2028,33 | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2028,33 | 0 | - | - |
| 2.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1261,00 | 0 | - | - |
| 2.1.2 | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | 80,00 | 0 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 687,33 | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0 | 0 | - | - |

Приложение № 1

Перечень объектов, в отношении которых произведены технические обследования, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений (наименование, местоположение, площадь)

**Кадастровые работы, выполненные в отношении
объекта муниципального имущества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местоположение  | Протяженность, м.площадь, кв.м. |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования Ворошилова -3 | 114 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования Ленинская – 2 | 308 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования Лазо – 2 с. Петровка | 461 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования «Тихая 1»  | 311 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования «Тихая 2»  | 981 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская -Уссурийская 2»  | 210 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская -Уссурийская 3» | 190 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования «Школьная2» с. Петровка | 195 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 4/1» | 94 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 5» | 420 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 6» | 390 |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 7» | 420 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 8» | 205 |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 9» | 768 |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 10» | 360 |
| 16 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 11» | 420 |
| 17 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 12» | 1831 |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 13» | 440 |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования «Первомайская 14» | 235 |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 3» | 380 |
| 21 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 4» | 198 |
| 22 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 5» | 325 |
| 23 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 6» | 190 |
| 24 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 7» | 95 |
| 25 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 8» | 375 |
| 26 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 9» | 185 |
| 27 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 10» | 275 |
| 28 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 11» | 370 |
| 29 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 12» | 300 |
| 30 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 13» | 220 |
| 31 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 14» | 210 |
| 32 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 15» | 98 |
| 33 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 16» | 85 |
| 34 | Автомобильная дорога общего пользования «Мичурина 17» | 83 |
| 35 | Автомобильная дорога общего пользования «Весенняя» | 601 |
| 36 | Автомобильная дорога общего пользования Звездная» | 301 |
| 37 | Внутриквартальный проезд вдоль МКД № 1,3 по ул. Академика Крылова  | 92 |
| 38 | Внутриквартальный проезд в районе МКД №5 по ул. Академика Крылова (подъезд к д/с №24 Ручеек корпус №2)  | 22 |
| 39 | Внутриквартальный проезд в районе МКД №31 по ул. Аллея Труда  | 25 |
| 40 | Внутриквартальный проезд от МКД №2 до МКД №7 по ул. им. В.А. Маслакова  | 72 |
| 41 | Внутриквартальный проезд в районе МКД №14 по ул. Аллея Труда  | 35 |
| 42 | Внутриквартальный проезд в районе МКД №25 по ул. Аллея Труда  | 22 |
| 43 | Внутриквартальный проезд в районе МКД №20,22 по ул. Аллея Труда  | 35 |
| 44 | Внутриквартальный проезд от автомобильной дороги ул. Карла Маркса до МКД №21 по ул. Аллея Труда (вдоль отдела ЗАГС администрации городского округа Большой Камень ул. Аллея Труда, д.4а) | 237 |
| 45 | Внутриквартальный проезд от автомобильной дороги ул. Карла Маркса до МКД № 4Б по ул. Карла Маркса  | 60 |
| 46 | Внутриквартальный проезд от автомобильной дороги ул. Академика Крылова до МКД № 5 по ул. Академика Крылова | 111 |
| 47 | Парковка в составе внутриквартального проезда в районе здания ПАО «Ростелеком» по ул. Карла Маркса, д. 2в | 61 |
| 48 | Внутриквартальный проезд от автомобильной дороги ул. Академика Крылова до МКД № 14 по ул. Академика Крылова | 59 |
| 49 | Внутриквартальный проезд в районе МКД № 2 по ул. Академика Крылова  | 88 |
| 50 | Внутриквартальный проезд от МКД № 2 по ул. Академика Курчатова вдоль МБОУ СОШ № 4 | 191 |
| 51 | Внутриквартальный проезд между МКД № 6 и № 4 по ул. Академика Курчатова  | 51 |
| 52 | Внутриквартальный проезд вдоль МКД № 2 по ул. Академика Курчатова  | 139 |
| 53 | Внутриквартальный проезд вдоль МКД № 22 по ул. им. В.А. Маслакова | 120 |
| 54 | Внутриквартальный проезд вдоль МКД № 10 по ул. Аллея Труда, д. 10 | 88 |
| 55 | Внутриквартальный проезд от МКД № 12а до МКД № 14А по ул. им. В.А. Маслакова | 73 |
| 56 | Внутриквартальный проезд от МКД № 22 по ул. Академика Крылова до магазина ООО «Рейдер» | 32 |
| 57 | Пешеходная дорожка по ул. Карла Маркса от д.№ 4 (здание администрации) до д. № 2 (здание ДВФУ) | 585 |
| 58 | Пешеходная дорожка от МКД № 4а до МКД № 4б по ул. Карла Маркса (в районе памятника Землякам-шкотовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг) | 92 |
| 59 | Пешеходные дорожки в районе МКД № 4б по ул. Карла Маркса | 184 |
| 60 | Пешеходные дорожки в районе МКД № 2б по ул. Карла Маркса | 345 |
| 60 | Пешеходная дорожка в районе МКД № 2а по ул. Карла Маркса | 112 |
| 62 | Пешеходные дорожки в районе МКД № 2в по ул. Карла Маркса | 114 |
| 63 | Пешеходная дорожка от перекрёстка ул. Карла Маркса - ул. Академика Крылова до перекрёстка ул. Академика Крылова - ул. им. В.И. Маслакова | 396 |
| 64 | Пешеходная дорожка от перекрёстка ул. Карла Маркса - ул. Аллея Труда до перекрёстка ул. Аллея Труда - ул. им. В.И. Маслакова | 337 |
| 65 | Пешеходная дорожка от МКД № 2 до МКД № 22 по ул. В.И. Маслакова | 973 |
| 66 | Пешеходная дорожка вдоль МКД № 12а по ул. Аллея Труда | 91 |
| 67 | Пешеходные дорожки между МКД № 12а и МКД № 10 по ул. Аллея Труда | 150 |
| 68 | Пешеходные дорожки в районе МКД № 12 по ул. Аллея Труда | 85 |
| 69 | Пешеходные дорожки между МКД № 21 и МКД № 23 по ул. Аллея Труда  | 240 |
| 70 | Пешеходные дорожки между МКД № 1 и МКД № 3 по ул. Крылова | 119 |
| 71 | Пешеходная дорожка между МКД № 14 по ул. Аллея Труда и МКД № 3 по ул. им. В.А. Маслакова | 38 |
| 72 | Пешеходные дорожки между МКД № 12 и МКД № 16 по ул. Аллея Труда | 103 |
| 73 | Пешеходная дорожка вдоль корпуса 2 до корпуса 1 д/с «Ручеёк» по ул. Аллея Труда | 142 |
| 74 | Пешеходная дорожка в районе МКД № 5 по ул. Крылова | 104 |
| 75 | Пешеходная дорожка от МКД № 31 по ул. Аллея Труда до МКД № 5 по ул. Крылова | 142 |
| 76 | Пешеходная дорожка от МКД № 21 до МКД № 8 по ул. Аллея Труда | 127 |
| **Муниципальный контракт от 22.11.2021 № 0104 на 54 объекта 298080,0 руб.****Муниципальный контракт № 036 от11.05.2021 на 20 объектов 71999,99 руб. (пешеходные дорожки)****Муниципальный контракт № 0110 от15.12.2021 на 2 объекта 30000,00 руб. (автомобильные дороги)** |
| 77 | Комната, г. Большой Камень, ул. имени В.А. Маслакова, д. 3, ком. 19, | 12 |
| **Муниципальный контракт от 12.04.2021 № 025 на 6666,67 руб.** |
| 78 | Квартира, г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 24, кв. 8, ком.4 | 13,7 |
| **Муниципальный контракт от 29.03.2021 № 47 на 14958,34 руб.** |
| 79 | Нежилое здание, г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 3 | 49,9 |
| 80 | Нежилое здание, г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 3 | 122,3 |
| **Муниципальный контракт от 19.11.2021 № 0101 на 16000,00 руб.** |
| 81 | Комната, г. Большой Камень, ул. имени В.А. Маслакова, д. 3, ком. 74, | 22,1 |
| **Муниципальный контракт от 19.11.2021 № 0103 на 6666,67 руб.** |
| 82 | Сооружение КТП 1146 (трансформатор 250 кВА; ввод (подходящая линия) мощностью 6 кВт выполнена питающим кабелем АББШВ 3х120; две отходящих линии мощностью 0,4 кВт (380 В) на СТП-1110 и ВЛ-0,4 кВт на объект Погранзастава и лагерь «Парус»), месторасположение: приблизительно в 579 м на запад от дома 46 по ул. Прибрежная в городском округе Большой Камень, | 16,0 |
| **Муниципальный контракт от 27.08.2021 № 086 на 17 666,67 руб.** |
| 83 | Система водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Суханова, Тихая, Сиреневая, Черемуховая, Грибная от точки врезки ВК2-8 по направлению  в 26 м. на северо-восток от ж/д № 7 по ул. Черемуховая в  г. Большой Камень | 3052,84 |
| **Муниципальный контракт от 21.06.2021 № 051 на 7666,67 руб.** |
| 84 | Комната, г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 8, кв. 11, ком. 3 | 17,3 |
| **Муниципальный контракт от 03.08.2021 № 070 на 7666,67 руб.** |
| 85 | Уточнение местоположения объекта в пределах земельного(ых) участка(ов), сооружения «Подъездные железнодорожные пути», протяженностью пог.м.пути, по адресу (местоположение): Приморский край, г. Большой Камень, от начала пути, расположенного на расстоянии 846 м. на юг от здания № 42 по ул. Ворошилова до пересечения с железнодорожным путем ОАО «РЖД» | 4229,0 |
| **Муниципальный контракт от 14.12.2021 № 180 на 85948,26** |
| 86 | **Составление акта обследования недвижимости для снятия с кадастрового учета:** г. Большой Камень, ул. Октябрьская, д. 14 | 123,9 |
| **Муниципальный контракт от 19.03.2021 № 40 на 3000,00 руб.** |

**Работы по оценке рыночной стоимости объектов**

**муниципального имущества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование, адрес | Общая площадь кв.м |
| 1 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 1 | 17,40 |
| 2 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 2 | 19,00 |
| 3 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 5 | 18,30 |
| 4 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 6 | 18,80 |
| 5 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 7 | 13,50 |
| 6 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 8 | 9,20 |
| 7 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 13 | 17,20 |
| 8 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 14 | 18,40 |
| 9 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 15 | 18,40 |
| 10 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 21 | 17,90 |
| 11 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 23 | 17,90 |
| 12 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 25 | 19,20 |
| 13 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 27 | 17,50 |
| 14 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 29 | 19,20 |
| 15 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 31 | 18,30 |
| 16 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 32 | 17,60 |
| 17 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 33 | 13,30 |
| 18 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 35 | 14,00 |
| 19 | Комната, ул. Русецкого, д. 3, ком. 36 | 34,80 |
| 20 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 1 | 18,70 |
| 21 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 6 | 11,80 |
| 22 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 7 | 9,30 |
| 23 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 15 | 18,90 |
| 24 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 17 | 19,20 |
| 25 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 18 | 18,00 |
| 26 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 20 | 17,80 |
| 27 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 21 | 11,30 |
| 28 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 22 | 18,30 |
| 29 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 29 | 12,30 |
| 30 | Комната, ул. Советский, д. 6, ком. 30 | 18,80 |
| 31 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 1 | 18,70 |
| 32 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 2 | 19,00 |
| 33 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 3 | 19,50 |
| 34 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 4 | 17,50 |
| 35 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 5 | 19,20 |
| 36 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 8 | 11,50 |
| 37 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 19 | 18,00 |
| 38 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 23 | 11,60 |
| 39 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 24 | 11,20 |
| 40 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 25 | 11,10 |
| 41 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 26 | 18,90 |
| 42 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 28 | 18,70 |
| 43 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 29 | 19,10 |
| 44 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 30 | 18,80 |
| 45 | Комната, ул. Советский, д. 7, ком. 31 | 17,00 |
| **Муниципальный контракт от 23.11.2021 № 0105 на 40325,00 руб** |

Оценка рыночной стоимости объектов
муниципального имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование | муниципальный контракт №, дата | сумма контракта, руб. |
| право пользования на условиях аренды:1)нежилое помещение г. Большой Камень, ул. Гагарина, 17а, площадью 19.10 кв.м;2) нежилое помещение г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.3, площадью 11,00 кв.м; | № 8 от 03.03.2021 | 14000,00 |
| право пользования на условиях аренды:объекты электросетевого хозяйства в кол-ве 15 шт. | № 022 от 06.04.2021 | 12000,00 |
| рыночная стоимость: транспортные средства 2 ед. | № 013 от 22.03.2021 | 6333,34 |
| рыночная стоимость: нежилое помещение г. Большой Камень, ул. Гагарина, 29, пом.23, площадью 44,3 кв.м | № 014 от 22.03.2021 | 7666,67 |
| право пользования на условиях аренды:земельный участок площадью 3000 кв.м | № 024 от 12.04.2021 | 4333,33 |
| право пользования на условиях аренды:земельный участок площадью 1500 кв.м | № 050 от 21.06.2021 | 4333,33 |
| рыночная стоимость: нежилое помещение г. Большой Камень, Приморского Комсомола, д.10б, площадью 302,4 кв.м; | № 01.1400 от 30.06.2021 | 25000,00 |
| рыночная стоимость: жилая квартира, расположенная в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Большой Камень, ул. ДОС, д. 5, кв. 2 общей площадью 64,7 кв. м | № 010 от 12.03.2021 | 5500,00 |
| право пользования на условиях аренды:нежилое здание г. Большой Камень, Приморского Комсомола, д.2, площадью 1063,8 кв.м; | № 067 от 03.08.2021 | 6965,00 |
| право пользования на условиях аренды:нежилое помещение г. Большой Камень, Карла Маркса, д.21, площадью 107,5 кв.м; | № 088 от 31.08.2021 | 5970,00 |
| право пользования на условиях аренды:объекты электросетевого хозяйства в кол-ве 3 шт. | № 0102 от 22.11.2021 | 13432,50 |
| рыночная стоимость:1) Магистральный хозяйственный питьевой трубопровод, протяженностью 1673 м, расположенный по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева2) Напорный канализационный коллектор, протяженностью 1002 м, расположенный по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева;3)Ливневая канализация, протяженностью 1340 м, расположенная по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева4) автомобиль NISSAN TERRANO;5) холодильные установки в кол-ве 2 шт | № 0111 от 13.12.2021 | 20397,48 |
| право пользования на условиях аренды:1)нежилое помещение г. Большой Камень, ул. Гагарина, 29, пом.58, площадью 59,5 кв.м2)право пользования на условиях аренды:нежилое помещение г. Большой Камень, ул. им.В.А. Маслакова, д.3, пом.77, площадью 70,8 кв.м | № 0112 от 13.12.2021 | 4458,33 |
| **ИТОГО:**  |  | **130389,98** |

Приложение № 2

**Кадастровые работы по образованию
 земельных участков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ПГА об утв схемы | Площадь(кв. м) | ВРИ | Кадастровый номер образованного ЗУ |
| 1 | № 2622 от 24.12.2020 | 518363 | Благоустройство территории | 25:36:000000:2214 |
| 2 | № 765 от 31.03.2021 | 270406 | Улично-дорожная сеть | 25:36:000000:2213 |
| 3 | № 748 от 30.03.2021 | 224501 | Охрана природных территорий | 25:36:010204:524 |
| 4 | № 747 от 30.03.2021 | 97610 | Охрана природных территорий | 25:36:010206:675 |
| 5 | № 1905 от 12.10.2020 | 1926 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010203:3871 |
| 6 | № 750 от 30.03.2021 | 201319 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010205:2821 |
| 7 | № 5 от 11.01.2021 | 1781 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010202:2883 |
| 8 | № 4 от 11.01.2021 | 1964 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010203:3857 |
| 9 | № 3 от 11.01.2021 | 2000 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010203:3859 |
| 10 | № 2 от 11.01.2021 | 2000 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010203:3860 |
| 11 | № 553 от 11.03.2021 | 2000 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010206:531 |
| 12 | № 599 от 16.03.2021 | 2000 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010205:3242 |
| 13 | № 1235 от 04.06.2021 | 2000 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010206:674 |
| 14 | № 19 от 11.01.2021 | 1428 | Индивидуальное жилищное строительство | 25:36:010203:3861 |
| 15 | № 1243 от 04.06.2021 | 1501 | Ведение личного подсобного хозяйства | 25:36:010202:3329 |
| 16 | № 1242 от 04.06.2021 | 1600 | Ведение личного подсобного хозяйства | 25:36:010203:3734 |
| 17 | № 1293 от 07.06.2021 | 1366 | Улично-дорожная сеть | 25:36:010202:3330 |
| 18 | № 1443 от 24.08.2020 | 10606 | Объекты торговли | 25:36:010205:3224 |
| 19 | № 1611 от 12.07.2021 | 1522 | Улично-дорожная сеть | 25:36:010202:3330 |
| 20 | № 1475 от 28.06.2021 | 1639 | Улично-дорожная сеть | 25:36:010201:17865 |
| 21 | № 1294 от 07.06.2021 | 614 | Улично-дорожная сеть | 25:36:010201:17866 |
| 22 | № 990 от 26.04.2021 | 19 | Улично-дорожная сеть | 25:36:050101:2252 |
| 23 | № 989 от 26.04.2021 | 503 | Улично-дорожная сеть | 25:36:050101:2253 |
| 24 | № 1875 от 04.08.2021 | 2796 | Благоустройство территории | 25:36:010205:3248 |
| **Муниципальный контракт № 097 от 5.10.2021** |
| **Муниципальный контракт № 037 от 11.05.2021** |
| № п/п | ПГА об утв схемы | Площадь(кв. м) | ВРИ | Кадастровый номер образованного ЗУ |
| 1 | 2602 от 22.12.2020 | 5 338 | Развлекательные мероприятия | 25:36:010202:3263 |
| 2 | 2603 от 22.12.2020 | 3 789 | Общественное питание | 25:36:010202:3262 |
| 3 | 128 от 22.01.2021 | 16 144 | Туристическое обслуживание | 25:36:010206:641 |
| 4 | 965 от 02.07.2020 | 3 897 | Деловое управление | 25:36:010201:17797 |
| 5 | 1856 от 02.10.2020 | 43 492 | Водный спорт | 25:36:010206:660 |
| 6 | 209 от 03.02.2021 | 5 458 | благоустройство | 25:36:000000:2197 |
| 7 | 2540 от 16.12.2020 | 2 738 | Площадка для занятий спортом | 25:36:010202:3270 |
| 8 | 305 от 11.12.2021 | 9 675 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 25:36:010201:17799 |
| 9 | 252 от 08.02.2021 | 12 262 | Склады | 25:36:010201:17804 |
| 10 | 408 от 19.02.2021 | 3 483 | Площадки для занятия спортом, благоустройство | 25:36:010201:17798 |
| 11 | 416 от 19.02.2021 | 8 046 | Ритуальные услуги | 25:36:010203:3825 |
| 12 | 2604 от 23.12.2020 | 79 999 | Спортивные базы | 25:36:000000:2198 |
| 13 | 746 от 30.03.2021 | 535 | Спортивная площадка | 25:36:010202:3270 |
| **Муниципальный контракт № 049 от 28.05.2021** |
| № п/п | ПГА об утв схемы | Площадь(кв. м) | ВРИ | Кадастровый номер образованного ЗУ |
| 1 | от 20.01.2020 № 120 | 2079 | Развлекательные мероприятия | 25:36:010205:3164 |
| 2 | от 30.06.2020 № 953 | 5164 | Общественное питание | 25:36:010201:17823 |
| 3 | от 30.06.2020 № 953 | 3327 | Туристическое обслуживание | 25:36:000000:2201 |
| 4 | от 30.06.2020 № 953 | 8108 | Деловое управление | 25:36:010201:17823 |
| **Муниципальный контракт № 052 от 28.06.2021** |
| № п/п | ПГА об утв схемы | Площадь(кв. м) | ВРИ | Кадастровый номер образованного ЗУ |
| 1 | от 26.02.2021 № 464 | 193 616 | специальная деятельность | 25:36:010204:523 |
| 2 | от 19.02.2021 № 416 | 45 851 | ритуальная деятельность | 25:36:010201:17823 |
| 3 | от 19.02.2021 № 416 | 10 668 | ритуальная деятельность | 25:36:040101:1191 |
| **Муниципальный контракт № 1/21 от 17.08.2021** |
| 1 | Возмещение за изъятый земельный участок в целях строительства объекта местного значения |