**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 72 505,50 | 127 333,68 | 2 993,10 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 71 505,50 | 124 333,68 | 2 993,10 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 17 571,77 | 3 326,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 34 735,38 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 8 683,84 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 10 360,51 | 5 267,74 | 0,00 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 20 721,02 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 5 180,26 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 43 573,22 | 46 419,44 | 2 993,10 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  | муниципальных контрактов не заключено  |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  | муниципальных контрактов не заключено  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  | Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму-85 064,14 тыс. рублей(Контракт № 235/МК от 13.12.2018 расторгнут по соглашению сторон) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2019- 31.03.2019 |  | муниципальных контрактов не заключено  |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | - |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 458 278,40 | 118 187,43 | 25,79 % | 127 333,68 | 2 993,10 | 2,35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 389 150,35 | 68 002,81 | 17,47 % | 71 877,28 | 2 993,10 | 4,16% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 69 128,05 | 50 184,62 | 72,60% | 55 456,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 412 028,66 | 102 555,17 | 24,89% | 124 333,68 | 2 993,10 | 2,41% |  |
|  | бюджет городского округа | 362 181,83 | 57 878,14 | 15,98% | 68 877,28 | 2 993,10 | 4,35% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 49 846,83 | 44 667,03 | 89,61% | 55 456,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 103 789,42 | 33 177,91 | 31,97% | 46 745,22 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 79 789,42 | 10 986,13 | 13,77% | 12 009,84 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 24 000,00 | 22 191,78 | 92,47% | 34 735,38 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 75 088,93 | 28 178,94 | 37,53% | 31 169,02 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 49 242,10 | 5 693,69 | 11,56% | 10 448,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 25 846,83 | 22 485,25 | 86,99%- | 20 721,02 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 233 150,31 | 44 191,42 | 18,95% | 46 419,44 | 2 993,10 | 6,45% | 7/85 064,14 |
|  | бюджет городского округа | 233 150,31 | 44 191,42 | 18,95% | 46 419,44 | 2 993,10 | 6,45% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 46 249,74 | 12 639,16 | 27,33% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 26 968,52 | 7 131,57 | 26,44% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 19 281,22 | 5 507,59 | 28,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 35 856,20 | 12 639,16 | 35,25% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 16 574,98 | 7 131,57 | 43,03% | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 19 281,22 | 5 507,59 | 28,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12 009,84 | 34 735,38 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования находится в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на стадии регистрации(исх. № 04/1516 от 27.02.2019) | Закон Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 450-КЗ от 06.03.2019г.) |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 10 448,00 | 20 721,02 |