**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 4 квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | За 4 квартал 2023 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Заместитель главы администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@bkadmin.ru;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации |  В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 4 квартал 2023 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 4 квартал 2023 год – **100 183,96 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 4 квартале 2023 года составили – **99 292,59** **(99,11%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 300,00 тыс. руб. Освоено 50,00 тыс. руб. Заключен 3 МК на снос аварийных домов по ул. Андреевская, д. 3, ул. ДОС, д. 4, 5 на сумму 300,00 тыс. руб. Освоено – 50,00 тыс. руб.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 27 823,06 тыс. руб. Освоение – 27 788,48 тыс. руб. (99,88%).

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 19 991,58 тыс. руб. Освоено – 19 991,58 тыс. руб. (100%). Заключен 1 МК на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)».

**2.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 7 796,90 тыс. руб. Освоено – 7 796,90 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальные контракты:

- 3 МК на сумму 813,12 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта планируются к выполнению мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

- № 11/МК от 22.02.2023 г. на сумму 4 476,09 тыс. рублей. В рамках контракта планируется выполнить устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, д. 17.

- № 167/МК от 24.10.2022 г. на сумму 2 622,06. В рамках контракта выполнен ремонт трубопровода тепловой сети 1-го контура от УТ01 до поликлиники по ул. Лебедева, 1В.

- № 171/МК от 31.08.2023 на сумму 276,04 тыс. руб. на мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Промывка, очистка смотровых колодцев и трубопроводов ливневой канализации.

- 3 МК на сумму 1 607,98 на выполнение работ по отводу вод с территории «умной» спортивной площадки.

- № 193/МК от 09.10.2023 на сумму 95,98 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту водоотводных лотков по ул. Приморского Комсомола и ул. Аллея Труда

**3.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 34,58 тыс. рублей. Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 29 966,37 тыс. руб. Освоено – 29 532,80 тыс. руб. (98,55%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 32/МК от 15.03.2023 на выполнение работ по строительству внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 29 122,89 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 91/МК от 29.05.2023 на оказание услуги по проведению строительного контроля на строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 409,91 тыс. руб.

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 36 269,08 тыс. руб. Освоено – 36 269,08 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы заключено 8 муниципальных контракта на приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 5 825,45 тыс. руб. Освоение – 5 652,22 тыс. руб. (97,03%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 695,75 тыс. рублей. Заключены МК на сумму 1 597,06 тыс**.** руб. (94,18%) на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 720,17 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 3 720,17 тыс. руб. (100%).

**3.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 409,53 тыс. руб. Освоено – 335,00 тыс. руб. (81,80%).

В рамках программы заключены муниципальные контракты на сумму 335,00 тыс. руб.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 4 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 103 528,46 | 100 183,96 | 99 292,59 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 50,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 300,00 | 300,00 | 50,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 300,00 | 300,00 | 50,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 30 143,97 | 27 823,06 | 27 788,49 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 20 152,80 | 19 991, 58 | 19 991,58 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590232019232023201S2320 | 400 | 20 152,80 | 19 991,58 | 19 991,58 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 9 891,58 | 7 796,90 | 7 796,90 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 9 891,58 | 7 796,90 | 7 796,90 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 99,58 | 34,58 | 34,58 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 99,58 | 34,58 | 34,58 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 29 966,37 | 29 966,37 | 29 532,80 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 29 966,3 | 29 966,37 | 29 532,80 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 29 966,37 | 29 966,37 | 29 532,80 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 37 168,44 | 36 269,08 | 36 269,09 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 37 168,44 | 36 269,08 | 36 269,08 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R082023401М0820 | 400 | 37 168,44 | 36 269,08 | 36 269,08 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 5 949,68 | 5 825,45 | 5 652,22 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 5 415,93 | 5 415,93 | 5 317,23 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 695,75 | 1 695,75 | 1 597,06 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 720,17 | 3 720,17 | 3 720,17 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 533,76 | 409,53 | 335,00 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 533,76 | 409,53 | 335,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 4 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Улучшение состояние объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.Прочистка наружных сетей ливневой канализации МКД № 5 по ул. Дзержинского | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание системы водоотведения 1 ед. | Выполнено содержание системы водоотведения 1 ед.  |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие 2.Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, 17 | 22.02.2023 | 31.12.2023 | 22.02.2023 | 17.10.2023 | Капитальный ремонт системы водоотведения 1 ед. | Выполнен капитальный ремонт системы водоотведения 1 ед. |  |
| 1.1.3 | Выполнение работ по отводу поверхностных вод с территории "умной" спортивной площадки  | 03.08.2023 | 25.08.2023 | 31.08.2023 | 25.08.2023 | Содержание системы водоотведения 1 ед. | Выполнено обустройству отвода воды  |  |
| 1.1.4 | Выполнение работ по ремонту водоотводных лотков по ул. Приморского Комсомола и ул. Аллея Труда | 10.10.2023 | 27.10.2023 | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Содержание системы водоотведения 2 ед. | Выполнены ремонтные работы |  |
| 1.1.5 | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Промывка, очистка смотровых колодцев и трубопроводов ливневой канализации | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | Содержание системы водоотведения | Выполнено текущее содержание |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Морской» | 15.03.2023 | 30.11.2023 | 15.03.2023 | 30.11.2023 | 80 ЗУ обеспечено водоснабжением | 80 ЗУ обеспечено водоснабжением |  |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция)  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 4 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 705 196,78 | 454 524,21 | 4,24% | 100 183,96 | 99 292,59 | 99,11% | 49 МК/99 542,59 |
|  | бюджет городского округа | 655 348,68 | 78 654,92 | 11,90 | 14 356,59 | 13 895,32 | 96,79% |  |
|  | федеральный бюджет | 5 640 598,18 | 222 392,22 | 3,94% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 4 217 470,80 | 153 477,07 | 3,64% | 68 871,36 | 68 441,27 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 3 МК/300,00 |
|  | Всего | 250 824,57 | 75 754,34 | 30,20% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 879,41 | 14 779,41 | 78,28% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  | 3 МК/300,00 |
|  | Всего | 18 830,59 | 14 730,59 | 78,23% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 830,59 | 14 730,59 | 78,23% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 524,00 | 274,00 | 52,29% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | бюджет городского округа | 524,00 | 274,00 | 52,29% | 300,00 | 50,00 | 16,67% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 11 МК/27 788,48 |
|  | Всего | 9 682 739,21 | 196 445,14 | 2,03% | 27 823,06 | 27 788,48 | 99,88% |  |
|  | бюджет городского округа | 559 556,35 | 18 998,98 | 3,40% | 7 991,41 | 7 956,83 | 99,57% |  |
|  | федеральный бюджет  | 5 343 897,50 | 102 089,60 | 1,91% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 3 587 506,24 | 75 356,56 | 2,10% | 19 831,65 | 19 831,65 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 1 МК/19 991,58 |
|  | Всего | 8 618 323,76 | 182 513,97 | 2,12%: | 19 991,58 | 19 991,58 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 464 864,02 | 6 791,80 | 1,46% | 159,93 | 159,93 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 4 590 770,20 | 102 089,60 | 2,22% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 3 562 689,53 | 73 632,57 | 2,07% | 19 831,65 | 19 831,65 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,12 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,12 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 358 930,99 | 54 884,21 | 4,04% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 23 409,47 | 1 083,29 | 4,63% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 910 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 425 521,52 | 53 800,92 | 12,64% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 675 047,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 703,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 2 632 990,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 11 352,78 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 301 330,08 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 40 716,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 78 450,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 182 163,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 430 163,27 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 163,27 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 400 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 297 121,09 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 271 734,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 293 704,83 | 27 719,88 | 1,21% | 19 991,58 | 19 991,58 | 100% | 1мк/19 991,58 |
|  | бюджет городского округа | 22 896,77 | 237,23 | 1,04% | 159,93 | 159,93 | 10% |  |
|  | федеральный бюджет  | 7 651,00 | 7 651,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 263 157,06 | 19 891,65 | 0,88% | 19 831,65 | 19 831,65 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.16. | Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 876 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 867 240,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 8 760,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 10 МК/7 796,90 |
|  | Всего | 59 505,01 | 11 764,38 | 19,77% | 7 796,90 | 7 796,90 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 59 505,01 | 11 764,38 | 19,77% | 7 796,90 | 7 796,90 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 59 505,01 | 11 764,38 | 19,77% | 7 796,90 | 7 796,90 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 59 505,01 | 11 764,38 | 19,77% | 7 796,90 | 7 796,90 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 31 088,02 | 2 166,79 | 6,97% | 34,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 568,66 | 442,80 | 5,17% | 34,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 519,36 | 1 723,99 | 7,66% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 31 088,02 | 2 166,79 | 6,97% | 34,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 568,66 | 442,80 | 5,17% | 34,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 519,36 | 1 723,99 | 7,66% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 973 822,43 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 26 618,66 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 753 127,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 297,35 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 973 822,43 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 26 618,66 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 753 127,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 2 297,35 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/29 532,80 |
|  | Всего | 123 353,51 | 58 167,33 | 47,15% | 29 966,36 | 29 532,80 | 98,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 825,49 | 68,10% | 239,73 | 236,26 | 98,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,94 | 37 341,84 | 40,25% | 29 726,63 | 29 296,54 | 98,55% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 123 353,51 | 58 167,33 | 47,15% | 29 966,36 | 29 532,80 | 98,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 825,49 | 68,10% | 239,73 | 236,26 | 98,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,94 | 37 341,84 | 40,25% | 29 726,63 | 29 296,54 | 98,55% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 123 353,50 | 58 167,33 | 47,15% | 29 966,36 | 29 532,80 | 98,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 30 581,57 | 20 825,49 | 68,10% | 239,73 | 236,26 | 98,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 771,94 | 37 341,84 | 40,25% | 29 726,63 | 29 296,54 | 98,55% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 8 МК/36 269,08 |
|  | Всего | 204 737,84 | 100 106,36 | 48,89% | 36 269,08 | 36 269,08 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 35 913,87 | 75,23% | 19 313,08 | 19 313,08 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 204 737,84 | 100 106,36 | 48,89% | 36 269,08 | 36 269,08 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 35 913,87 | 75,23% | 19 313,08 | 19 313,08 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 204 737,84 | 100 106,36 | 48,89% | 36 269,08 | 36 269,08 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 156 998,80 | 64 192,49 | 40,89% | 16 956,00 | 16 956,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 47 739,04 | 35 913,87 | 75,23% | 19 313,08 | 19 313,08 | 100% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  | 25 МК/5 652,23 |
|  | Всего | 443 541,62 | 24 051,04 | 5,35% | 5 825,45 | 5 652,23 | 97,03% |  |
|  | бюджет городского округа | 46 331,32 | 24 051,04 | 46,31% | 5 825,23 | 5 652,23 | 97,03% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 440 892,85 | 23 234,30 | 5,21% | 5 415,92 | 5 317,23 | 98,18% |  |
|  | бюджет городского округа | 43 682,55 | 23 234,30 | 47,97% | 5 415,92 | 5 317,23 | 98,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 16 МК/1 597,06 |
|  | Всего | 11 672,99 | 6 051,61 | 54,16% | 1 695,75 | 1 597,06 | 94,18% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 672,90 | 6 051,61 | 54,16% | 1 695,75 | 1 597,06 | 94,18% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 7 МК/3 720,17 |
|  | Всего | 23 509,06 | 13 281,90 | 46,17% | 3 720,17 | 3 720,17 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 23 509,06 | 13 281,90 | 46,17% | 3 720,17 | 3 720,17 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/335,00 |
|  | Всего | 2 648,77 | 816,74 | 23,38% | 409,53 | 335,00 | 81,80% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 648,77 | 816,74 | 23,38% | 409,53 | 335,00 | 81,80% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 648,77 | 816,74 | 23,38% | 409,53 | 335,00 | 81,80% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 648,77 | 816,74 | 23,38% | 409,53 | 335,00 | 81,80% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 4 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | 159,93 | 19 831,65 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 10.07.2023 № 768-06-2023-7 | Закон Приморского края от 28.06.2023 № 364-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 239,73 | 29 726,63 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 36 269,08 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |  |