**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование  ответственного  исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2021 года** |
| Должность,  фамилия, имя,  отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения  Полищук Софья Дмитриевна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

Реализация мероприятий в сфере благоустройства осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611 с последующими изменениями.

Для реализации программных мероприятий в 2021 году предусмотрено – 126 200,66 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 94 883,04 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 18 701,69 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета - 12 615,93 тыс. рублей.

фактически освоено 112 549,77 тыс. рублей (89,2%), из них:

- средства бюджета городского округа – 81 407,13 тыс. руб. (85,8%),

- средства краевого бюджета – 18 130,15 тыс. рублей (96,94 %),

- средства федерального бюджета - 12 615,93 тыс. рублей (100,00).

В рамках реализации ***национального проекта «Формирование современной городской среды»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроенна одна общественная территория: Бульвар по ул. Карла Маркса (пешеходная дорожка от кинотеатра «Октябрь» до МБУ «Городской центр культуры»), г. Большой Камень.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (руб.)** | **Подрядчик** | **Виды работ** |
| ***1. Бульвар по ул. Карла Маркса (пешеходная дорожка от кинотеатра «Октябрь» до МБУ «Городской центр культуры», г. Большой Камень*** | ***12 939 411,18*** |  |  |
| 8 567 910,40 | 17/МК от 12.03.2021 ООО «Карьер ДВ» | укладка брусчатки; установка скамеек, урн для мусора, установка малых архитектурных форм |
| 1 786 473,54 | 63/МК от 24.05.2021 Соколова Н.Л. | озеленение |
| 1 545 761,85 | 46/МК от 11.05.2021 ООО «Профитрейд» | Установка декоративных столбов освещения |
| 599 610,00 | 65/МК от 18.05.2021 ИП Никогосян Р.Г. | Укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм (2 этап) |
| 439 655,39 | 79/МК от 04.06.2021 ООО «АБСОЛЮТ» | Разработка и завоз питательного грунта для устройства газона |

В рамках реализации регионального проекта ***по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок*** на территории городского округа Большой Камень в 2021 году благоустроенно 9 дворовых территорий, в том числе: на 3 территориях выполнен ремонт внутридворовых проездов, на 2 территориях установлены спортивные площадки, на 1 территории установлены детские площадки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **Подрядчик** | **Виды и объёмы работ** |
| **Итого по всем дворовым территориям** | **12 660 978,97** |  |  |
| ***1.Установка детских площадок, в том числе:*** | ***2 127 280,76*** |  |  |
| МКД № 20 ул. Аллея Труда г. Большой Камень | 2 127 280,76 | ООО «Торговое оборудование»  От 27.04.2021 44/МК | Оборудование детской площадки по адресу: ул. Аллея Труда, № 20. |
| ***Дополнительные контракты по установке спортивных площадок*** | ***31 580,38*** |  |  |
| МКД №16 по ул. Ганслеп | 18 764,00 | ИП Торосян С.Н. от 19.05.2021 69/МК | Оборудование спортивной площадки (доп. контракт) |
| МКД №2а по ул. Юбилейная | 297 039,38 | ИП Торосян С.Н. от 19.05.2021 70/МК | Оборудование спортивной площадки (доп. контракт) |
| ***2. Установка спортивных площадок:*** | ***4 279 733,68*** |  |  |
| МКД № 16 ул. Ганслеп  г. Большой Камень | 1 679 738,30 | ИП Торосян С.Н. от 22.03.2021 29/МК | Оборудование спортивной площадки ул. Ганслеп, МКД №16 |
| МКД № 2 «а» по ул. Юбилейная | 2 599 995,38 | ИП Торосян С.Н.  от 22.03.2021 27/МК | Оборудование спортивной площадки ул. Юбилейная, МКД №2 «а» |
| ***3. Ремонт внутридворовых проездов, в том числе*** | ***5 777 713,73*** |  |  |
| МКД № 31, 29, 27 по ул. Аллея Труда | 1 992 887,55 | ООО «Шкотрис-БК» от 15.03.2021 20/МК | Ремонт внутридворового проезда |
| МКД № 23 по ул. Аллея Труда | 1 221 719,64 | ИП Егоян А.А. от 22.03.2021 26/МК | Ремонт внутридворового проезда |
| МКД № 16-18 по  ул. Ак. Крылова | 2 563 106,54 | ИП Егоян А.А. (Приморский край, город Большой Камень, село Петровка), № 19/МК от 15.03.2021 | Ремонт внутридворового проезда |
| МКД № 2 «а» по ул. Юбилейная и МКД № 16 по ул. Ганслеп | 160 447,43 | ИП Бондаренко М.В. от 08.12.2021 № 187/МК | Установка малых архитектурных форм |

Кроме того, реализованы мероприятия:

* + 1. Проведен городской конкурс "Лучший двор города".

Предусмотрено бюджетной сметой 190,0 тыс. рублей, выданы премии   
на 190,0 тыс. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 15.09.2021 г. № 2242 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города» в 2021 году.

По итогам конкурса «Лучший двор города» в 2021 году было присуждено:

* Одно первое место – 65,0 тыс. руб.;
* Два вторых места - по 40,0 тыс. руб.;
* Три третьих места - по 22,50 тыс. руб.
  + 1. «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 118/МК   
от 09.08.2021 на сумму 500,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 119/МК   
от 11.08.2021 на сумму 500,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 199/МК   
от 08.12.2021 на сумму 598 000 руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 196/МК   
от 08.12.2021 на сумму 597 500 руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 197/МК   
от 08.12.2021 на сумму 598 200 руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на проведение работ по разработке архитектурной концепции, подготовки заявки и необходимого пакета документов на конкурс благоустройства Народного парка № 198/МК   
от 08.12.2021 на сумму 598 700 руб. за счет средств местного бюджета.

3. Инициативное бюджетирование «Твой проект».

Заключен муниципальный контракт от 04.09.2021 года № 141/МК ИП Соколова Н.Л. на «благоустройство городского округа Большой Камень в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой проект». Ремонт покрытия пешеходной дорожки на участке от дома №16 А по ул. Им. В.А. Маслакова между детским садом «Журавушка» и МБОУ СОШ № 4».

Заключен муниципальный контракт от 13.07.2021 года № 107/МК ИП Геращенко И.В. на «благоустройство городского округа Большой Камень в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой проект». Установка тренажеров для занятия физкультурой и спортом с оборудованием малых архитектурных форм в районе МКД № 31 по ул. Академика Курчатова».

***Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень***

*3.1. Содержание объектов благоустройства.*

Предусмотрено бюджетной сметой 26741,13 тыс. рублей, выполнены работы по 22 муниципальным контрактам на сумму 26 356,37 тыс. рублей. Процент выполнения мероприятия 98,6 %.

Основные работы:

- скос травы на объектах благоустройства – 109148,00 м2 (количество скосов - не менее 3 раз, объем работ - 435399,0 м2);

- сгребание свежевыпавшего снега в кучи, уборка снежных накатов и наледи механическим способом – 635985,3 м2;

- уборка снега на пешеходных дорожках с асфальтовым покрытием и на лестницах вручную – 100 110,0 м2;

- приготовление, перевозка и россыпь противогололедной смеси -82,4т/ 582579,0 м2;

- уборка газонов, дорожек от случайного мусора – 12500000 м2;

- очистка урн от мусора – 45448 шт.;

- подметание пешеходных дорожек вручную / механическим способом – 743 008 м2 / 124271 м2;

- завоз песка в песочницы– 28,5 м3, количество песочниц – 58 шт;

- уборка мест массового отдыха (пляжей) от случайного мусора вручную (со сбором в полиэтиленовые пакеты) – 360000 м2;

- уборка пустырей от случайного мусора вручную с укладкой в мешки и утилизация – 224650 м2 / 30т;

-оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) из накопительной ёмкости в г. Большой Камень в районе МКД по ул. Садовая, 17 - 372 м3;

-расчистка территории от мелколесья - 28644,00 м2

- ремонт лестницы в районе МКД №29 по ул. Приморского Комсомола;

- ремонт леерного ограждения лестницы в районе нежилого здания № 4а по ул. Карла Маркса.

*3.2. Содержание земель общего пользования*

Предусмотрено бюджетной сметой 31 449,69 тыс. рублей, заключено 23 муниципальных контракта на 31 243,12 тыс. рублей, освоено – 99,3 %.

Основные работы:

- скос травы на землях общего пользования – 738581,00 м2 (количество скосов - не менее 3 раз, объем работ – 1822506,5 м2),

- очистка вручную (асфальтобетонное и грунтовое покрытия) от случайного мусора – 715 016,0 м2;

- уборка и очистка от снега асфальтобетонных покрытий – 180 568 м2;

- приготовление и россыпь противогололёдных материалов – 139 тн;

- очистка ливневых железобетонных лотков – 1480,5 п.м;

- очистка урн от мусора – 18 724 шт;

- очистка от веток территорий с.Суходол : ул.Пионерская, Ольховая, Новая, Зеленая, Чайкино, Авиаторов, с.Петровка: ул.Ленинская, Школьная, Крупская и район кладбища 40 700 м2 / 168 т ;

- восстановление подходов к мусорокамерам МКД №16-18 по ул. Крылова: монтаж бортовых камней -10 м; устройство асфальтобетонного покрытия– 80,86 м2.

*3.3. Содержание объектов озеленения.*

Предусмотрено бюджетной сметой 10 000,0 тыс. рублей, заключен 1 муниципальный контракт на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Общий объем работ составил:

- вырубка крупномерных деревьев с выкорчевкой пней – 120 шт.;

- валка деревьев без выкорчевки – 80 шт.;

- глубокая обрезка деревьев – 100 шт.;

- правочная обрезка деревьев и кустарников – 2200 шт. ;

- обрезка сухих ветвей деревьев с автовышки – 50 шт.;

- уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 201 шт.;

- уход за кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 1356 кус.;

- завоз растительного грунта на газоны и клумбы – 142 м3

- формировочная стрижка деревьев и кустарников – 2200 шт.;

- высадка однолетних цветов – 23250 шт.;

- высадка цветочной рассады в кашпо – 300 шт.;

- уход за цветниками в течение сезона – 4249,5 м2;

установка декоративных конструкций – 2 шт.;

*3.4. Содержание мест захоронений (кладбищ).*

Предусмотрено бюджетной сметой 4 029,97 тыс. рублей, заключено 2 муниципальных контракта на сумму 4 029,97 тыс. рублей. Освоено 100,0%.

Общий объем работ составил:

- сбор и вывоз бытового мусора – 307.84 т;

- скос травы – 115630 м2;

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог;

- ремонт дорог: грунтовой – 250,0 м2 , асфальтобетонной – 320 м2;

- санитарная вырубка аварийных деревьев - 50шт.;

- восстановление участков водоотвода подъездной дороги к первому сектору - 298,3м;

- сбор и вывоз негабаритного бетонного мусора и выброшенных металлических конструкций - 78т / 8т;

- зимнее содержание территорий кладбищ: уборка снега на проездных дорогах - 106,5 тыс.м2, на разворотных площадках и в проходах на путях следования похоронных процессий (вручную) - 1400м2

*3.5. Содержание и ремонт памятников истории и культуры.*

Предусмотрено бюджетной сметой 2 286,45 тыс. рублей, заключено 2 муниципальных контракта на 2 286,45 тыс. рублей.

Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ремонт памятника жителям с. Петровка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Выполнены работы по содержанию восьми памятников истории и культуры:

- скульптурного памятника «Скорбящая мать»;

- скульптурного памятника лётчикам, погибшим при исполнении служебного долга;

- памятника жителям с.Петровка, погибшим на фронтах ВОВ в 1941-1945г;

- памятника «Стела»;

- монумента «Родина-мать»;

- памятника Владимиру Ильичу Ленину;

- памятника воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945г.;

- мемориального комплекса «Рубка».

*3.6 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов*

Предусмотрено бюджетной сметой 1 622,73 тыс. рублей, заключено 4 муниципальных контракта на 1 622,73 тыс. рублей.

Основные работы:

- очистка вручную асфальтобетонного покрытия и газонов – 492352 м2/4,8 тн.;

- устройство площадок - 2 шт.

*3.7. Ремонт объектов благоустройства*

Предусмотрено бюджетной сметой 2 554,70 тыс. рублей, заключено 11 муниципальных контрактов на 2 554,70 тыс. рублей.

Выполнены работы:

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Карла Маркса в районе дома №16: тротуарные бортовые камни - 20 п.м, покрытие из брусчатки -12 м2;

- ремонт лестницы к магазину «Чайка»: монтаж лестничных маршей – 6,0 шт, устройство леерного ограждения – 16,0 п.м;

- ремонт примыканий к пешеходной дорожке Бульвара по ул. Карла Маркса в районе здания № 47: монтаж бордюрного камня - 30,0 м, устройство покрытия из брусчатки – 209,50 м2;

- установка лавочек и урн по ул. Карла Маркса, 47а, ул. Аллея Труда, 6, ул. Юбилейная, 2а: лавочек - 4шт, урн - 4 шт;

- устройство декоративного ограждения в районе ул. Карла Маркса № 47а;

- ремонт пешеходной дорожки по ул. Чкалова – 31,5 м2;

- ремонт лестницы по ул. Маслакова, д.3: монтаж лестничных маршей – 4 шт, устройство леерного ограждения – 16,0 м;

- ремонт лестницы в районе по ул. Курчатова, д.30: монтаж лестничных маршей – 2 шт.

*3.8. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.*

Предусмотрено бюджетной сметой 571,55 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сумму 384, 55 тыс. рублей. Процент освоения 67,3%.

На основании заключенного с администрацией городского округа Большой Камень муниципального контракта от 24 февраля 2021 года № 05 «Об оказании услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Большой Камень» всего за 2021 год специалистами МУП «Горхоз» отловлено 63 животных без владельца.

*3.9. Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа.*

Предусмотрено бюджетной сметой 7 444,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сумму 7 444,22 тыс. рублей. Процент освоения 100%.

В 2021 году заключено 5 муниципальных контрактов на организацию 6 значимых маршрутов в границах городского округа Большой Камень (3 круглогодичных и 3 сезонных маршрутов) и перевезено 337,6 тыс. пассажиров.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 112 768,37 | 126 200,64 | 119 981,96 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 112 768,37 | 126 200,64 | 119 981,96 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 23 984,95 | 26 200,45 | 21 120,45 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 1 461,50 | 2 089,00 | 1 589,00 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 12 280,95 | 12 280,95 | 12 280,95 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 379,82 | 379,82 | 379,82 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 92360 | 277 | 5 590,41 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 56,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 2 890,00 | 2 180,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20830 | 200 | 1 292,00 | 3 400,00 | 1 00,00 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой проект» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 92360 | 244 | 0,00 | 5 590,41 | 5 590,41 |
| 16 9 01 S2360 | 244 | 0,00 | 56,47 | 56,47 |
| 16 9 01 70180 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 12 939,41 |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 12 939,41 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 75 844,00 | 87 060,78 | 85 922,10 |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20380 | 200 | 22 557,90 | 26 741,13 | 26 356,37 |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20390 | 200 | 25 067,97 | 31 449,69 | 31 243,12 |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20410 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20430 | 200 | 4 029,97 | 4 029,97 | 4 029,97 |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20680 | 200 | 2 286,45 | 2 286,45 | 2 286,45 |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0408 | 16 9 02 61100 | 200 | 7 444,22 | 7 444,22 | 7 444,22 |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0000 | 16 9 70650 | 200 | 1 632,51 | 1 622,72 | 1 622,72 |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0405 | 16 9 02 93040 | 200 | 571,55 | 571,55 | 384,55 |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70150 |  | 2 253,43 | 2 915,05 | 2 554,70 |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организационные мероприятия, направленные на благоустройство объектов городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - новое мероприятие подлежащее внесению в муниципальную программу.

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 379,82 | 12 280,95 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па  Соглашение направлено в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края  5 марта 2021 года. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 64,7 | 12 874,72 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года.  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № 05706000-1-2021-005 от 1 февраля 2021 года | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 571,55 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 721 461,97 | 209 146,43 | 28,99% | 118 394,75 | 119 981,96 | 101,34% | 42/33 693,81 |
| Бюджет городского округа | 209 435,92 | 88 311,89 | 42,17% | 92 667,53 | 88 117,72 | 95,09% |  |
| Краевой бюджет | 194 898,84 | 77 052,00 | 39,53% | 13 110,00 | 12 292,88 | 93,77% |  |
| Федеральный бюджет | 317 127,21 | 43 782,54 | 13,81% | 12 617,22 | 584,68 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 721 461,97 | 209 146,43 | 28,99% | 118 394,75 | 119 981,96 | 101,34% | 42/33 693,81 |
| Бюджет городского округа | 209 435,92 | 88 311,89 | 42,17% | 92 667,53 | 88 117,72 | 95,09% |  |
| Краевой бюджет | 194 898,84 | 77 052,00 | 39,53% | 13 110,00 | 12 292,88 | 93,77% |  |
| Федеральный бюджет | 317 127,21 | 43 782,54 | 13,81% | 12 617,22 | 584,68 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 455 617,68 | 110 606,52 | 24,28% | 26 200,45 | 21 120,45 | 80,61% | 14/356,46 |
| Бюджет городского округа | 40 861,67 | 31 666,15 | 77,50% | 6 113,60 | 2 192,62 | 35,86% |  |
| Краевой бюджет | 190 709,13 | 63 533,49 | 33,31% | 12 280,95 | 12 280,95 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 224 046,88 | 15 406,88 | 6,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 330,67 | 17 946,91 | 92,84% | 1 461,50 | 1 589,00 | 108,72% | 4/184,76 |
| Бюджет городского округа | 4 498,86 | 3 115,10 | 69,24% | 1 461,50 | 1 589,00 | 108,72% |  |
| Краевой бюджет | 1 779,87 | 1 779,87 | 100,00% |  |  | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100,00% |  |  | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 168 267,17 | 86 671,85 | 51,512% | 12 751,05 | 12 694,57 | 99,56% | 10/12 694,58 |
| Бюджет городского округа | 27 579,57 | 25 239,36 | 91,51% | 470,10 | 413,62 | 87,99% |  |
| Краевой бюджет | 140 687,60 | 61 432,49 | 43,67% | 12 280,95 | 12 280,95 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 680,00 | 138,78% | 0,00 | 190,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 680,00 | 138,78% | 0,00 | 190,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | 160 430,08 | 0,00 | 0,00% | 2 890,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 677,70 | 0,00 | 0,00% | 2 890,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 18 112,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 138 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 103 442,00 | 1 650,00 | 1,60% | 1 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 633,83 | 1 650,00 | 45,41% | 1 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 29 808,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.7 | Проект инициативного бюджетирования «Твой проект» | 5 686,88 | 5 686,88 | 100% | 5 686,88 | 5 686,88 | 100% |  |
| Бюджет городского округа | 56,47 | 56,47 | 100% | 56,47 | 56,47 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 5 590,41 | 5 590,41 | 100% | 5 590,41 | 5 590,41 | 100% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 95 459,81 | 42 039,66 | 44,04% | 12 939,41 | 599,61 | 4,63% | 5/12 939,41 |
| Бюджет городского округа | 475,96 | 145,49 | 30,57% | 64,70 | 3,00 | 4,64% |  |
| Краевой бюджет | 1 903,51 | 13 518,51 | 710,19% | 257,50 | 11,93 | 4,63% |  |
| Федеральный бюджет | 93 080,33 | 28 375,66 | 30,49% | 12 617,22 | 584,68 | 4,63% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 95 459,81 | 42 039,66 | 44,04% | 12 939,41 | 599,61 | 4,63% | 5/12 939,41 |
| Бюджет городского округа | 475,96 | 145,49 | 30,57% | 64,70 | 3,00 | 4,64% |  |
| Краевой бюджет | 1 903,51 | 13 518,51 | 710,19% | 257,50 | 11,93 | 4,63% |  |
| Федеральный бюджет | 93 080,33 | 28 375,66 | 30,49% | 12 617,22 | 584,68 | 4,63% |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | 183 694,31 | 56 500,25 | 30,76% | 87 060,78 | 85 922,10 | 98,69% | 16/33858,54 |
| Бюджет городского округа | 181 408,11 | 56 500,25 | 31,15% | 86 489,23 | 85 922,10 | 99,34% |  |
| Краевой бюджет | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 44 557,90 | 16 462,32 | 36,95% | 26 741,13 | 26 356,37 | 98,56% | 10/21013,68 |
| Бюджет городского округа | 44 557,90 | 16 462,32 | 36,95% | 26 741,13 | 26 356,37 | 98,56% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 53 067,97 | 20 578,70 | 38,78% | 31 449,69 | 31 243,12 | 99,34% | 8/24 238,78 |
| Бюджет городского округа | 53 067,97 | 20 578,70 | 38,78% | 31 449,69 | 31 243,12 | 99,34% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 22 000,00 | 8 955,37 | 40,71% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 1/10 000,0 |
| Бюджет городского округа | 22 000,00 | 8 955,37 | 40,71% | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 9 049,84 | 3 357,60 | 37,10% | 4 029,97 | 4 029,97 | 100% | 1/3980,0 |
| Бюджет городского округа | 9 049,84 | 3 357,60 | 37,10% | 4 029,97 | 4 029,97 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 6 200,00 | 1 664,36 | 26,84% | 2 286,45 | 2 286,45 | 100% | 2/2 286,45 |
| Бюджет городского округа | 6 200,00 | 1 664,36 | 26,84% | 2 286,45 | 2 286,45 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 26 146,46 | 2 691,51 | 10,29% | 7 444,22 | 7 444,22 | 100% | 3/854,52 |
| Бюджет городского округа | 26 146,46 | 2 691,51 | 10,29% | 7 444,22 | 7 444,22 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 3 132,51 | 707,84 | 22,60% | 1 622,72 | 1 622,72 | 100% | 1/560,36 |
| Бюджет городского округа | 3 132,51 | 707,84 | 22,60% | 1 622,72 | 1 622,72 | 100% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 286,19 | 384,55 | 0,00% | 571,55 | 384,55 | 0,00% | 1/570,68 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 384,55 | 0,00% | 0,00 | 384,55 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 7 253,43 | 2 082,55 | 28,71% | 2 915,05 | 2 554,70 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 7 253,43 | 2 082,55 | 28,71% | 2 915,05 | 2 554,70 | 0,00% | 1/543,01 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**О достижении значений показателей муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Большой Камень  
 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | | | Алгоритм формирования (формула) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа | % | | 32,23 | 33,1 | 33,1 | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий |  |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа\* | Ед. | | 51 | 54 | 54 | Фактическое  количество |  |
| 3. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе | % | | 83,05 | 84,7 | 84,7 | Отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | Ед. | | 2 | 3 | 3 | Фактическое  количество |  |
| 5. | Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятия по благоустройству территории городского округа | Ед. | | 5 | 6 | 6 | Фактическое  количество |  |
| 6. | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Ед. | | 12 | 8 | 11 | Фактическое  количество | В 2021 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» было благоустроенно 9 дворовых территорий. В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «твой проект» было благоустроенно 2 дворовые территории |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | | 12,7 | 15 | 15 | Отношение коли-чества граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |
| 8. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий\* | Ед. | | 1 | 1 | 1 | Фактическое  количество |  |
| 9. | Доля пешеходных дорожек, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади пешеходных дорожек | % | | 9,9 | 11,2 | 11,2 | Отношение коли-чества пешеходных дорожек, в отношении которых проведен ремонт, к общей площади пешеходных дорожек |  |
| 10. | Количество детских игровых площадок, оборудованных современными малыми архитектурными формами\* | Шт. | | 37 | 39 | 39 | Фактическое  количество |  |
| 11. | Доля жителей городского округа, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа | % | | 6,3 | 6,8 | 6,8 | Отношение коли-чества жителей городского округа, принимающих участие в проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа к общему количеству жителей |  |
| 12. | Количество муниципальной специализированной техники, занятой на организации сбора, вывоза и утилизации (захоронении)твердых бытовых отходов\* | Ед. | | 11 | 11 | 11 | Фактическое  количество |  |
| 13. | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в городском округе Большой Камень\* | Ед. | | 65 | 75 | 65 | Фактическое  количество |  |
| 14. | Количество благоустроенных мест массового отдыха | Ед. | | 3 | 4 | 4 | Фактическое  количество |  |
| 15. | Количество внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории городского округа Большой Камень | Ед. | | 0 | 5 | 5 | Фактическое  количество |  |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству городского округа Большой Камень | 31.08.2021 |  |  |  |  |  |  | | 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.03.2021 |  | 01.03.2021 | 01.06.2021 |  |  |  | | 01.06.2021 | | 01.07.2021 | | 01.06.2021 | | 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 17.03.2021 |  | 17.03.2021 | 14.12.2021 | 8 дворовых территорий | 9 дворовых территорий | В результате сложившейся экономии | | 15.03.2021 |  | | 02.04.2021 |  | | 14.04.2021 | 04.05.2021 | | 31.08.2021 |  | | 1.1.4 | Проведение городского конкурса «Лучший двор города» | 09.08.2021 |  | 20.09.2021 | 25.09.2021 | выполнено | выполнено |  | | 01.09.2021 | | 15.09.2021 | | 20.09.2021 | | 25.09.2021 | | 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 15.03.2021 |  | 30.04.2021 | 31.12.2021 | Подписание акта приемки выполненных работ | Составление технической документации | В результате недобросовестности подрядчика | | 30.04.2021 | | 15.06.2021 | | 15.12.2021 | | 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 10.05.2021 |  | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Подведение итогов конкурса | Итоги конкурса подведены, победитель выбран |  | | 20.03.2021 | | 01.06.2021 | | 01.08.2021 | | 1.1.7 | Проект инициативного бюджетирования «Твой проект» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 2 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.03.2021 |  | 01.03.2021 | 31.08.2021 | реализовано | реализовано |  | | 12.02.2021 |  | | 26.02.2021 | 01.04.2021 | | 31.08.2021 |  | | 3. | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  |  |  |  | | 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.2 | Содержание земель общего пользования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.3 | Содержание объектов озеленения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.5 | Содержание памятников культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | | 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | реализовано | реализовано |  | |
|  |
|  |
|  |