ОТЧЁТ ЗА 2023 ГОД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 2023 год |
| Должность, Ф.И.О. электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Зубарева Анастасия Сергеевна sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту                                                А.С. Зубарева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 2023 год о реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа, о также привлекаемых средств иных бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке и составило 185 295, 82 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 111 372,93 тыс. руб.,

- за счёт средств краевого бюджета – 2 570,10 тыс. руб.,

- бюджета городского округа в размере -  71 352,79 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 100 %.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2023 год мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий

1. Исполнение календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

На реализацию мероприятия направлено 4 846,58 тыс. рублей из бюджета городского округа (4 048,13 тыс. руб. – муниципальным учреждениям, 802,08 тыс. руб.- пяти некоммерческим организациям). Проведено 145 физкультурных и спортивных мероприятий. Привлечено 5 334 участников мероприятий (в 2022 году: 3 137,01 тыс. рублей – 96 мер., 3 567  участников). В том числе:

- МАУ «Спортивный комплекс» - 55 мероприятий, 2818 участников;

- МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер» - 68 мероприятий с охватом 2516 чел;

- некоммерческие организации (спортивные федерации, клубы) – 22 мероприятия.

Помимо муниципальных соревнований городского округа Большой Камень, спортсмены приняли участие в выездных соревнованиях различного уровня. Среди них 29 рейтинговых мероприятий, количество которых влияет на показатели социально-экономического развития городского округа Большой Камень. Рейтинговые мероприятия, такие как:

- краевые финальные соревнования по хоккею «Золотая шайба»;

-краевые финальные соревнования по шахматам «Белая ладья»;

- краевые финальные соревнования среди школьников "Президентские спортивные игры",

- краевые финальные соревнования «Президентские состязания»;

-краевая финальная спартакиада «Допризывник»;

-краевые финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;

-краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» (весна);

-краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Первая высота»;

- краевой фестиваль ГТО среди обучающихся (зимний);

- краевой фестиваль ГТО среди трудовых коллективов;

- краевой фестиваль ГТО среди пенсионеров;

- краевой фестиваль, посвященный Всероссийской декаде инвалидов;

- краевая Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Инваспорт"

- физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья;

- спартакиада среди команд муниципальных образований Приморского края;

- спартакиада среди команд ветеранов спорта муниципальных образований Приморского края

- краевой фестиваль "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов Приморского края

- краевые соревнования в рамках  проведения XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России",

- летние Международные спортивные игры «Дети Приморья» (легкая атлетика, настольный теннис, плавание, бокс, самбо), и другие.

В отчетном 2023 году 40 спортсменов городского округа вошли в сборную Приморского края по видам спорта: плаванию - 9, боксу - 12, спортивная аэробика 5 чел., волейболу – 2 чел. лёгкая атлетика – 4 чел., самбо – 2 чел., футбол -2 чел., настольный теннис - 4 чел.

В течение 2023 года на территории городского округа организованы 
и проведены основные массовые мероприятия:

-  Физкультурные мероприятия в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья;

- Фестиваль по хоккею с мячом на валенках;

- Фестиваль трудовых коллективов городского округа Большой Камень среди женских команд, посвященного Международному женскому дню,

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

- Фестиваль и Первенство городского округа Большой Камень по всестилевому карате среди юношей и девушек;

- Фестиваль игровых видов спорта;

- Первенство городского округа Большой Камень по спортивной аэробике;

- Открытое Первенство ГО Б.К. по боксу "Золотая осень"

- Краевой турнир по боксу "Первая перчатка";

- фестиваль по хоккею среди любительских  команд (регинальный чемпионат) "Ночная Хоккейная Лига" региональный этап

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня России;

- Кубок памяти Суворова по джиу-джитсу;

- Чемпионат и Первенство городского округа Большой Камень по парусному спорту, посвящённое Дню ВМФ;

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования "Дня физкультурника"

- Физкультурные мероприятия в рамках празднования Дня города Большой Камень,

- Ярмарка спортивных секций и другие.

Основное мероприятие 2. Создание и модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и спорта.

Объём финансовых средств, предусмотренный бюджетом городского округа составил 116 008,109 тыс. руб., Кассовый расход – 100 %.  на выполнение следующих мероприятий:

- Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень -  1 500 тыс. руб. (площадка для городошного спорта) кассовый расход – 100%;

- Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (экспертиза сметной стоимости объекта) – 29,68 тыс.руб.

- Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (государственная экспертиза смет на проектно-изыскательные работы) – 61,137 тыс.руб.,

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зеленая в г. Большой Камень (государственная экспертиза смет на проектно-изыскательные работы) – 61,137 тыс.руб.,

- Подготовка основания для создания «умных» спортивных площадок – 1 755,63 тыс.руб. (в том числе из краевого бюджета – 1 509,01 тыс.руб.). Кассовый расход – 100 %.

- Поставка и монтаж оборудования для создания «умной» площадки – 1 100,65 тыс.руб. (в том числе из федерального бюджета – 1 067,63 тыс.руб.). Кассовый расход – 100 %. Завершение второго этапа работ по устройству покрытия футбольного поля.

- Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) – 111 499,816 тыс.руб. В том числе из федерального бюджета – 110 305,3 тыс. руб. Кассовый расход – 100 %.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 20 января 2023 года № 112 МАУ «Спортивный комплекс» и от 20 января 2023 года № 111  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2023 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 63 343,596 тыс. руб., кассовый расход – 100%:

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 21 486,494 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 1 234,1 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 40 623,00 тыс. руб., кассовый расход – 100%.

3.2. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 386,91 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 375,298 тыс. руб., местный бюджет – 11,61 тыс. руб. Кассовый расход – 100%. Охват населения, привлеченного к занятиям, составил человек 446 человек.

Основные направления по организации физкультурно – спортивной работы с населением разного возраста:

- выдача и приемка спорт. оборудования, инвентаря и экипировки в пункте проката (лыжные комплекты, коньки),

- занятия по волейболу и настольному теннису,

- по стритболу и футболу;

- дворовый спорт;

- парусный спорт для молодёжи и населения среднего и старшего возраста.

3.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 707 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 685,79 тыс. руб., местный бюджет – 21,21 тыс. руб. Кассовый расход – 100%.

Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт.

В целом, кассовое исполнение Программы за 2023 год – 100 %.

Оценка эффективности  реализации Программы

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, удовлетворения своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации  мероприятий Программы используются  показатели (индикаторы), отраженные в форме № 11.

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы, а также интегрального показателя  проводится в соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов Программы.

Достижение ежегодных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством  эффективности (успешности)  реализации Программы.

Расчет показателей, характеризующих результаты реализации Программы за 2023 год

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения.

Единица измерения – проценты.

  - Показатель рассчитывается по формуле:

ДНС =  ЧНСх100/ ЧН

Где:

ДНС – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения (с 3 до 79 лет);

ЧНС – численность граждан, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом;

ЧН –  среднегодовая численность постоянного  населения городского округа (с 3 до 79 лет).

ДНС = 19 313 х100 /39 932 = 48,36 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  95,2 %

(19 313 чел. - источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2023 год. 39 932 чел. - число жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 79 лет на 01.01.23 г.)

- Доля детей и молодёжи (ДДМ) (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (3-29 лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 3х до 29 лет по данным статистики 1-фк за 2023 год (9 858 чел) к общему числу жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 29 лет на 01.01.23 г. (11 344 чел).

Д детей, мол. = 9 858 х 100/11 344 = 86,90 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  103,58 %

- Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (30-54 (59) лет). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от (30-54 (59) лет) по данным статистики 1-фк за 2023 год (8138 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.23 г. (18 575 чел).

Д сред.возр. = 8 138 х 100/18 575 = 43,81 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  91,27 %

- Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (55 (60)  лет и старше). Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 55 лет женщины (60 лет мужчины) и старше по данным статистики 1-фк за 2023 год (1317 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.23 г. (11413 чел).

Д старш.возр. = 1317 х 100/ 11413 = 11,54 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  80,7 %

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДОб СЗ =  ЧД 3-18 х100/ ЧД 3-18

Где:

ДОб СЗ – доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся

ЧДСЗ3-18 – численность детей в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

ЧД 3-18   –  численность детей в возрасте 3-18 лет

ДОб СЗ = 6 379 х 100/ 7 095 = 89,91 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2023 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  109,65 %

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д дет. доп. =  ЧД доп 5-18 х100/ ЧД 5-18

Где:

Д дет. доп – доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта., к общей  численности детей данной возрастной группы.

ЧДдоп5-18  –  численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.

ЧД5-18   –  численность детей в возрасте 5-18 лет

Д дет.доп. = 933 х 100/ 6416 = 14,54 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2023 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  114,22 %

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Показатель рассчитан как отношение единой пропускной способности объектов спорта городского округа Большой Камень за 2023 год по 1-фк (1985 чел.) к нормативу обеспеченности спортивными сооружениями (4872чел. - норматив ЕПС в городском округе). Численность населения от 3-79 лет на 01.01.23 г. (39 932 чел) * усредненный норматив единовременной пропускной способности (122 чел на тысячу населения, согласно приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244).

ОНСС из ЕПС = 1985 / (39 932/1000*122) = 40,74 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  83,95 %

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д инв. =  Чинв.СЗ х100/ Чинв.

Где:

Д инв.СЗ – доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Чинв.СЗ –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

Чинв.   –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе.

Д инв.СЗ = 66 х 100/ 1215 = 5,43 %

Источник информации –  данные КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за 2023 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  63,88 %

## Оценка степени эффективности реализации

## Программы в целом

Текущая эффективность реализации Программы (Э) для 2023 года реализации Программы оценивается по формуле (1).

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

– фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в 2023 год реализации Программы;

– целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации Программы в 2023 год реализации Программы;

- – число индикаторов реализации Программы.

Э показат.2023 =

48,36 /50,8+ 86,90 /83,9+ 43,81 /48+ 11,54 /14,3  + 89,91 /82 + 14,54 /12,73+ 40,74 /48,53 + 5,43/8,5 х 100 %

8

=     95,2 % +103,58 %+91,27 %+80,7 %+109,65 %+114,22 %+ 83,95 %+ 63,88%

8

= 742,45 /8 = 92,81 %

Итого показатели эффективности программы за 2023 год:

- значение показателей (индикаторов)  – 92,81 %,

- освоения денежных средств – 100 %

ЭРмп - эффективность реализации мун. программы = (92,81 + 100)/2/100 = 0,96

Если значение ЭРмп составляет не менее 0,9 , то эффективность программы признаётся высокой.

Форма № 11

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# «Развитие физической культуры и спорта

# в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

# за  2023 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному 2022 | Отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 46,35 | 50,8 | 48,36 | 19 313 х100 /39 932 = 48,36 % | В связи с изменением численности населения ГО БК, плановые показатели в Министерстве ФКиС ПК были пересмотрены в разных возрастных категориях. |
| 2. | Доля детей и молодёжи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи, (3-29 лет) | % | 84,58 | 83,9 | 86,9 | 9 858 х 100/11 344 = 86,90 % |  |
| 3. | Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, (30-54 (59) лет) | % | 41,95 | 48 | 43,81 | 8 138 х 100/18 575 = 43,81 % |  |
| 4. | Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, (55 (60) лет и старше) | % | 9,63 | 14,3 | 11,54 | 1317 х 100/ 11413 = 11,54 % |  |
| 5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 86,1 | 82 | 89,91 | 6 379 х 100/ 7 095 = 89,91 % | - |
| 6. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 14,22 | 12,73 | 14,54 | 933 х 100/ 6416 = 14,54 % | - |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 40,79 | 48,53 | 40,74 | 1985 / (39 932/1000*122) = 40,74 % | Показатель, утверждённый в муниципальной программе завышен |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5,05 | 8,5 | 5,43 | 66 х 100/ 1215 = 5,43 % | Показатель, утверждённый в муниципальной программе завышен |

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 116 252,24 | 185 295,82 | 185 292,19 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 0,00 | 4 850,21 | 4 846,58 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 0,00 | 4 048,13 | 4 048,13 |
| 1.2. | Субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Некоммерческие организации | 902 | 1102 | 1890160170 | 600 | 0,00 | 802077,71 | 798445,88 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 0,00 | 116 008, 11 | 116 008, 11 |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890220820 | 244 | 0,0 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 244 | 0 | 29, 68 | 29, 68 |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240500 | 244 | 0 | 61,14 | 61,14 |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240510 | 244 | 0 | 61,14 | 61,14 |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 | 0 | 110 305,30 | 110 305,30 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L505J | 414 (S01) | 0 | 1 194,52 | 1 194,52 |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890270680 | 244 | 0 | 199,95 | 199,95 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902L7530 | 244 | 0 | 1 100,65 | 1 100,65 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890292530 | 244 | 0 | 1 509,01 | 1 509,01 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18902S2530 | 244 | 0 | 46,67 | 46,67 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 29 676,22 | 64 437,50 | 64 437,50 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 11 721,59 | 21 486, 49 | 21 486, 49 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 0,00 | 1 234,10 | 1 234,10 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 17 954,63 | 40 623,00 | 40 623,00 |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392190 | 622 | 0,00 | 375,30 | 375,30 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2190 | 622 |  | 11,61 | 11,61 |
| 3.3 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890392230 | 622 | 0,0 | 685,79 | 685,79 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 18903S2230 | 622 | 0.00 | 21,21 | 21,21 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2023 | декабрь 2023 | январь 2023 | декабрь 2023 | Не менее 100 | 145 мероприятий | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений на территории городского округа Большой Камень | август 2023 | сентябрь 2023 | август 2023 | октябрь 2023 | Создание 1 городошной площадки | Создание 1 городошной площадки |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень | август 2023 | октябрь 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | Проведение экспертизы сметной стоимости | Положительное заключение экспертизы сметной стоимости № 25-2-1-2-0725-23 от 25.09.2023 |  |
| 2.3. | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень | август 2023 | апрель 2024 | Август 2023 | - | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы |  | Устраняются замечания |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень | август 2023 | апрель 2024 | Август 2023 | - | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы |  | Устраняются замечания |
| 2.5. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | январь 2023 | декабрь 2024 | январь 2023 |  | Реконструкция стадиона «Южный» (здание, футбольное поле, площадки) | Заключён контракт с ООО «СК Регион» № 39/МК от 24.03.2023. Выполнены работы с 1 по 6 этап контракта | Отставание от ГПР обусловлено недостаточным обеспечением рабочими ресурсами со стороны Подрядчика. Несвоевременный закуп материалов и оборудования. |
| 2.6. | Создание «умной» спортивной площадки | Июнь 2022 | Август 2023 | Июнь 2022 | Июль 2023 | Создание 1 «умной» площадки | Создание 1 «умной» площадки | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 3.2. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | январь | ноябрь | январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, работа пункта проката лыж и коньков | Привлечено 8 специалистов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением, работа пункта проката | - |
| 3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | май | Приобретение спорт. инвентаря | Приобретено: стойка стеллаж для хранения лыж – 2 шт., снегоход Буран - 1 шт., борона – 1 шт., резак – 1 шт. |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 449 245,79 | 22,98 | 185 295,82 | 185 292,19 | 100,00 | 27/ 185 292,19 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 17 113,53 | 1,56 | 111 372,93 | 111 372,93 | 100,00 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 75 458,41 | 45,05 | 2 570,10 | 2 570,10 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 245 245,12 | 61,54 | 71 352,79 | 71 349,16 | 99,99 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 13 368,92 | 46,57 | 4 850,21 | 4 846,58 | 99,93 | 7 /4 846,58 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 13 368,92 | 46,57 | 4 850,21 | 4 846,58 | 99,93 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 1515,4 | 1515,4 | 100 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | 1/ 1500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1515,4 | 1515,4 | 100 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 29,68 | 29,68 | 100,00 | 1/29,68 |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 29,68 | 29,68 | 100,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 117 292,15 | 43,83 | 111 499,82 | 111 499,82 | 100,00 | 2/111 499,82 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 110305,30 | 42,99 | 110 305,30 | 110 305,30 | 100,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 759,83 | 1 759,83 | 100,0 | 1 194,52 | 1 194,52 | 100,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 1598,46 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 1598,46 | 90,73 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 61,14 | 61,14 | 100,00 | 1/61,14 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 61,14 | 61,14 | 100,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 0 | 0 | 61,14 | 61,14 | 100,00 | 1/ 61,14 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,3 | 0 | 0 | 61,14 | 61,14 | 100,00 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.13. | Создание «умной» спортивной площадки |
|  | Всего | 57 181,99 | 57 181,99 | 100 | 2856,28 | 2856,28 | 100 | 2/2 856,28 |
|  | федеральный бюджет | 18 181,16 | 18 181,16 | 100 | 1067,63 | 1067,63 |  |  |
|  | краевой бюджет | 36 510,39 | 36 510,39 | 100 | 1 509,01 | 1 509,01 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 490,44 | 2 490,44 | 100 | 279,64 | 279,64 | 100 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 349 293,18 | 218 801,09 | 62,64 | 63 343,57 | 63 343,57 | 100,00 | 2 / 63 343,57 |
|  | бюджет городского округа | 349 293,18 | 218 801,09 | 62,64 | 63 343,57 | 63 343,57 | 100,00 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 3.4. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  |  |
|  | Всего |  | 386,91 | 100,00 | 386,91 | 386,91 | 100,00 | 8/386,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 375,30 | 100,00 | 375,30 | 375,30 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  | 11,61 | 100,00 | 11,61 | 11,61 | 100,00 |  |
| 3.5. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего |  | 707,00 | 100,00 | 707,00 | 707,00 | 100,00 | 2/ 707,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  | 685,79 | 100,00 | 685,79 | 685,79 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  | 21,21 | 100,00 | 21,21 | 21,21 | 100,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №15

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 31 декабря | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивное направление) настольный теннис, каратэ-до, киокусинкай, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, спортивная йога, спортивный туризм, легкая атлетика, футбол, бокс, спортивный туризм, хоккей (МБУ ДО ДЮСШ «Лидер») | 169 755 | 169 755 | 19 987,69 | 21 486,49 | 21 486,49 |
| 4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 12 | 12 | 0 | 1 234,1 | 1 234,1 |
| 5. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по: - плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены), - парусному спорту, - баскетболу, - волейболу (девушки, мужчины), - мини-футболу (девушки, мужчины), - боксу, - спортивной аэробике, - фигурному катанию, - хоккею с шайбой (МАУ «Спортивный комплекс») | 12 943 | 12 796 | 26 472,54 | 31 621,9 | 31 621,9 |
| 7. | Обеспечение доступа к объектам спорта | 4 | 4 | 3 980,90 | 9 001,10 | 9 001,10 |

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание «умной» спортивной площадки | 279,64 | 2 576,65 | Государственная программа ПК «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утв. постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па , Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «24» июня 2022 г. № 05706000-1-2022-014 , доп. соглашение 05706000-1-2022-014/3 от 20 апреля 2023 года на закупку и монтаж оборудования, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «03» июля 2023 г. № 2ОС на закупку и монтаж оборудования | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года N 31-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 21,21 | 685,79 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 45М/3 |  |
| 3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 11,61 | 375,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2022 г. № 48М/3 |  |
| 4. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень) | 1 194,52 | 110 305,30 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством строительства ПК от «24» марта 2023 г. № 05706000-1-2018-008 |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов

# Text boxes

%

100

1









K

b

a

Э

K

k

k

i

k

i

i