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Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
за 2025 год

Плановый общий объем финансирования программы на 2025 год – 1 234 541,53 тыс. руб., фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2025 году составили – 13 248,03 тыс. рублей (1,07%).
В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов: 
Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень».  Переселение и снос аварийных домов в 2025 году.
Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 1 221 321,69 тыс. руб. Освоение – 497,050 тыс. руб. (0,04 %). 
В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:
1. Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 1 220 820,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб. (0%). 
[bookmark: _Hlk222208126]Заключен муниципальный контракт на строительство сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 02.09.2024 № 133/МК и заключен муниципальный контракт на оказание услуги по проведению строительного контроля при строительстве сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 13.09.2024 № 149/МК. Выделено – 420 820,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk222208183]Предусмотрено финансирование на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Большой Камень. Выделено – 500 000,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб.  
Предусмотрено финансирование на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений г. Большой Камень. Выделено – 300 000,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб.  
2. Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 501,69 тыс. руб. Освоено – 497,05 тыс. руб. (99,08%). 
3. Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).
Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». План – 82,89 тыс. руб. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).
Подпрограмма № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 9 240,54 тыс. руб. Освоение – 9 019,07 тыс. руб. (97,6%).
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 3 896,42 тыс. руб. Освоение – 3 728,91 тыс. руб. (95,7%).
1.  «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 725,86 тыс. рублей. Освоение – 1 636,94 тыс. руб. (94,85%).
2.  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 1 805,99 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 1 798,24 тыс. руб. (99,57%).
3. «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 364,57 тыс. руб. Освоено – 293,73 тыс. руб. (80,57%).
Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 72,68%, освоение финансовых средств – 1,07%.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой.



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей муниципальной программы 
(подпрограммы) городского округа Большой Камень
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование
показателя муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей 
муниципальной программы
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации*
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	
Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план 
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

	1.
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	тыс. кв. м.
	0
	0,54
	0
	
	Субсидия на 2025 год не предоставлена

	2.
	Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда
	тыс. чел.
	0
	0,04
	0
	
	Субсидия на 2025 год не предоставлена

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»

	1.
	Количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ
	ед.
	48
	3
	11
	Расчет составлен на основании информации единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Большой Камень
	В соответствии с изношенностью инженерных сетей, количество технологических нарушений увеличено.

	2.
	Количество построенных, реконструированных и отремонтированных в текущем финансовом году объектов системы коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Большой Камень
	ед.
	4
	1
	1
	№89/МК от 23.05.2025 - Оказание услуг по прочистке, промывке наружных сетей канализации в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5.
	

	3.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением
	%
	100
	100
	0
	Рассчитано на основании освоенной субсидии
	

	Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»

	1.
	Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан
	ед.
	0
	36
	0
	
	

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.
	Количество жилых помещений, предоставленных в целях обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень
	ед.
	14
	8
	2
	
№ 010 от 26.03.2025 г.
№ 011 от 26.03.2025 г.



	

	2.
	Общая площадь приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень
	кв. м.
	746,5
	218,3
	70,1
	
	

	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде»

	1.
	Объем выполненного капитального ремонта
	тыс. кв. м.
	2,4
	82,9
	0,81
	№ 14/МК от 17.02.2025г.
№ 91/МК от 09.06.2025
№ 1/2025 от 20.08.2025

	

	2.
	Общая площадь отремонтированных жилых помещений
	тыс. кв. м. 
	0
	0,3
	0
	
	

	3.
	Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте
	ед.
	0
	42
	0
	
	



ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной
программы городского округа Большой Камень 
«Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа Большой Камень»
 на 2020-2027 годы
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0501
	2300000000
	000
	70 215,22
	1 234 541,53
	13 245,03

	1.
	Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0501
	2310000000
	000
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0501
	2310100000
	000
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Мероприятие 1.
Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации
	МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2310120270
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Мероприятие 2.
Приобретение жилых помещений 
	МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2310170130
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Мероприятие 3.   
Снос жилых домов, признанных аварийными 
	МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2310170140
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов.
	
	902
	
	2310120270
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	231F300000
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	231F367483, 231F367484, 231F367485

	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320000000
	200
	43 485,03
	1 221 321,69
	497,05

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320100000
	200
	42 773,54

	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320120650
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320140530
	
	5 900,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Разработка и актуализация схем теплоснабжения
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320170410
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320155055
2320140580
	400
	0,00
	0,00

	0,00


	2.1.5
	Строительство сетей ливневой канализации
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320192320 2320140520 2320182320
	400
	9 095,76
	420 820,00
	0,00

	2.1.6
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320140540
	400
	0,00
	300 00,00
	0,00

	2.1.7
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ
	902
	0502
	2320140600
	400
	27 777,78
	500 000,00
	0,00

	2.1.8
	Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия

	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320140620
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.9
	Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час)
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320140630
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.10
	Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320140640
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.11
	Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов 
(в т.ч. разработка проектно-сметной документации)
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320140650
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.12
	Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320155055
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.13
	Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320140590

2320192320

23201S2320
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.14
	Строительство 5 канализационных насосных станций 
	Управление жизнеобеспечения
	902 
	0502
	23201S2320
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры

	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320200000
	000
	609,24
	501,69
	497,05

	2.2.1.
	 Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2320270640
	200
	609,24
	501,69
	497,05

	2.3
	Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2320300000
	200
	102,25
	0,00
	0,00

	2.3.1.
	Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2320392620,23203s2620
	800
	102,25
	0,00
	0,00

	2.4
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.1.
	Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2320140530
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	232F552430
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.2
	Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры)
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2320140590
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	232F552430
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»
	
	902
	0502
	2330000000
	
	84,37
	82,89
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие
«Создание условий для развития жилищного строительства»
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2330100000
	
	84,37
	82,89
	0,00

	3.1.1
	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой 
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	2330120490,2330192100,23301S2100
	400
	84,37
	82,89
	0,00

	4
	Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Управление имущественных отношений
	902
	0502
	2340000000
	
	23 877,25

	9 240,54

	9 019,07

	4.1
	Основное мероприятие
«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Управление имущественных отношений
	902
	0502
	2340100000
	400

	23 877,25

	9 240,54

	9 019,07

	4.1.1.
	Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Управление имущественных отношений
	902
	0502
	23401R0820
23401М0820
2340193210
	400
	23 877,25
	9 240,54

	9 019,07

	5.
	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде»
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2350000000
	200
	2 768,57
	3 896,42
	 3 728,91

	5.1.
	Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2350100000
	200
	2 449,28
	3 531,85
	3 435,18

	5.1.1.
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2350120340
	200
	614,28
	1 725,86
	1 636,94

	5.1.2.
	Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2350160100
	200
	1 835,00
	1 805,99
	1 798,24

	5.1.3.
	Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2350160120
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0502
	2350160120
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	23502000000
	000
	319,29
	364,57
	293,73

	5.2.1
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда
	Управление жизнеобеспечения,
МКУ «СЕЗ»
	902
	0501
	2350220620
	
	319,29
	364,57
	293,73

















ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий
муниципальной программы городского округа Большой Камень
«Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа Большой Камень»
 на 2020-2027 годы
за 2025 год


	№ п/п
	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина недостижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Снос жилых домов, признанных аварийными 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Строительство сетей ливневой канализации
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Разработка и актуализация схемы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Основное мероприятие «Улучшение состояние объектов коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочистка, промывка наружных сетей канализации в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5.
	
	
	24.05.2025
	30.069.2025
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. 
	
	
	
	
	
	
	.

	4.
	Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Основное мероприятие 
«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	8
	2
	Предоставлены два жилых помещения

	5.
	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде»
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда»
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	оплата за ЖКУ
	оплата за ЖКУ
	

	5.1.2
	Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	оплата за кап. ремонт
	оплата за кап. ремонт

	

	5.2
	Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества»
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	оплата ЖКУ
	оплата ЖКУ
	








ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию
 муниципальной программы 
городского округа Большой Камень
«Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения городского округа Большой Камень»
 на 2020-2027 годы
за 2025 год

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Сведения об исполнении мероприятия *



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	1 234 541,53
	639 779,66
	6,12%
	1 234 541,53
	13 245,03
	1,07%
	

	
	бюджет городского округа
	523 618,16
	98 099,33
	18,73%
	1 225 301,00
	4 225,96
	0,34%
	

	
	федеральный бюджет
	4 594 065,68
	227 725,98
	4,96%
	8 429,90
	8 429,90
	100%
	

	
	краевой бюджет
	6 629 927,56
	313 954,37
	4,74%
	810,64
	589,17
	72,68%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	656 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.
	Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	250 824,57
	76 004,34
	30,30%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	18 879,41
	15 029,41
	79,61%
	0,00
	
0,00
	
0%
	

	
	федеральный бюджет 
	138 218,80
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	93 726,36
	60 613,72
	64,67%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.1
	Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	18 830,59
	14 980,59
	79,55%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	18 830,59
	14 982,59
	79,55%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.1.1.
	Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	1 130,00
	280,00
	24,78%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	1 130,00
	280,00
	24,78%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.1.2.
	Приобретение жилых помещений 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	14 176,59
	14 176,59
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	14 176,59
	14 176,59
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.1.3.
	Снос жилых домов, признанных аварийными
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	524,00
	524,00
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	524,00
	524,00
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.1.4.
	Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	3 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	3 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	231 993,98
	61 023,75
	26,30%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	48,82
	48,82
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	138 218,80
	56 110,13
	40,60%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	93 726,36
	4 864,80
	5,19%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	1.2.1.
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	231 993,98
	61 023,75
	26,30%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	48,82
	48,82
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	138 218,80
	56 110,13
	40,60%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	93 726,36
	4 864,80
	5,19%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	11 348 039,45
	297 402,89
	2,62%
	1 221 3213,690
	497,05
	0,04%
	

	
	бюджет городского округа
	435 418,64
	29 685,08
	6,81%
	1 221 321,69
	497,05
	0,04%
	

	
	федеральный бюджет 
	4 279 439,60
	102 089,60
	2,39%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	5 977 181,21
	165 628,21
	2,77%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	656 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	11 268 266,07
	274 856,80
	2,44%:
	1 220 820,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	379 847,73
	9 954,63
	2,62%
	1 220 820,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	4 279 439,60
	102 089,60
	2,39%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	5 952 978,74
	162 812,57
	2,73%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	656 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.1
	Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	1 442,12
	835,70
	57,95%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	1 442,12
	835,70
	57,95 %
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.2.
	Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	1 270 711,81
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	8 880,81
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	382 600,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	879 231,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.3.
	Разработка и актуализация схемы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	8 930,00
	3 762,02
	42,13%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	8 930,00
	3 762,02
	42,13%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.4.
	Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	83 812,94
	83 812,94
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	838,13
	838,13
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	82 974,81
	82 974,81
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.5.
	Строительство сетей ливневой канализации
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	986 990,99
	144 965,02
	14,69%
	420 820,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	19 690,07
	1 984,10
	10,08%
	420 820,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	967 300,92
	142 980,92
	14,78%
	0,00
	0%
	0,00
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.6.
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	2 849 490,91
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	17 718,91
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	1 077 600,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	1 754 172,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.7.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	266 350,28
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	3 716,72
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	78 450,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	182 163,36
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.8.
	Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	150 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	150 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.9.
	Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	506 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	506 000,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.10.
	Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	568 855,90
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	297 121,09
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	271 734,81
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.11.
	Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	2 181,66
	2 181,66
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	2 181,66
	2 181,66
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.12.
	Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	11 579,58
	11 579,58
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	115,79
	115,79
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	11 463,79
	11 463,79
	100%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.13.
	Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	4 561 919,88
	27 719,88
	0,61%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	19 192,23
	237,23
	1,24%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	2 646 351,00
	7 651,00
	0,29%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	1 896 376,65
	19 891,65
	1,05%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.14.
	Строительство 5 канализационных насосных станций
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.1.15
	Приобретение объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м, расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, улица Ганслеп, д. 10
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0%
	9 201,21
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	92,01
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	9 109,20
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.2.
	Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	53 945,04
	19 230,20
	35,35%
	501,69
	497,05
	98,68%
	

	
	бюджет городского округа
	53 945,04
	19 230,20
	35,35%
	501,69
	497,05
	98,68%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.2.1.
	Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	53 945,04
	19 230,20
	35,35%
	501,69
	497,05
	98,68%
	

	
	бюджет городского округа
	53 945,04
	19 230,20
	35,35%
	501,69
	497,05
	98,68%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.3.
	Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	25 828,34
	3 315,88
	12,84%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	1 625,87
	500,25
	30,77%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	24 202,47
	2 815,63
	11,63%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.3.1.
	Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	25 828,34
	3 315,88
	12,84%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	1 625,87
	500,25
	30,77%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	24 202,47
	2 815,63
	11,63%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.4.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.4.1.
	Реконструкция очистных сооружений водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	2.4.2.
	Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	3.
	Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	114 275,69
	58 637,02
	51,31%
	82,89
	0
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	21 933,85
	21 295,18
	
97,09%
	82,89
	0
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	92 341,84
	37 341,84
	40,44%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	3.1.
	Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	114 275,69
	58 637,02
	51,31%
	82,89
	0
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	21 933,85
	21 295,18
	
97,09%
	82,89
	0
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	92 341,84
	37 341,84
	40,44%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	3.1.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	114 275,69
	58 637,02
	51,31%
	82,89
	0
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	21 933,85
	21 295,18
	
97,09%
	82,89
	0
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	92 341,84
	37 341,84
	40,44%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	4.
	Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	245 875,13
	175 645,77
	71,44%
	9 240,54
	9 019,07
	97,60%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	
0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	176 407,28
	125 636,38
	71,22%
	8 429,90
	8 429,90
	100%
	

	
	краевой бюджет
	69 467,85
	50 009,39
	71,99%
	810,64
	589,17
	72,68%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	4.1.
	Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	245 875,13
	175 645,77
	71,44%
	9 240,54
	9 019,07
	97,60%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	
0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	176 407,28
	125 636,38
	71,22%
	8 429,90
	8 429,90
	100%
	

	
	краевой бюджет
	69 467,85
	50 009,39
	71,99%
	810,64
	589,17
	72,68%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	4.1.1.
	Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	245 875,13
	175 645,77
	71,44%
	9 240,54
	9 019,07
	97,60%
	

	
	бюджет городского округа
	0,00
	0,00
	
0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	176 407,28
	125 636,38
	71,22%
	8 429,90
	8 429,90
	100%
	

	
	краевой бюджет
	69 467,85
	50 009,39
	71,99%
	810,64
	589,17
	72,68%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.
	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	444 596,56
	32 089,66
	7,22%
	3 896,42
	3 728,91
	95,70%
	

	
	бюджет городского округа
	47 386,26
	32 089,66
	7,22%
	3 896,42
	3 728,91
	95,70%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	397 210,30
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.1.
	Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	442 096,59
	30 664,88
	6,94%
	3 531,85
	3 435,18
	97,26%
	

	
	бюджет городского округа
	44 886,29
	30 664,88
	6,94%
	3 531,85
	3 435,18
	97,26%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	397 210,30
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.1.1.
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	10 922,39
	8 180,00
	74,89%
	1 725,86
	1 636,94
	94,85%
	

	
	бюджет городского округа
	10 922,39
	8 180,00
	74,89%
	1 725,86
	1 636,94
	94,85%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.1.2.
	Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	25 463,41
	18 584,08
	72,98%
	1 805,99
	1 798,24
	99,57%
	

	
	бюджет городского округа
	25 463,41
	18 584,08
	72,98%
	1 805,99
	1 798,24
	99,57%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.1.3.
	Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	779,99
	379,99
	48,72%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	779,99
	379,99
	48,72%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.1.4.
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	404 930,80
	3 520,80
	0,87%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	бюджет городского округа
	7 720,50
	3 520,80
	45,60%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	397 210,30
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.2.
	Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	2 499,97
	1 424,79
	56,99%
	364,57
	293,73
	80,57%
	

	
	бюджет городского округа
	2 499,97
	1 424,79
	56,99%
	364,57
	293,73
	80,57%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	5.2.1.
	Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	2 499,97
	1 424,79
	56,99%
	364,57
	293,73
	80,57%
	

	
	бюджет городского округа
	2 499,97
	1 424,79
	56,99%
	364,57
	293,73
	80,57%
	

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	

	
	  внебюджетные   
  источники
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0%
	


















ОТЧЕТ 

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы 
(наименование муниципальной программы)
За 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 2
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»
Мероприятие по обеспечению населения городского округа твердым топливом
	1 221 321,69
	0,00
	Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.
Соглашение от 18.01.2024 № 6
	Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

	2
	Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
	0
	9 240,54
	Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" 
	

	3
	Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». 

	3 896,42
	3 728,91
	Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.
	Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»



