ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | 2025 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Музыкина Анастасия Васильевна (423) 355-76-24, a.muzykina@bkadmin.ru; Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Ковальчук Сергей александрович |
| Заместитель главы администрации | М.А. Клепцов |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за 2025 год

Плановый общий объем финансирования программы на 2025 год – 1 234 541,53 тыс. руб., фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2025 году составили – 13 248,03 тыс. рублей (1,07%).

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень».  Переселение и снос аварийных домов в 2025 году.

Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 1 221 321,69 тыс. руб. Освоение – 497,050 тыс. руб. (0,04 %).

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 1 220 820,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб. (0%).

Заключен муниципальный контракт на строительство сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 02.09.2024 № 133/МК и заключен муниципальный контракт на оказание услуги по проведению строительного контроля при строительстве сетей ливневой канализации (48,3 км) III этап от 13.09.2024 № 149/МК. Выделено – 420 820,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб.

Предусмотрено финансирование на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Большой Камень. Выделено – 500 000,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб.

Предусмотрено финансирование на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений г. Большой Камень. Выделено – 300 000,00 тыс. руб. Освоено – 0,00 тыс. руб.

2. Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 501,69 тыс. руб. Освоено – 497,05 тыс. руб. (99,08%).

3. Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 0,00 тыс. рублей. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).

Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». План – 82,89 тыс. руб. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).

Подпрограмма № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 9 240,54 тыс. руб. Освоение – 9 019,07 тыс. руб. (97,6%).

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 3 896,42 тыс. руб. Освоение – 3 728,91 тыс. руб. (95,7%).

1.  «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 725,86 тыс. рублей. Освоение – 1 636,94 тыс. руб. (94,85%).

2.  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 1 805,99 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 1 798,24 тыс. руб. (99,57%).

3. «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 364,57 тыс. руб. Освоено – 293,73 тыс. руб. (80,57%).

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 72,68%, освоение финансовых средств – 1,07%.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой.

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# (подпрограммы) городского округа Большой Камень

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2025 год

| № п/п |  | Наименование показателя муниципальной программы |  | Ед. изм. |  | Значения показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда |  | тыс. кв. м. |  | 0 |  |  | 0,54 |  | 0 |  |  | Субсидия на 2025 год не предоставлена |
| 2. | Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда |  | тыс. чел. |  | 0 |  |  | 0,04 |  | 0 |  |  | Субсидия на 2025 год не предоставлена |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ |  | ед. |  | 48 |  | 3 |  |  | 11 |  | Расчет составлен на основании информации единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Большой Камень | В соответствии с изношенностью инженерных сетей, количество технологических нарушений увеличено. |
| 2. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных в текущем финансовом году объектов системы коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | ед. |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  | №89/МК от 23.05.2025 - Оказание услуг по прочистке, промывке наружных сетей канализации в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5. |  |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | Рассчитано на основании освоенной субсидии |  |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан |  | ед. |  | 0 |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество жилых помещений, предоставленных в целях обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень |  | ед. |  | 14 |  | 8 |  |  | 2 |  | № 010 от 26.03.2025 г. № 011 от 26.03.2025 г. |  |
| 2. | Общая площадь приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень |  | кв. м. |  | 746,5 |  | 218,3 |  |  | 70,1 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем выполненного капитального ремонта |  | тыс. кв. м. |  | 2,4 |  | 82,9 |  |  | 0,81 |  | № 14/МК от 17.02.2025г. № 91/МК от 09.06.2025 № 1/2025 от 20.08.2025 |  |
| 2. | Общая площадь отремонтированных жилых помещений |  | тыс. кв. м. |  | 0 |  | 0,3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте |  | ед. |  | 0 |  | 42 |  |  | 0 |  |  |  |

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной

программы городского округа Большой Камень

«Обеспечение доступным жильем и качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2300000000 | 000 | 70 215,22 | 1 234 541,53 | 13 245,03 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2310000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 2310100000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 43 485,03 | 1 221 321,69 | 497,05 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320100000 | 200 | 42 773,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320120650 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140530 |  | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 2320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство сетей ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320192320 2320140520 2320182320 | 400 | 9 095,76 | 420 820,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140540 | 400 | 0,00 | 300 00,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 27 777,78 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590 2320192320 23201S2320 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Строительство 5 канализационных насосных станций | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 23201S2320 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 609,24 | 501,69 | 497,05 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 609,24 | 501,69 | 497,05 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 102,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 102,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 232F552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 232F552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 84,37 | 82,89 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330100000 |  | 84,37 | 82,89 | 0,00 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 84,37 | 82,89 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 23 877,25 | 9 240,54 | 9 019,07 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 23 877,25 | 9 240,54 | 9 019,07 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 23401М0820 2340193210 | 400 | 23 877,25 | 9 240,54 | 9 019,07 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 2 768,57 | 3 896,42 | 3 728,91 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 2 449,28 | 3 531,85 | 3 435,18 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 614,28 | 1 725,86 | 1 636,94 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 1 835,00 | 1 805,99 | 1 798,24 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 23502000000 | 000 | 319,29 | 364,57 | 293,73 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 319,29 | 364,57 | 293,73 |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Обеспечение доступным жильем и качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Улучшение состояние объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка, промывка наружных сетей канализации в районе МКД по ул. Дзержинского, д.5. |  |  | 24.05.2025 | 30.069.2025 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  | . |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 8 | 2 | Предоставлены два жилых помещения |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 5.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 5.2 | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

городского округа Большой Камень

«Обеспечение доступным жильем и качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за 2025 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 234 541,53 | 639 779,66 | 6,12% | 1 234 541,53 | 13 245,03 | 1,07% |  |
|  | бюджет городского округа | 523 618,16 | 98 099,33 | 18,73% | 1 225 301,00 | 4 225,96 | 0,34% |  |
|  | федеральный бюджет | 4 594 065,68 | 227 725,98 | 4,96% | 8 429,90 | 8 429,90 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 6 629 927,56 | 313 954,37 | 4,74% | 810,64 | 589,17 | 72,68% |  |
|  | внебюджетные источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 250 824,57 | 76 004,34 | 30,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 879,41 | 15 029,41 | 79,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 60 613,72 | 64,67% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 18 830,59 | 14 980,59 | 79,55% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 18 830,59 | 14 982,59 | 79,55% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 14 176,59 | 14 176,59 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 524,00 | 524,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 524,00 | 524,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,30% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,19% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 348 039,45 | 297 402,89 | 2,62% | 1 221 3213,690 | 497,05 | 0,04% |  |
|  | бюджет городского округа | 435 418,64 | 29 685,08 | 6,81% | 1 221 321,69 | 497,05 | 0,04% |  |
|  | федеральный бюджет | 4 279 439,60 | 102 089,60 | 2,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 5 977 181,21 | 165 628,21 | 2,77% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 268 266,07 | 274 856,80 | 2,44%: | 1 220 820,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 379 847,73 | 9 954,63 | 2,62% | 1 220 820,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 4 279 439,60 | 102 089,60 | 2,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 5 952 978,74 | 162 812,57 | 2,73% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 656 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,12 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,12 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 270 711,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 880,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 382 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 879 231,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8 930,00 | 3 762,02 | 42,13% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 8 930,00 | 3 762,02 | 42,13% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 82 974,81 | 82 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 986 990,99 | 144 965,02 | 14,69% | 420 820,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 19 690,07 | 1 984,10 | 10,08% | 420 820,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 967 300,92 | 142 980,92 | 14,78% | 0,00 | 0% | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 849 490,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 17 718,91 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 1 077 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 754 172,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 266 350,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 716,72 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 78 450,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 182 163,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 150 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 506 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 506 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 297 121,09 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 271 734,81 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 2 181,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 561 919,88 | 27 719,88 | 0,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 19 192,23 | 237,23 | 1,24% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 2 646 351,00 | 7 651,00 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 896 376,65 | 19 891,65 | 1,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Строительство 5 канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15 | Приобретение объекта недвижимости «Сооружение канализации, протяженностью 460 м, расположенное по адресу: Приморский край, городской округ Большой Камень, улица Ганслеп, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 201,21 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 92,01 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 9 109,20 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 53 945,04 | 19 230,20 | 35,35% | 501,69 | 497,05 | 98,68% |  |
|  | бюджет городского округа | 53 945,04 | 19 230,20 | 35,35% | 501,69 | 497,05 | 98,68% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 53 945,04 | 19 230,20 | 35,35% | 501,69 | 497,05 | 98,68% |  |
|  | бюджет городского округа | 53 945,04 | 19 230,20 | 35,35% | 501,69 | 497,05 | 98,68% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 828,34 | 3 315,88 | 12,84% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 625,87 | 500,25 | 30,77% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 24 202,47 | 2 815,63 | 11,63% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 828,34 | 3 315,88 | 12,84% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 625,87 | 500,25 | 30,77% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 24 202,47 | 2 815,63 | 11,63% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 275,69 | 58 637,02 | 51,31% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 933,85 | 21 295,18 | 97,09% | 82,89 | 0 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 92 341,84 | 37 341,84 | 40,44% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 245 875,13 | 175 645,77 | 71,44% | 9 240,54 | 9 019,07 | 97,60% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 407,28 | 125 636,38 | 71,22% | 8 429,90 | 8 429,90 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 009,39 | 71,99% | 810,64 | 589,17 | 72,68% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 245 875,13 | 175 645,77 | 71,44% | 9 240,54 | 9 019,07 | 97,60% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 407,28 | 125 636,38 | 71,22% | 8 429,90 | 8 429,90 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 009,39 | 71,99% | 810,64 | 589,17 | 72,68% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 245 875,13 | 175 645,77 | 71,44% | 9 240,54 | 9 019,07 | 97,60% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 407,28 | 125 636,38 | 71,22% | 8 429,90 | 8 429,90 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 69 467,85 | 50 009,39 | 71,99% | 810,64 | 589,17 | 72,68% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 444 596,56 | 32 089,66 | 7,22% | 3 896,42 | 3 728,91 | 95,70% |  |
|  | бюджет городского округа | 47 386,26 | 32 089,66 | 7,22% | 3 896,42 | 3 728,91 | 95,70% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 442 096,59 | 30 664,88 | 6,94% | 3 531,85 | 3 435,18 | 97,26% |  |
|  | бюджет городского округа | 44 886,29 | 30 664,88 | 6,94% | 3 531,85 | 3 435,18 | 97,26% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 922,39 | 8 180,00 | 74,89% | 1 725,86 | 1 636,94 | 94,85% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 922,39 | 8 180,00 | 74,89% | 1 725,86 | 1 636,94 | 94,85% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 463,41 | 18 584,08 | 72,98% | 1 805,99 | 1 798,24 | 99,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 463,41 | 18 584,08 | 72,98% | 1 805,99 | 1 798,24 | 99,57% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 499,97 | 1 424,79 | 56,99% | 364,57 | 293,73 | 80,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 499,97 | 1 424,79 | 56,99% | 364,57 | 293,73 | 80,57% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 499,97 | 1 424,79 | 56,99% | 364,57 | 293,73 | 80,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 499,97 | 1 424,79 | 56,99% | 364,57 | 293,73 | 80,57% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

За 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» Мероприятие по обеспечению населения городского округа твердым топливом | 1 221 321,69 | 0,00 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. Соглашение от 18.01.2024 № 6 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 9 240,54 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |  |
| 3 | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». | 3 896,42 | 3 728,91 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |