ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной программы: | «Энергоэффективность и развитие газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | За 2025 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Музыкина Анастасия Васильевна (423) 355-76-24, a.muzykina@bkadmin.ru; Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Ковальчук Сергей Александрович |
| Заместитель главы администрации | М.А. Клепцов |

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень»

на 2020-2027 годы

за 2025 год

Плановый общий объем финансирования программы на 2025 год – 543 242,02 руб., фактически расходы на реализацию мероприятий программы составили – 0,00 руб. (0 %).

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 543 242,02 руб. Освоение – 0,00 тыс. руб. (0%).

Оценка эффективности реализации мероприятий программы Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

На 2025 год мероприятий по реализации программы запланировано не было.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2025 год «неэффективна».

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы (подпрограммы)

# городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения

в городском округе Большой Камень»

на 2020-2027 годы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления природного газа для нужд населения и объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | тыс. м3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | В муниципальной собственности отсутствуют объекты, работающие на природном газе |
| 2. | Количество потребителей городского округа Большой Камень, газифицированных природным газом (нарастающим итогом) |  | ед |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Газификация не проводилась |
| 3 | Протяженность построенных сетей газоснабжения (нарастающим итогом) |  | ед |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | строительство сетей не проводилось |
| 4 | Наличие утвержденной схемы газификации и газоснабжения городского округа Большой Камень |  | ед |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие утвержденной схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии |  | % |  | 7,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Доля сетей уличного освещения, на которых выполнена замена ламп веского давления (ДРЛ и ДНАТ) на энергосберегающие |  | % |  | 17,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребленной населением городского округа Большой Камень |  | % |  | 99,42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |  | тут/ Гкал |  | 0,117 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информация

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реализацию муниципальной

программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 000 | 105 826,26 | 543,24 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 211000000 | 000 | 105 826,26 | 543,24 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 000 | 105 826,26 | 543,24 | 0 |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 21101S2280 | 244 | 75,49 2 178,38 | 543,24 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110100000 | 200 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0502 | 2110100000 | 902 | 15 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Установка блочно-модульной котельной 1,5 Гкал/час по ул. Ольховая в городском округе Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110140670 | 414 | 583,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2110192280 | 414 | 2 669,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 21101S2280 | 414 |  |  |  |
| 1.1.4 | Демонтаж неиспользованных газораспределительных устройств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110170400 | 000 | 2 643,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2110194030 | 244 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 3 577,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120000000 | 813 | 3 577,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2120160140 | 813 | 3 577,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130000000 | 813 | 76 274,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» | Управление жизнеобеспечения, | 902 | 0502 | 2130100000 | 813 | 76 274,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2130160110 | 813 | 18 052,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2130160110 21301S2270 | 800 | 9 829,38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0502 | 2130160110 2130192270 | 800 | 48 392,60 | 0,00 | 0,00 |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2025года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |

| ОТЧЕТ о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы за 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации |  |  | Текущий период |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 925 770,37 | 57 458,31 | 6,2 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 38 044,44 | 34 352,01 | 90,29 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 260 025,93 | 23 106,30 | 8,88 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники* | 627 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 130 889,10 | 7 326,23 | 5,60 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 180,77 | 3 757,53 | 83,01 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 126 708,33 | 3 568,70 | 2,82 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего | 130 889,10 | 7 326,23 | 5,60 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 180,77 | 3 757,53 | 83,01 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 126 708,33 | 3 568,70 | 2,82 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего | 2 599,87 | 930,00 | 36,33 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 75,49 | 9,30 | 12,32 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 2 524,38 | 920,70 | 36,47 | 543,24 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия 1.2. Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 67 757,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 67 755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 57 576,78 | 3 252,59 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 1 147,83 | 604,59 | 52,67 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 56 428,95 | 2 648,00 | 4,69 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего | 2455,45 | 2 643,64 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2455,45 | 2 643,64 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Поддержка проектов, инициируемых жителями городского округа, по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 500,00 | 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет городского округа | 500,00 | 500,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 845,72 | 3 577,97 | 27,85 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 145,72 | 3 577,98 | 69,53 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 845,72 | 3 577,98 | 27,85 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 145,72 | 3 577,98 | 69,53 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1 Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2 Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 067,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 567,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3. Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 577,97 | 3 577,97 | 64,14 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 3 577,97 | 3 577,97 | 100 | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 781 877,55 | 46 356,75 | 5,93 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 28 559,95 | 26 819,15 | 93,90 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 624 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 781 877,55 | 46 356,75 | 5,93 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 28 559,95 | 26 819,15 | 93,90 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 624 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 48 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 48 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 132 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 132 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.3. Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 329 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 329 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17 894,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 17 894,77 | 18 052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | Основное мероприятие 3.5. Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | Основное мероприятие 3.6. Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 212 282,78 | 28 501,33 | 13,43 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 10 665,18 | 8 766,38 | 82,20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 129 117,60 | 19 537,60 | 15,13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 72 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | Мероприятие 3.7 Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | Мероприятие 3.8 Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 27 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 27 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы (наименование муниципальной программы)

За 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. | 0,00 | 543,24 | Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па. Соглашение от 05.02.2024 № 45пр-16 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |