**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Формирование современной городской среды  на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2022 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Кирьянова Марина Владимировна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**Пояснительная записка к годовому отчету по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы».**

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2022 году – 207 127,53 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 73 617,82 тыс.. руб., средства краевого бюджета – 21 099,86 тыс. руб., средства федерального бюджета – 111 947,49 тыс. руб.

Фактически освоено в 2022 году – 193 225,01 тыс. руб. (93,29%), из них средства местного бюджета – 60 177,66 тыс. руб. (89,89%), средства краевого   
бюджета – 21 099,86 тыс. руб. (100 %), средства федерального бюджета – 111 947,49 тыс. руб. (100 %).

Заключено 104 муниципальных контрактов, кассовое исполнение   
185 933,37руб.

По мероприятиям программы:

1. Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий   
по благоустройству территории городского округа Большой Камень.

1.1 В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых   
и общественных территорий городского округа Большой Камень» освоено 266,40 тыс. руб., в том числе:

- проведение ценовой экспертизы сметной документации – 266,40 тыс. руб.;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятие*** | ***Сумма***  *(тыс. руб)* | ***№ контракта*** | ***Исполнение*** |
| ***итого*** | ***266,40*** |  |  |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одного объекта | 16,80 | № 107/МК от 05.07.2022 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одному объекту | 16,80 | № 114/МК от 08.08.2022 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству одному объекту | 16,80 | № 199/МК от 28.11.2022 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 1 объекту |
| Проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству двух объектов | 60,00 | № 223/МК от 21.12.2022 | Получено положительное заключение ценовой экспертизы по 2 объектам |
| Проверка сметной документации объекта «Разработка проектно-сметной документации по созданию памятного мемориала в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и воинов, погибших в локальных конфликтах» | 156,00 | № 98/22-СД от 24.03.2020 | Получена сметная документация по объекту памятного мемориала в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и воинов, погибших в локальных конфликтах» |

1.2 В рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок».

Предусмотрено бюджетной сметой 21 472,34 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 622,43 тыс. руб., средства краевого бюджета – 20 849,91 тыс. руб.

Фактически освоено в 2022 году – 21 472,34 руб. (100%), в том числе средства местного бюджета – 622,43 тыс. руб. (100 %), средства краевого бюджета – 20 849,91 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации проекта ***«1000 Дворов»*** на территории городского округа Большой Камень благоустроена парковая зона городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **13 416 812,30** |  |  |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса» | 9 049 032,93 | № 23/МК  от 05.03.2022 | Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса выполнен в полном объёме |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Опиловка и вырубка деревьев на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса» | 330 527,92 | № 15/МК  от 09.02.2022 | Опиловка и вырубка деревьев на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса выполнен в полном объёме |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Ремонт пешеходных дорожек на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса. 1 Этап» | 2 927 004,12 | № 81/МК  от 17.02.2022 | Ремонт пешеходных дорожек на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса 1 Этап выполнен в полном объёме |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса. 2 Этап» | 599 415,20 | № 111/МК  от 28.07.2022 | Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса 2 Этап выполнен в полном объёме |
| «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса. 3 Этап» | 510 832,13 | № 133/МК  от 19.08.2022 | Монтаж линий освещения на территории парковой зоны городского округа Большой Камень в районе здания №49 по ул. Карла Маркса 3 Этап выполнен в полном объёме |
| * В рамках реализации субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов инициативного бюджетирования проекта ***«Твой проект»*** на территории городского округа Большой Камень: | | | |
| **Объект** | **Сумма (рублей.)** | **№ МК** | **Исполнение** |
| **Итоговая сумма по контрактам** | **8 055 529,73** |  |  |
| «Установка автономного уличного освещения в селе Петровка в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Свет в с. Петровка, как луч надежды для жителей» | 2 954 250,00 | № 59/МК  от 12.04.2022 | «Установка автономного уличного освещения в селе Петровка в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Свет в с. Петровка, как луч надежды для жителей» выполнено в полном объёме |
| «Устройство детской площадки в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Установка площадки воле МКД № 18, 19, 20, 22 по ул. Ак. Курчатова» | 2 575 500,00 | № 62/МК  от 22.04.2022 | «Устройство детской площадки в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Установка площадки воле МКД № 18, 19, 20, 22 по ул. Ак. Курчатова» выполнено в полном объёме |
| «Ремонт освещения детской площадки в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Установка площадки воле МКД № 18, 19, 20, 22 по ул. Ак. Курчатова» | 28 914,00 | № 165/МК  от 18.10.2022 | «Ремонт освещения детской площадки в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» «Установка площадки воле МКД № 18, 19, 20, 22 по ул. Ак. Курчатова» выполнен в полном объёме |
| «Благоустройство придомовой территорий, по адресу ул. Юбилейная д. 1, 3, 5 в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» ТОС Верба», | 2 371 427,20 | № 60/МК  от 12.04.2022 | Благоустройство придомовой территории выполнено в полном объёме |
| «Благоустройство придомовой территорий, по адресу ул. Юбилейная д. 1, 3, 5 в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» ТОС Верба», Установка опор уличного освещения» | 125 438,53 | № 183/МК  от 08.11.2022 | Установка опор уличного освещения выполнена в полном объёме |
|  | | | |

1.4 Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города».

Предусмотрено бюджетной сметой 175 000,00 рублей, выданы премии   
на 175 000,00. рублей. Процент освоения 100%. Постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.09.2022 г. № 1994 «Об итогах проведения городского конкурса «Лучший двор города в 2022 году».

По итогам конкурса «Лучший двор города» было присуждено:

* Одно первое место – 65,0 тыс. руб.;
* Два вторых места - по 40,0 тыс. руб.;
* Два третьих места - по 15 тыс. руб.

1.5 Реализация мероприятия «Строительство парка культуры   
и отдыха по ул. Андреевская»:

- Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская», заключен муниципальный контакт № 148/МК от 18.10.2021 на сумму 2 180 000,00 руб., выполнен 100%.

1.6 В рамках мероприятия «Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».

Бюджетной сметой предусмотрены только средства местного бюджета 17 291,44 тыс. руб.

Фактически освоено в 2022 году – 6 340,08 тыс. руб. (36,66%) за счет средств местного бюджета.

2. Основное мероприятие по созданию комфортной городской среды   
в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов   
в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды" было выделено 112 260,24 тыс. руб.

Фактически освоено в 2022 году 112 260,24 тыс. руб. (100%) за счет средств федерального бюджета.

В период с 14 апреля 2022 по 30 мая 2022 года было проведено мероприятие, не требующее финансовых затрат «Мероприятие по участию   
в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них».

В рейтинговом интернет-голосовании приняло участие 3 281 чел. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория «Сквер "Первостроителей" г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 15» - 1383 голосов.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году муниципальная программа ««Формирование современной городской среды на территории городского округа   
Большой Камень на 2018-2025 годы» согласно полученного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы равна 1,15   
и признается «высоко эффективной», *(степень реализации мероприятий составляет – 107%, степень соответствия запланированному уровню затрат составляет – 93,23%).*

**Информация об изменениях муниципальной программы.**

За 2022 год в постановление администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 – 2025 годы» были внесены изменения дважды. Действующая редакция утверждена постановлением от 12.10.2022 № 2250.

**ОТЧЕТ**

**О достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | | | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа | % | 21,38 | 25,51 | 28,9 | 113,2 | Рост показателей стал возможен в связи с привлечением средств из краевого и федерального бюджета.  В связи с возникшей экономией стало возможным благоустройство большего количества дворов. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа | Ед. | 31 | 37 | 45 | 121,6 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе | % | 88,14 | 91,53 | 91,53 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | Ед. | 52 | 54 | 56 | 103,7 |
| 5 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Количество мероприятий с участием граждан, общественных и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа | Ед. | 6 | 7 | 21 | 300 |
| 7 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий\* | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных пространств), не менее ед. накопительным итогом с 2019 г. | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственый  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на 2020 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 173 610,78 | 207 127,53 | 193 225,01 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 173 610,78 | 207 127,53 | 193 225,01 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 40 511,60 | 41 220,83 | 31 921,93 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 277,05 | 277,05 | 266,40 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 13 014,31 | 13 014,31 | 13 014,31 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 402,50 | 402,50 | 402,50 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 79,15 | 219,93 | 219,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 902 | 0503 | 16 9 01 1702360 | 200 | 7 835,60 | 7 835,60 | 7 835,60 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 901 20 830 | 200 | 16 722,99 | 17 291,44 | 8 003,19 |
| 2. | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 0000 | 200 | 82 560,24 | 112 260,24 | 112 260,24 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 560,24 | 12 560,24 | 12 560,24 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 F2 5424F |  | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | **50 538,94** | **53 646,46** | **49 042,84** |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 13 173,67 | 14 973,67 | 12 747,62 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 15 216,89 | 17 418,74 | 16 097,26 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 6 473,65 | 5 826,19 | 5 512,87 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 2 014,99 | 2 293,17 | 2 014,99 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 983,50 | 1 503,45 | 1 378,71 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | управление жизнеобеспечения | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 7 444,22 | 7 444,22 | 7 441,73 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | управление жизнеобеспечения | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 1 432,95 | 1 432,95 | 1 268,77 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | управление жизнеобеспечения | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 2 138,57 | 2 138,57 | 1 965,39 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 440,50 | 440,50 | 440,50 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 220 | 175,00 | 175,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 12.09.2022 | Заключено 5 муниципальных контрактов | Освоено 5 муниципальных контрактов |  | | 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  | | 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок(оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 13.04.2022 | 09.11.2022 | 06.07.2022 | 18.11.2021 | Заключение контрактов | 5  муниципальных контрактов  Соглашение№ 6 от 14.02.2022 |  | | 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  | | 1.6 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 18.04.2022 |  | 31.10.2022 | 30.09.2022 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение |  | |  | Контрольное событие  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии |  |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 18.04.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Заключение 1 муниципального контракта | 1 муниципальный контракт |  | |  | Контрольное событие 3  Оплата работ за счет средств ФБ, МБ, КБ бюджета |  |  | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Платежное поручение | 2 платежных поручения |  | | 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 15.10.2022 | 30.12.2022 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2022-010 |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 12.03.2021 | 12.03.2021 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 05706000-1-2022-010 |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ |  |  |  |  | Заключено 2 доп.соглашений к контрактам | 2 доп. контракта |  | |  | Контрольное событие 3  Оплата работ за счет средств федерального бюджета | 22.03.2022 | 12.07.2022 | 22.03.2022 | 25.10.2022 | Платежное поручение | 4 платежных поручений |  | | 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 18.04.2022 | 31.10.2022 | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение |  | |  | Контрольное событие  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края |  |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 18.04.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Заключение 1 муниципального контракта | 1 муниципальный контракт |  | |  | Контрольное событие 3  Оплата работ за счет средств ФБ, КБ бюджета |  |  | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Платежное поручение | 3 платежных поручения |  | | 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  | Заключение контрактов | 76 муниципальных контрактов |  | | 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 20.01.2022 | 27.12.2022 | 21.01.2022 | 31.12.2022 | Заключено 21 муниципальных  контрактов | Освоено 21  муниципальных контрактов |  | | 3.2. | Содержание земель общего пользования | 25.01.2022 | 27.12.2022 | 18.02.2022 | 31.12.2022 | 27  Заключено муниципальных контрактов | 27  Освоено муниципальных контрактов |  | | 3.3. | Содержание объектов озеленения | 15.02.2022 | 15.10.2022 | 31.03.2022 | 10.11.2022 | Заключено 4  муниципальных контрактов | Освоено 4  муниципальных контрактов |  | | 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 25.01.2022 | 15.11.2022 | 28.02.2022 | 25.12.2022 | Заключено 5  муниципальных контрактов | Освоено 5  муниципальных контрактов | | 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2022 | 07.10.2022 | 31.05.2022 | 25.12.2022 | Заключено 5  муниципальных контрактов | Освоено 5  муниципальных контрактов | | 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 14.03.2022 | 31.12.2022 | 14.03.2022 | 31.12.2022- | Заключено 4  муниципальных контрактов | Освоено 4  муниципальных контрактов | | 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 25.01.2022 | 20.09.2022 | 31.03.2022 | 22.12.2022 | Заключено 4  муниципальных контрактов | Освоено 4  муниципальных контрактов | | 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 15.07.2022 | 31.12.2022 | 15.07.2022 | 31.12.2022 | Заключено 4  муниципальных контрактов | Освоено 4  муниципальных контрактов | | 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Заключено 1  Муниципальный контракт | Освоено 1  Муниципальный контракт | | 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 26.07.2021 | - |  |  | | 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 30.07.2021 | - |  |  | |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа   
Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 867 309,80 | 438 383,97 | 50,55% | 207 127,54 | 193 225,01 | 93,29% | 104/ 203 793,38 |
| Бюджет городского округа | 449 142,16 | 195 741,52 | 43,58% | 74 080,18 | 60 177,66 | 81,23% |
| Краевой бюджет | 171 901,97 | 89 703,36 | 52,18% | 21 099,86 | 21 099,86 | 100,00% |
| Федеральный бюджет | 246 265,67 | 152 939,09 | 62,10% | 111 947,49 | 111 947,49 | 100,00% |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 867 309,80 | 438 383,97 | 50,55% | 207 127,54 | 193 225,01 | 93,29% | 104/ 203 793,38 |
| Бюджет городского округа | 449 142,16 | 195 741,52 | 43,58% | 74 080,18 | 60 177,66 | 81,23% |  |
| Краевой бюджет | 171 901,97 | 89 703,36 | 52,18% | 21 099,86 | 21 099,86 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 246 265,67 | 152 939,09 | 62,10% | 111 947,49 | 111 947,49 | 100,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 287 375,97 | 148 929,12 | 51,82% | 41 220,83 | 31 921,93 | 77,44% | 24/ 39008,67 |
| Бюджет городского округа | 46 406,66 | 43 229,26 | 93,15% | 20 370,92 | 11 072,02 | 54,35% |  |
| Краевой бюджет | 187 089,31 | 105 699,86 | 56,50% | 20 849,91 | 20 849,91 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 477,10 | 19 350,75 | 99,35% | 277,05 | 266,40 | 96,16% | 5/266,40 |
| Бюджет городского округа | 4 202,38 | 4 076,03 | 0,00% | 277,05 | 266,40 | 96,16% |  |
| Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 188 682,63 | 113 597,43 | 60,21% | 21 472,34 | 21 472,34 | 100,00% | 10/ 21472,32 |
| Бюджет городского округа | 28 698,67 | 25 928,28 | 90,35% | 622,43 | 622,43 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 159 983,96 | 87 669,15 | 54,80% | 20 849,91 | 20 849,91 | 100,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00% | 1/2180,0 |
| Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 9 653,19 | 9 653,19 | 100,00% | 17 291,44 | 8 003,19 | 46,28% | 8/15089,95 |
| Бюджет городского округа | 9 653,19 | 9 653,19 | 100,00% | 17 291,44 | 8 003,19 | 46,28% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 194 758,30 | 154 299,90 | 79,23% | 112 260,24 | 112 260,24 | 100,00% | 4/112 260,24 |
| бюджет городского округа | 475,64 | 272,99 | 57,39% | 62,80 | 62,80 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 1 896,99 | 1 087,83 | 57,34% | 249,95 | 249,95 | 100,00% |  |
| федеральный бюджет | 192 385,66 | 152 939,08 | 79,50% | 111 947,49 | 111 947,49 | 100,00% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта | 95 058,30 | 54 599,90 | 57,44% | 112 260,24 | 112 260,24 | 100,00% | 4/112 260,24 |
| бюджет городского округа | 475,64 | 272,99 | 57,39% | 62,80 | 62,80 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 1 896,99 | 1 087,83 | 57,34% | 249,95 | 249,95 | 100,00% |  |
| федеральный бюджет | 92 685,66 | 53 239,08 | 57,44% | 12 247,49 | 12 247,49 | 100,00% |  |
| 2.2 | мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% | 99 700,00 | 99 700,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 99 700,00 | 99 700,00 | 100,00% | 99 700,00 | 99 700,00 | 100,00% |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень.  предпринимателей | 385 175,54 | 135 154,95 | 35,09% | 53 646,46 | 49 042,84 | 91,42% | 76/ 52 564,47 |
| бюджет городского округа | 384 790,99 | 134 770,40 | 35,02% | 53 646,46 | 49 042,84 | 91,42% |  |
| краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 131 222,59 | 39 103,99 | 29,80% | 14 973,67 | 12 747,62 | 85,13% | 21/14370,74 |
| бюджет городского округа | 131 222,59 | 39 103,99 | 29,80% | 14 973,67 | 12 747,62 | 85,13% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 121 878,51 | 94 680,76 | 77,68% | 17 418,74 | 16 097,26 | 92,41% | 27/17100,25 |
| бюджет городского округа | 121 878,51 | 94 680,76 | 77,68% | 17 418,74 | 16 097,26 | 92,41% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 53 376,08 | 15 512,87 | 29,06% | 5 826,19 | 5 512,87 | 94,62% | 4/5 826,19 |
| бюджет городского округа | 53 376,08 | 15 512,87 | 29,06% | 5 826,19 | 5 512,87 | 94,62% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 23 593,12 | 6 044,96 | 25,62% | 2 293,17 | 2 014,99 | 87,87% | 5/2 293,17 |
| Бюджет городского округа | 23 593,12 | 6 044,96 | 25,62% | 2 293,17 | 2 014,99 | 87,87% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 12 607,29 | 3 665,16 | 29,07% | 1 503,45 | 1 378,71 | 91,70% | 5/ 1503,45 |
| Бюджет городского округа | 12 607,29 | 3 665,16 | 29,07% | 1 503,45 | 1 378,71 | 91,70% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 24 728,69 | 14 885,95 | 60,20% | 7 444,22 | 7 441,73 | 99,97% | 5/ 7441,73 |
| Бюджет городского округа | 24 728,69 | 14 885,95 | 60,20% | 7 444,22 | 7 441,73 | 99,97% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 10 287,33 | 2 891,50 | 28,11% | 1 432,95 | 1 268,77 | 88,54% | 4/1 432,95 |
| Бюджет городского округа | 10 287,33 | 2 891,50 | 28,11% | 1 432,95 | 1 268,77 | 88,54% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 4 121,69 | 2 349,89 | 57,01% | 2 138,57 | 1 965,39 | 0,00% | 4/2155,49 |
| Бюджет городского округа | 4 121,69 | 2 349,89 | 57,01% | 2 138,57 | 1 965,39 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 2 995,20 | 2 995,20 | 100,00% | 440,50 | 440,50 | 100,00% | 1/440,50 |
| Бюджет городского округа | 2 995,20 | 2 995,20 | 100,00% | 440,50 | 440,50 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 730,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 365,00 | 365,00 | 100,00% | 175,00 | 175,00 | 100,00% |  |
| Бюджет городского округа | 365,00 | 365,00 | 100,00% | 175,00 | 175,00 | 100,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2025 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 20 370,92 | 20 849,91 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № б/н от 12 марта 2022 года  Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края  Соглашение от 17.01.2022 г.  Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»  № 6 от 14.02.2022 г. | Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 62,80 | 112 197,44 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»;  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2020-003 от 10 марта 2022 года  Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета  № 05706000-1-2022-010 от 27.01.2022 г. | Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3 | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | 53 893,33 | 0,00 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па» |  |