**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 |  | 74 896,95 | 84 960,16 | 13 972,93 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 |  | 70 076,64 | 74 385,18 | 8 218,26 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 |  | 16 951,33 | 16 951,33 | 0 |
| 1.2. | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов |  | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 |  | 6 540,21 | 6 540,21 | 0 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 |  | 46 585,10 | 50 893,64 | 8 218,26 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры |  | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 |  | 4 820,31 | 10 574,98 | 5 754,67 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 |  | 4 820,31 | 10 574,98 | 5 754,67 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 |  | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 |  | 0 | 0 | 0 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.  … | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2018- 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018-31.10.2018 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.04.2018 -31.10.2018 |  |  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  | Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму-  27124,85318 |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | 01.01.2018 -31.12.2018 |  | Произведен расход бюджетных средств на сумму 5754,67258 по муниципальному контракту  № 133/МК , заключенному в 2017г |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | -Заключение контракта;  -Разработка аукционной документации  -Выполнение работ |  | - |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 379 087,14 | 13 972,93 | 3,69% | 84 960,16 | 13 972,93 | 18,66% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 379 087,14 | 13 972,93 | 3,69% | 84 960,16 | 13 972,93 | 18,66% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 357 873,29 | 8 218,26 | 22,91% | 74 385,18 | 8 218,26 | 11,73% |  |
|  | бюджет городского округа | 357 873,29 | 8 218,26 | 22,91% | 74 385,18 | 8 218,26 | 11,73% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79 789,42 | 0,00 | 0,00% | 16 951,33 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 79 789,42 | 0,00 | 0,00% | 16 951,33 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 49 242,10 | 0,00 | 0,00% | 6 540,21 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 49 242,10 | 0,00 | 0,00% | 6 540,21 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 228 841,78 | 8 218,26 | 3,59% | 50 893,64 | 8 218,26 | 17,64% |  |
|  | бюджет городского округа | 228 841,78 | 8 218,26 | 3,59% | 50 893,64 | 8 218,26 | 17,64% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 21 213,85 | 5 754,67 | 27,13% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 213,85 | 5 754,67 | 27,13% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 10 820,31 | 5 754,67 | 53,18% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 820,31 | 5 754,67 | 53,18% | 10 574,98 | 5 754,67 | 54,42% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». Мост № 2 | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 393,54 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | прочие бюджеты\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |