|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»Начальник управления жизнеобеспеченияадминистрации городского округа Большой Камень\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Штефан |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения**

**городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия  | Контрольные события | Объем финансирования(тыс. руб.) | Срок реализации | Документ, подтверждающий факт достижения контрольного события | Ответственный исполнитель контрольного события (ФИО, должность) |
| датаначала реализации | дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  | 7 894,14 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  | 6 122,45 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие«Строительство сетей ливневой канализации» | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены. | 1 820,00 |  |  |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспеченияБобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реконструкция очистных сооружений водоснабжения»  | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены. | 1 310,20 |  |  |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспеченияБобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.1.3. | Мероприятие «Реконструкция очистных сооружений водоотведения» | Средства предусмотрены для софинансирования мероприятия.Лимиты средств вышестоящих бюджетов не доведены | 2 992,24 |  |  |  | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспеченияБобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  | 1 771,69 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по обеспечению населения городского округа твердым топливом  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1Заключение соглашения с топливоснабжающей организацией  | 1 771,69 | 19.01.2024 | 01.12.2024 | Соглашение | Овчаренко Д.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспеченияБорзов С.В., и.о. директора МУП «Городское хозяйство» |
| 3. | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 29 428,06 |  |  | Абрамова А.В., начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Лисицына Е.И., начальник управления имущественных отношений |
|  |  | Контрольное событие 1Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2Проведение аукциона, заключение контракта |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3Выполнение работ по передаче жилищного фонда по договор найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 4 010,04 |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  | 3 839,38 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» |  | 939,38 |  |  |  | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |
|  |  | Контрольное событие 1Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Платежные поручения |
| 5.1.2. | Мероприятие «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |  | 2 900,00 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Платежные поручения | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  | 170,66 |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда» |  | 170,66 |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения(квитанция) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Платежные поручения | Бобриков А.И., директор МКУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень |