**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **1 квартал 2019 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист управления жизнеобеспечения Пискунова Ольга Николаевна5 76 32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штфеан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

 **за 1 квартал 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственыйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи  | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 44 502,01 | 27 572,13 | 0,00 |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 44 502,01 | 27 572,13 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 44 502,01 | 27 572,13 | 0,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01F5550 | 200 | 17 014,53 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 1 219,48 | 1304,13 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 |  | 0,00 |  |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 813,45 | 1068,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 254,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | администрация городского округа Большой Камень, | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | администрация городского округа Большой Камень, | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  | администрация городского округа Большой Камень, юридические лица и индивидуальные предприниматели | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | администрация городского округа Большой Камень юридические лица и индивидуальные предприниматели | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2019 год**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.10.2019 |  |  |  |
| 1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,- выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечение, МКУ СЕЗ | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Стимулирование поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечение, МКУ СЕЗ | 30.09.2019 |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Стимулирование поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечение, МКУ СЕЗ | 30.09.2019 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | достижение цели муниципальной программы, заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения, инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | администрация городского округа Большой Камень, | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | администрация городского округа Большой Камень, | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  | заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | администрация городского округа Большой Камень, юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | достижение цели муниципальной программы | администрация городского округа Большой Камень юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2019-2024 |  |  |  |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  Муниципальная программа, всего | 46 767,62 | 19 153,27 | 40,95 | 27 572,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 4 059,80 | 1 645,45 | 40,53 | 2 372,13 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет | 27 300,94 | 2 100,94 | 7,70 | 25 200,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 46 767,62 | 19 153,27 | 40,95 | 27 572,13 | 0,00 |  |  |
| Бюджет городского округа | 4 059,80 | 1 645,45 | 40,53 | 2 372,13 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет | 27 300,94 | 2 100,94 | 7,70 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 46 767,62 | 19 153,27 | 40,95 | 27 572,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 4 059,80 | 1 645,45 | 40,53 | 2 372,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 27 300,94 | 2 100,94 | 7,70 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 16 691,87 | 15 345,52 | 91,93 | 1 304,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 1 860,12 | 513,77 | 27,62 | 1 304,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 1 779,81 | 1 779,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 4 725,75 | 3 657,75 | 77,40 | 1068,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 2 049,69 | 981,69 | 47,89 | 1068,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 150,00 | 150,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 150,00 | 150,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприя-тие 3. Благоустрой-ство объектов не-движимого имуще-ства (включая объ-екты незавершенно-го строительства) и земельных участков, находящихся в соб-ственности (пользо-вании) юридических лиц и индивидуаль-ных предпринима-телей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень |  |  | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года | Постановление Администрации Приморского края № 167-па от 18 марта 2019 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» |
| 2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) |  | 25 200 ,00 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 годаСоглашение о предоставлении в 2019 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от 28 февраля 2019 года | Постановление Администрации Приморского края № 104-па от 18 февраля 2019 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» |