**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | 1 квартал 2021 год  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьПопкова Тамара Юрьевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 84955,55 | 50 169,83 | 555,7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 21875,13 | 7639,37 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 21812,64 | 7113,4 | 0 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 1270,78 | 2 449,84 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 800 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 1820,90 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 437,60 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 1050,90 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 2582,57 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 7950 | 4 663,46 | 0 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  | 902 | 0502 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 62,48 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 62,48 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0 | 526,07 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0 | 526,07 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 15087,95 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 15087,95 | 13 516,97 | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 15087,95 | 13 516,97 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 46738,92 | 21 997,00 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 46738,92 | 21 997,00 | 0 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820 | 400 | 30017,16 | 21 997,00 | 0 |
| 902 | 0502 | 23401М0820 | 400 | 16721,76 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 1253,56 | 7 015,48 | 555,7 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 0 |  6 749,10 | 555,7 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 0 | 1 292,57 | 35, 67 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 0 | 1 738,41 | 520,03 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0,00 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 1253,56 | 3 718,12 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 0 | 266,38 | 0 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 0 | 266,38 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2021 год**

|  |
| --- |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |   |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  |   |   |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | - |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  |  | По результатам положительного заключения гос.экспертизы сметная стоимость объекта составляет 3 071,74 млн. руб.В 2021 г. предусмотрены средства бюджета городского округа в доле софинансирования. Средства бюджета Приморского края на реализацию мероприятия не предусмотрены. В связи с тем, что реализация проекта требует значительных средсв администрацией городского округа Большой Камень направлено предложение в Министерство экономического развития Приморского края (исх № 01/5817 от 04.06.2020) о финансировании объекта за счет средств федерального бюджета в рамках иных межбюджетных трансфертов. Также направлено обращение в Правительство Приморского края (исх. № 01/1119 от 02.02.2021), в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (исх. № 01/15073 от 23.12.2020), в министерство ЖКХ Приморского края (исх. 01/13497 от 18.11.2020), в министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (исх. 01/1868 от 15.10.2020) о необходимости финансирования мероприятия в 2021 году. До настоящего времени средства вышестоящих бюджетов не предусмотрены.  |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Разработка проектной документации, проведение экологической экспертизы | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 01.09.2021 |  | Разработана проектная, рабочая и сметная документация, 0 руб. | Не истек срок исполнения мероприятий  |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021 |  |  | В 2020 году составлены сметные расчеты на стоимость проектно - изыскательских работ по объекту. По результатам ценовой экспертизы КГАУ «Примгосэкспертиза» от 31.08.2020 №01-01/1846 стоимость проектных работ составляет 34,10 млн. рублей. Администрацией городского округа Большой Камень направлена заявка в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края о выделении субсидии на 2021 год на выполнение проектно-изыскательских работ (исх от 10.07.2020 № 01/7307). В бюджете Приморского края на 2021 год средства не предусмотрены. Администрация городского округа планирует рассмотреть возможность разработки ПСД за счет средств местного бюджета.  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ  | Управление жизнеобеспечения, | 4 кв.2021г. |  | Проведен аукцион, заключен договор аренды земельного участка 04.03.2021 с ООО «Строительное управление №1» Разработана техническая документация. Направлена документация на согласование в Министерство закупок Приморского края. |  Не истек срок исполнения мероприятий |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | . |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. Проведение аукциона2. Заключение контракта3. Выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управления имущественных отношений, Управления бухгалтерского учета и отчетности  | 01.11.2021 |  |  | Не истек срок исполнения мероприятий |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | -заключение контракта;- выполнение работ по осуществлению содержания муниципального жилищного фонда- оплата коммунальных услуг | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | Заключены 3 МК на сумму 410 295,6тыс. руб.(ОСВОЕНО: 35, 67 тыс. руб) |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | - оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2021. |  | №ИВЗ-2014/32 от 25.12.2014 на сумму 516,36 тыс. руб., № 454/С от 29.12.2014 -20,11 тыс. руб., №49/С от 05.05.2016 на сумму 11,93 тыс. руб., № 50/С от 05.05.2016 на сумму **3,71** тыс. руб. (ОСВОЕНО: 520,03 тыс. руб) |  |
| 5.1.3 | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | - разработка проектно-сметной документации | МКУ «СЕЗ» | 4 кв.2020. | 2 кв.2021 |  | Оплата работ по разработке проектно-сметной документации не принято казначейством, срок до 30.04.2021. |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи теплоносителя | КГУП «Примтеплоэнерго» | 4 кв. 2021. |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы.**
 |
|  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий  |  | 2020 - 2027 годы | 2021 год |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб.  | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Всего | 5 099 923,38 | 138823,03 | 2,72  | 50 169,83 | 555,70 | 1,11  |  |
|   | бюджет городского округа | 125 531,30 | 15886,19 | 12,66  | 14763,00 | 555,70 | 3,76  |   |
|   | федеральный бюджет | 4141 938,97 | 105314,6 | 2,54  | 21151,92 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 649 325,44 | 17622,23 | 2,71  | 14254,91 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 172 484,78 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего |  64 162,10 |  504,00  |  0,79  |  0,00 |  0,00  | 0,00 |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 11 008,90 | 504,00  | 4,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 10 651,89 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 42 501,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 11 008,90 | 504,00  | 4,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 11 008,90 | 504,00  | 4,58  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.1. |  | Всего | 300,00 | 280,00  | 93,33  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации  | бюджет городского округа | 300,00 | 280,00 | 93,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.2. |  | Всего | 6084,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Приобретение жилых помещений   | бюджет городского округа | 6084,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными | Всего | 1624,00 | 224,00  | 13,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 1624,00 | 224,00  | 13,79  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов | Всего | 3000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 3000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.2. | Основное мероприятиеРеализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  Всего | 53 153,19 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| федеральный бюджет | 42 501,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| краевой бюджет | 10 651,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2.1. | МероприятиеПереселение граждан из аварийного жилищного фонда |  Всего | 53 153,19 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| федеральный бюджет | 42 501,30 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| краевой бюджет  | 10 651,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  Всего |  3 801 926,00 | 102 372,76  | 2,69   | 7 639,38 | 0,00  | 0,00  | 1/4063,95   |
|   | бюджет городского округа | 78 381,90 | 6773,33 | 8,64 | 7639,38 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 3 055 211,98 | 94 438,0 |  7,17 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 61 847,70 | 1160,85  | 0,24  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 290 099,70 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры»     | Всего | 2 147 888,00 | 99 208,22  | 4,62  | 7 113,31 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 66 535,98 | 4 769,62  | 7,17  | 7113,31 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 317 691,96 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 476 800,83 | 94 438,60  | 19,81  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 290 099,70 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.1.  | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего  | 1 430,07 | 615,7  | 43,07  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |    |
|   | бюджет городского округа | 1 430,07 | 615,7  | 43,07  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 4 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 500,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|    | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 11 160,00 | 1 500,00  | 13,44  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 11 160,00 | 1 500,00  | 13,44  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Всего | 101 010,00 | 83 812,95 | 82,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 1 010,00 | 838,13  | 82,97  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 100 000,00 | 82 974,81 | 82,97  | 0,00 | 0,00 | 100  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.5. | Строительство системы ливневой канализации | Всего | 557 488,26 | 0,00  | 0,00  | 2449,85 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 7 784,86 | 0,00  | 0,00  | 2449,85 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 549 703,40 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения    | Всего | 956 006,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 5 694,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 475 312,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 475 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.7. |  | Всего | 181 904,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия  | бюджет городского округа | 1 820,90 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 178 282,47 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 1 800,83 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.8. | . | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0, 00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 1 166,90 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 1 166,90 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.10. |  | Всего | 5 491,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 5 491,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.11. |  | Всего | 3 259,90 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 3 259,90 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.12. |  | Всего | 299 782,57 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 6 752,57 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 2 930,30 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 290 099,70 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.13.  | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего  | 9 650,00 | 1 700,00  | 17,62 | 4663,46  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 9 650,00 | 1 700,00  |  17,62 | 4 663,46 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа  | 115,79 | 115,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 11 463,78 | 11 463,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 785,67 | 1 991,97  | 71,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 2 785,67 | 1 991,97  |  71,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Всего | 2 785,67 | 1 991,97  |  71,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 2 785,67 | 1 991,97  | 71,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 25 804,68 | 1 172,57 | 4,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 569,31 | 11,72 | 2,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 25 232,37 | 1 160,85 | 4,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 25 801,68 | 1 172,57 | 4,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 569,31 | 11,72 | 2,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 25 232,37 | 1 160,85 | 4,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 1 751 110,88 | 0,00 | 0,00  | 526,07 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 13 590,86 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 737 520,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|  | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 1 555 273,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 664,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 550 609,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 195 837,58 | 0,00 | 0,00  | 526,07 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 8 926,86 | 0,00 | 0,00  | 526,07 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 186 910,72 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего |  104 704,05 | 874,11 | 0,83  | 13 516,97 | 0,00 | 0,00  |    |
|   |
|   | бюджет городского округа | 1 391,54 | 874,11 | 62,82  | 108,13 | 0,00 | 100  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 13408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 104 704,05 | 874,11 | 0,83  | 13 516,97 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 1 391,54 | 874,11 | 62,82  | 108,13 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 13408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1.1 | Мероприятие.Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Всего | 104 704,05 | 874,11 | 0,83  | 13516,97 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 1 391,54 | 874,11 | 62,82  | 108,13 | 0,00 | 100  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 13408,84 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  Всего |  280108,94 | 27 337,36  |   9,76 |  21 998,00 | 0,00  |  0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 229 943,69 |  12 359,08 | 5,37 | 21151,92 |  0,00 | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 | 14 978,28 | 29,86 | 846,08 | 21151,92 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
| 4.1. | Основное мероприятие .«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 280 108,94 | 27 337,36  | 9,76  |  21998,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0 |  0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 229 943,69 |  12 359,08 | 5,37  | 21151,92 |  0,00 | 0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 |  14 978,28 | 29,86  | 846,08 |  0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 4.1.1.  | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего |  280 108,94 | 27 337,36  | 9,76   |  21998,00 | 0,00  | 0,00  |  |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | федеральный бюджет | 229 943,69 |  12 359,08 | 5,37  | 21151,92 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 |  14 978,28 | 29,86  | 846,08 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.  | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  Всего | 848 694,30 |  7 734,73  | 0,91  | 7015,48 | 555,70  | 7,92  | 13/3426,98  |
|   | бюджет городского округа | 34 411,50 | 7 734,73  | 22,48  | 7015,48 | 555,70  | 7,92  |   |
|   | федеральный бюджет | 814 282,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего  | 848 014,57  |  7539,22  | 0,89   | 6749,10  | 555,70  | 8,23  |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 33 731,77 | 7539,22  | 22,35  | 6749,10 | 555,70  | 8,23  |   |
|   | федеральный бюджет | 814 282,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00  | 0,00 | 0, 00 | 0,00  |   |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 10 473,11 | 2 261,99  | 21,60  | 1292,57 | 35,67  | 2,76  |   |
|   | бюджет городского округа | 10 473,11 | 2 261,99 | 21,60 | 1292,57 | 35,67 | 2,76  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.2.  | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 17 907,00 | 3 841,00 | 21,45  | 1738,41 | 520,03 | 29,91  |   |
| бюджет городского округа  | 17 907,00 | 3 841,00  | 21,45  | 1738,41 | 520,03  | 29,91  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.3  | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  | Всего | 414,02 | 379,99  | 91,78  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| бюджет городского округа | 414,02 | 379,99  | 91,78  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 819 219,69 | 1 056,24 | 0,13 | 3718,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского  | 4 937,69 | 1 056,24 | 21,39 | 3718,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 814 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 679,73 | 195,51 | 28,76  | 266,38 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 195,51  | 28,76  | 266,38 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.2.1 | Мероприятие.Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 679,73 | 195,51  | 28,76  | 266,38 | 0,00  | 0,00  |  |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 195,51  | 28,76  | 266,38 | 0,00  | 0,00  |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»Мероприятие. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | 108,13 | 13408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  |
| 2 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 21998,0 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |