**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Миронова Елена Олеговна5-83-35gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 21 0 00 00000 | 000 | 7 167,74 | 7 146,047 | 477,64303 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 1 00 00000 | 000 | 2 693,82 | 2 672,1191 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000 | 000 | 2 693,82 | 2 672,1191 | 0 |
| 1.1.1. | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения |  | 902902 | 05020502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S228021 1 01 92280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  | 902 | 0502 | 21 1 01 40670  | 400400 | 2 693,82 | 2 672,1191 | 0 |
| 1.1.4. | Демонтаж неиспользуе-мых газораспредели-тельных устройств |  | 902 | 0502 | 0000000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 210000000 | 000 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1.1. | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2120160140 | 800 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 3 00 00000 | 000 | 3 996,290 | 3 996,28474 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | 902 | 0502 | 21 3 01 00000 | 000 | 3 996,29 | 3 996,28474 | 0 |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 000  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110   | 800 | 3 996,29 | 3 996,28474 | 0 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответствен-ный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) | 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление жизнеобеспечения. МКУ «СЕЗ» | 31.03.2021 |  | Заключен муниципальный контракт № 220/мк от 28.09.2020. Сумма контракта 2 672,1191 тыс. руб. срок выполнения работ 31.03.2021.Освоение -0 | Не выполнение обязательств исполнителем по муниципальному контракту № 220/мк |
| 2 | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | 1. заключение соглашения с ООО «РЭС»2.Капитальный ремонт объектов электроснабжения. Замена трансформатора в КТП – 1096 в районе бухты «Вальтон» | Управление жизнеобеспечения.ООО «РЭС» | 31.12.2021 | 15.06.2021 | 1.Соглашение с ООО «РЭС» от 28.05.2021 № 81 о предоставлении субсидии 477, 64303 рублей.2. 15.06.2021 ООО «РЭС» предоставлен отчет о выполнении капитального ремонта |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 1. заключение соглашения с МУП о предоставлении субсидии2. капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС протяженностью 2,5 км | МУП «Городское хозяйство» | 01.12.2021 |  | 1. 30.06.2021 поступило заявление МУП «Горхоз» о предоставлении субсидии на выполнение капительного ремонта тепловой сети 0,53 км |  |

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | Текущий период |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  | 2 контракта (соглашения)/3 149,760 |
| Всего | 436 230,91 | 42475,70 | 9,74 | 7 146,047 | 477,643 | 6,68 |  |
| бюджет городского округа | 54 184,61 | 22 017,40 | 40,63 | 4 498,05 | 477,643 | 10,62 |  |
| краевой бюджет | 201 726,30 | 20 458,3 | 10,14 | 2 647,996 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 180 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
| Всего | 79 348,94 | 1 110,00 | 1,40 | 2 672,119 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 189,3 | 1,76 | 24, 1232 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 68 580,70 | 920,70 | 1,34 | 2 647,996 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2  672,119 |
|  | Всего | 79 348,94 | 1 110,00 | 1,40 | 2 672,119 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 189,3 | 1,76 | 24, 1232 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет  | 68 580,70 | 920,70 | 1,34 | 2 647,996 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 930,00  | 930,00  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9,3  | 9,3  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 920,70  | 920,70  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 68000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/2 672,119 |
|  | Всего | 2 693,82 | 0 | 0 | 2 672,119 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 2 693,82 | 0 | 0 | 24, 1232 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 647,996 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.**Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
|  | Всего | 5 577,98 | 3 577,98 | 64,14 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 344 904,01 | 37 787,72 | 10,96 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 18250,12 | 45,86 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 344 904,01 | 37 787,72 | 10,96 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 18250,12 | 45,86 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.2**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.** Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 283 511,47 | 19 734,95 | 7 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 4 743,63 | 197,35 | 4,16 | 3 996,285 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 171 767,84 | 19 537,60 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 2 000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 24,1232 | 2 647,996 | Государственная программа Приморского края «Энегоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па.Соглашение от 18.06.2021 № 45-пр - 93. | Закон Приморского края от 21.04.2021 № 1097-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |