**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 3 квартал 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | 3 квартал 2020 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@mail.bk.pk.ru;главный специалист управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьПопкова Тамара Юрьевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 214 346,62 | 215 313, 93 | 63 011,54 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 49 391,77 | 49 691,77 | 224,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 34 641,44 | 34 924,23 | 224,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0 | 300,00 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 34 417,44 | 34 400,23 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 14 750,33 | 14 767,54 | 0 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 14 750,33 | 14 767,34 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 128 988,78 | 129 799,51 | 33 083,18 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 126 198,79 | 126 198,78 | 32 411,44 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 616,00 | 615,998 | 91,70 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 1500 | 1500 | 0 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 112 589,69 | 112 589,68 | 32 319,74 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 9 730,00 | 9 730,00 | 0 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 63,10 | 63,10 | 0 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 589,64 | 2 417,88 | 0 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 589,64 | 2 417,88 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 2 200,35 | 1 182,86 | 671,74 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 2 200,35 | 1 182,86 | 671,74 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 232G552430 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 29 724,27 | 29 080,84 | 26 420,94 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 29 724,27 | 29 080,84 | 26 420,94 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R082023401М0820 | 400 | 29 724,27 | 29 080,84 | 26 420,94 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 6 241,80 | 6 741,80 | 3 283,41 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 5 562,07 | 6 062,06 | 3 146,12 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 2 175,07 | 2 175,06 | 952,32 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 386,99 | 3 387,00 | 2 193,80 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0 | 500,00 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 679,73 | 679,73 | 137,29 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 679,73 | 679,73 | 137,29 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2020 года**

|  |
| --- |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 4кв. 2020 г. |  |  | Не наступил срок реализации  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  |  - Проведение аукционов | Управление имущественных отношений | 4 кв. 2020г. |  | Аукционы не состоялись | Не наступил срок реализации  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | Заключение контракта на проект организации работ по сносу аварийного дома (с. Петровка, ДОС, № 4, 451,5 кв.м) | МКУ «СЕЗ» | 4кв. 2020г. | 3 кв. 2020  | Контракт 26/мк от 21.02.2020 на 224 тыс. руб (ОСВОЕНО: 224 тыс.руб) | исполнен |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1. разработка технической документации2. размещение извещения и документации об электронном аукционе3. проведение аукциона4.  заключение контракта5. выполнение работ по передаче жилищного фонда |  | 4 кв 2020 |  |  | Мероприятие не состоялось. Возврат денежных средств в федеральный бюджет  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 4кв. 2020 г. |  | Заключено 3 МК на сумму 88711,11300 тыс.руб., в т.ч. 87793, 73887- ф/б; 917,37413 – м/б (ОСВОЕНО: 93 787, 33 тыс. руб) |  |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 4кв. 2020 г. |  | Заключен 2 МК (ОСВОЕНО: 524,29 руб) |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | - |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | **Контракт 95/мк от 29.07.2019 на сумму 1500 тыс.руб.** |  |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» |  |  | Заключено 2 МК на сумму 88 680,54 тыс.руб., в т.ч. 87793,73 – ф/б, 886,80 – м/бДоговор № 103/МК от 15.06.2020 на сумму 77100,96 тыс.руб., в т.ч. 76329,95 – ф/б, 771,00- м/бДоговор № 15/43-БК/19 от 24.12.2019 на сумму 77197,22тыс.руб., в т.ч. в 2020 – 11579,58(окончательный расчет) – исполнен и оплачен, 01.10.2020 выполнено работ: 10794,13, оплачено с авансом 20 740,15(ОСВОЕНО: касса за 9 мес) |  |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020 |  | (ОСВОЕНО: 0 руб) |  |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020 |  | (ОСВОЕНО: 0 руб) |  |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 1. размещение извещения и документации об электронном аукционе2. проведение аукциона3.  заключение муниципального контракта на выполнение работ каких4. выполнение работ, приемка результатов выполненных работ | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 3 кв. 2021 |  | № 219/МК от 28.09.2020 на сумму 5 763,94 тыс.руб., в т.ч. 1700,00 – 2020 г (ОСВОЕНО: 0 руб) |  |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | 1. разработка технической документации2. размещение извещения и документации об электронном аукционе3. проведение аукциона4.  заключение контракта5. выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020 |  | Заключено 2 МК на сумму 1 991,96 тыс.руб. (ОСВОЕНО: 0 руб) |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | 1. разработка технической документации2. размещение извещения и документации об электронном аукционе3. проведение аукциона4.  заключение контракта5. выполнение работ по передаче жилищного фонда |  | 4 кв. 2020 |  | ОСВОРЕНО 671,74 тыс. руб |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Управление имущественных отношений | 4 кв.2020г. |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. проведение аукциона;2. заключение контракта;3. выполнение работ по передаче жилищного фонда | Управление имущественных отношений | 4 кв.2020г. |  | Заключены 9 МК на сумму 26, 42 тыс. руб.(ОСВОЕНО 26,42 тыс. руб.) |  |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | -заключение контракта;- выполнение работ по осуществлению капитального ремонта по адресат: ул. П.Комсомола, 5, ул. Блюхера, 2а, ул. К.Маркса, 21г, ул. Гагарина, 19, ул. Горького, 31, ул. Горького, 23, ул. Ак. Крылова,2а, ул.Ак. Курчатова,10, ул. К.Маркса, 5а, ул. К.Маркса, 27, ул. Ак.Крылова, 16,ул. Ад.Макарова, ул. Ленина, 32, ул. Блюхера, 17,ул. Гагарина, 35 | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020г. |  | Заключены 9 МК на сумму 805,73тыс. руб.(ОСВОЕНО: 1222,74 тыс. руб) |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | - оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах | МКУ «СЕЗ» | 4 кв. 2020г. |  | №ИВЗ-2014/32 от 25.12.2014 на сумму 3352,73 тыс. руб., № 454/С от 29.12.2014 -**19,275** тыс. руб., №49/С от 05.05.2016 на сумму **11,44** тыс. руб., № 50/С от 05.05.2016 на сумму **3,558** тыс. руб. (ОСВОЕНО: 1193,19 тыс. руб) |  |
| 5.1.3 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | -заключение контракта;- выполнение работ по осуществлению капитального ремонта (18 домов гостевого маршрута) | МКУ «СЕЗ» | 4 кв.2019г. |  | № 9/ТС от 07.02.2020 на сумму **39,97 тыс. руб**., № 10/ТС от 07.02.2020 на сумму **97,321 тыс. руб.**(ОСВОЕНО: 0 руб) |  |

|  |
| --- |
| 1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы.**
 |
|  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятий  |  | 2020 - 2027 годы | 2020 год |
| утвержд. план\* | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб.  | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|   | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы  | Всего | 5 085 725,90 |  63 011,54 | 1,23  | 215 313,93 |  63 011,54 | 29,26  | 20/63011,53  |
|   | бюджет городского округа | 148 074.13 |  3 929,03 | 2,65  | 58 865,49 |  3 929,03 | 6,67  |   |
|   | федеральный бюджет | 4 103 086,11 | 44 355,63 | 1,08  | 135 560,82 | 44 355,63 | 32,72  |   |
|   | краевой бюджет  | 662 080,88 | 14 726,88 | 2,22  | 20 887,62 | 14 726,88 | 70,51  |   |
|   | внебюджетные источники  | 172 484,78 | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Всего |  50 791,77 |  224,00  |  0,44  |  49 991,76 |  224,00  | 0,45  |  1/224,00  |
|   |
|   | бюджет городского округа | 36 048,82 | 224,00  | 0,62  | 34 924,23 | 224,00  | 0,64  |   |
|   | краевой бюджет  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00 | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 50 784,39 | 224,00  | 0,44  | 34 924,23 | 224,00  | 0,64  |   |
|   | бюджет городского округа | 36 041,44 | 224,00  | 0,62  | 34 924,23 | 224,00  | 0,64  |   |
|   | краевой бюджет  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.1. | *Мероприятие 1.* | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 300,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.2. | *Мероприятие 2.* | Всего | 49 160,39 | 0,00  | 0,00  | 34 400,23 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Приобретение жилых помещений | бюджет городского округа | 34 417,44 | 0,00  | 0,00  | 34 400,23 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   | краевой бюджет  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.3. | *Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными* | Всего | 1 624,00 | 224,00  | 13,79  | 224,00 | 224,00  | 100  |   |
|   | бюджет городского округа | 1 624,00 | 224,00  | 13,79  | 224,00 | 224,00  | 100  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.1.4. | *Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов* | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.2. | *Основное мероприятие**Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* |  Всего | 14 750,33 | 0,00  | 0,00  | 14 767,53 | 0,00  | 0,00  |  |
| бюджет городского округа | 7,38 | 0,00  | 0,00  | 24,58 | 0,00  | 0,00  |  |
| федеральный бюджет | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  |  |
| краевой бюджет | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  |
| 1.2.1. | МероприятиеПереселение граждан из аварийного жилищного фонда |  Всего | 14 750,33 | 0,00  | 0,00  | 14 767,53 | 0,00  | 0,00  |  |
| бюджет городского округа | 7,38 | 0,00  | 0,00  | 24,58 | 0,00  | 0,00  |  |
| федеральный бюджет | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  | 11 737,94 | 0,00  | 0,00  |  |
| краевой бюджет  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  | 3 005,01 | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  Всего |  3 807 009,97 | 33 083,18   | 1,00   | 129 799,52 | 33 083,19  | 25,49  | 4/33083,18   |
|   | бюджет городского округа | 82 448,03 | 421,62 |  0,51 | 17 174,88 | 421,62 | 2,82  |   |
|   | федеральный бюджет | 3 055 211,98 | 31996,55  |  1,04 | 111 463,79 | 31 996,55  | 28,71  |   |
|   | краевой бюджет  | 496 865,18 | 665,02  | 0,13  | 1 160,85 | 665,02  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 172 484,78 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры»     | Всего | 1 861 875,42 | 32 411,44  | 1,74  | 126 198,79 | 32 411,44  | 25,68  |   |
|   | бюджет городского округа | 67 382,63 | 414,89  | 0,61  | 14 734,98 | 414,89  | 2,82  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 317 691,96 | 31 996,55  | 2,42  | 111 463,79 | 31 996,55  | 28,71  |   |
|   | краевой бюджет  | 476 800,83 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 290 099,70 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.1.  | Мероприятие 1.Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Всего  | 1 430,07 | 91,70  | 6,41  | 616,00 | 91,70  | 14,89  |    |
|   | бюджет городского округа | 1 430,07 | 91,70  | 6,41  | 616,00 | 91,70  | 14,89  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Всего | 6 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 6 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|    | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Мероприятие 3.Разработка и актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 11160,00 | 0,00  | 0,00  | 1500,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 11160,00 | 0,00  | 0,00  | 1500,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.4. |  | Всего | 112589,69 | 32 319,74  | 28,71  | 112 589,69 | 32 319,74  | 28,71  |   |
|   | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | бюджет городского округа | 1125,90 | 323,19  | 28,71  | 1 125,89  | 323,19  | 28,71  |   |
|   | федеральный бюджет | 111463,79 | 31 996,55 | 28,71  |  111 463,78 | 31 996,55 | 28,71  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 |  | 0,00  |  |  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |  0 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Строительство системы ливневой канализации | Всего | 557 488,26 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 7 784,86 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 549 703,40 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.6. | Мероприятие 6.Реконструкция очистных сооружений водоотведения    | Всего | 956 006,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 5 694,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 475 312,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 475 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.7. | Мероприятие7. | Всего | 181 904,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия  | бюджет городского округа | 1 820,90 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 178 282,47 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 1 800,83 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.1.8. | Мероприятие 8. | Всего | 537,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | бюджет городского округа | 537,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0, 00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.9. | Мероприятие 9. Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети)» диаметром 500 мм протяженностью 3 500 м | Всего | 1 166,90 | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 1 166,90 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.10. | Мероприятие 10. | Всего | 9 730,00 | 0,00  | 0,00  | 9730,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | бюджет городского округа | 9 730,00 | 0,00  | 0,00  | 9730,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.11. | Мероприятие 11.  | Всего | 3 323,00 | 0,00  |  0,00 | 63,10 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) | бюджет городского округа | 3 323,00 | 0,00  |  0,00 | 63,10 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.12. | Мероприятие 12. | Всего | 307 990,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | Перевод централизован-ных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | бюджет городского округа | 14 960,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 2 930,30 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 290 099,70 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.1.13.  | Мероприятие 13. Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Всего  | 2 550,00 | 0,00  |  0,00 | 1 700,00  | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 2 550,00 | 0,00  |  0,00 | 1 700,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 957,43 | 0,00  |  0,00 | 2 417,87 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 957,43 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 2 417,87 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
| 2.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Всего | 957,43 | 0,00  |  0,00 | 2 417,87 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | бюджет городского округа | 957,43 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  |  0,00 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 2 417,87 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 20 581,46 |  671,74 | 3,26  | 1 182,85 |  671,74 | 56,79  |   |
|   | бюджет городского округа | 517,11 | 6,70 | 1,29  | 22,00 | 6,70 | 30,45 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 20 064,35 | 665,02 | 3,31  | 1 160,85 | 665,02 | 57,29 |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением населения, твердым топливом | Всего | 20581,46 | 671,74 | 3,26  | 1182,85 | 671,74 | 56,79  |   |
|   | бюджет городского округа | 517,11 | 6,72 | 1,29  | 22,00 | 6,72 | 30,45 |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 20 064,35 | 665,02 | 3,31  | 1160,85 | 665,02 | 57,29  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Всего | 1 751 110,88 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 13 590,86 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 737 520,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|  | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.1. | Мероприятие 1. Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Всего | 1 555 273,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 4 664,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 1 550 609,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 2.4.2. | Мероприятие 2. Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Всего | 195 837,58 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 8 926,86 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 186 910,72 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень | Всего |  103 829,95 | 0,000,00 |  0,00  | 0,00 | 0,000,00 |  0,00  |    |
|   |
|   | бюджет городского округа | 517,44 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития жилищного строительства | Всего | 103 829,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | бюджет городского округа | 517,44 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 3.1.1 | Мероприятие. | Всего | 103 829,95 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | бюджет городского округа | 517,44 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 103 312,51 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |   |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  Всего |  280 752,37 | 26 420,94  |    |  29 080,84 | 26 420,94  |  90,85  |  6/26420,94  |
|   | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 230 587,12 |  12 356,09 | 5,35  | 12 359,09 |  12 356,09 | 99,48 |   |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 |  14 061,85 | 28,03  | 16 721,76 |  14 061,85 | 84,09  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
| 4.1. | Основное мероприятие .«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 280 752,37 | 26 420,94  | 9,41  |  29 080,84 | 26 420,94  | 90,85  |   |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 230 587,12 |  12 359,09 | 5,35  | 12 359,09 |  12 359,09 | 99,48  |   |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 |  14 061,85 | 28,03  | 16 721,76 |  14 061,85 | 84,09  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 4.1.1.  | Мероприятие 1Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего |  280 752,37 | 26 420,94  | 9,41   |  29 080,84 | 26 420,94  | 90,85  |  |
|   | бюджет городского округа | 0,00 |  0,00 | 0,00  | 0,00 |  0,00 | 0,00  |  |
|   | федеральный бюджет | 230 587,12 |  12 359,09 | 5,35  | 12 359,09 |  12 359,09 | 100,00  |  |
|   | краевой бюджет  | 50 165,25 |  14 061,85 | 28,03  | 16 721,76 |  14 061,85 | 84,09  |  |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.  | Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  Всего | 843 341,84 |  3 283,41  | 0,39  | 6 741,80 |  3 283,41  | 48,70  | 9/3283,41  |
|   | бюджет городского округа | 29 059,84 | 3 283,41  | 11,30  | 6 741,80 | 3 283,41  | 48,70  |   |
|   | федеральный бюджет | 814 282,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Всего  | 842 662,11  |  3 146,11  | 0,37   | 6 062,05  |  3 146,11  | 51,90  |   |
|   |
|   | бюджет городского округа | 2 8380,10 | 3 146,11  | 11,08  | 6 062,05 | 3 146,11  | 51,90  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0, 00 | 0,00  | 0,00 | 0, 00 | 0,00  |   |
| 5.1.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда» | Всего | 10 473,11 | 952,32  | 9,09  | 2 175,07 | 952,32  | 43,78  |   |
|   | бюджет городского округа | 10 473,11 | 952,32 | 9,09  | 2 175,07 | 952,32 | 43,78  |  |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.2.  | Мероприятие 2. Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 17 907,00 |  2 193,80 | 12,25  | 3 387,00 |  2 193,80 | 64,77  |   |
| бюджет городского округа  | 17 907,00 | 2 193,80  | 12,25  | 3 387,00 | 2 193,80  | 64,77  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет | 0,00 | 0,00  |  0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.3  | Мероприятие 3.Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  | Всего | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| бюджет городского  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Улучшение состояния муниципального имущества | Всего | 679,73 |  137,29 | 20,20  | 679,73 |  137,29 | 20,20  |   |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 137,29  | 20,20  | 679,73 | 137,29  | 20,20  |   |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
| 5.2.1 | Мероприятие.Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Всего | 679,73 | 137,29  | 20,20  | 679,73 | 137,29  | 20,20  |  |
|   | бюджет городского округа | 679,73 | 137,29  | 20,20  | 679,73 | 137,29  | 20,20  |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |
|   | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |   |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027годы | 24,58 | 14742,95 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па.Дополнительное соглашение от 05.02.2020 № 1/65/пс-1 к Соглашению от 29.08.2019 № 65/пс-1 к Соглашению 04.04.2019 о предоставлении в 2019 году субсидий  | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  |
|  | Проектирование и (или) строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов ВКХ | 1125,90 | 111463,79 |
| 2.1 |  |  |  | Соглашение о предоставлении субсидий по твердому топливу из краевого бюджета бюджету муниципального образования от 15 января 2020 года № 11 |
| 2.3 | Обеспечение граждан топливом | 22,00 | 1160,85 |
| 4.1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | 26 420,94 |  |  |