**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Миронова Елена Олеговна  5-83-35  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа  «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 21 0 00 00000 | 000 | 7 167,74 | 12 000,27 | 11 916,14 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 1 00 00000 | 000 | 2 693,82 | 2 672,12 | 2 672,12 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000 | 000 | 2 693,82 | 2 672,12 | 2 672,12 |
| 1.1.1. | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 21 1 01 00000, 21 1 01 S2280  21 1 01 92280 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство системы газоснабжения |  | 902  902 | 0502  0502 | 21 1 01 00000,  21 1 01 S2280  21 1 01 92280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  | 902 | 0502 | 21 1 01 40670 | 400  400 | 2 693,82 | 2 672,12 | 2 672,12 |
| 1.1.4. | Демонтаж неиспользуе-мых газораспредели-тельных устройств |  | 902 | 0502 | 0000000000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 210000000 | 000 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 2.1.1. | Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  | 902 | 0502 | 2120160140 | 800 | 477,64303 | 477,64303 | 477,64303 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  | 902 | 0502 | 21 3 00 00000 | 000 | 3 996,290 | 8 850,51 | 8 766,38 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  | 902 | 0502 | 21 3 01 00000 | 000 | 3 996,29 | 8 850,51 | 8 766,38 |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  | 902 | 0502 | 21 3 01 60110 | 800 | 3 996,29 | 8 850,51 | 8 766,38 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) | 1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление жизнеобеспечения.  МКУ «СЕЗ» | 31.03.2021 | 20.07.2021 | Муниципальный контракт № 220/мк от 28.09.2020 исполнен и оплачен на сумму 2 672,1191 тыс. руб. | Не выполнение обязательств исполнителем по муниципальному контракту № 220/мк |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень | 1. заключение соглашения с ООО «РЭС»  2.Капитальный ремонт объектов электроснабжения. Замена трансформатора в КТП – 1096 в районе бухты «Вальтон» | Управление жизнеобеспечения.  ООО «РЭС» | 31.12.2021 | 15.06.2021 | 1.Соглашение с ООО «РЭС» от 28.05.2021 № 81 о предоставлении субсидии 477, 64303 рублей.  2. 15.06.2021 ООО «РЭС» предоставлен отчет о выполнении капитального ремонта |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей | 1. заключение соглашения с МУП о предоставлении субсидии  2. капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС протяженностью 0,53 км | МУП «Городское хозяйство» | 15.10.2021 |  | 1. 30.06.2021 поступило заявление МУП «Горхоз» о предоставлении субсидии на выполнение капительного ремонта тепловой сети 0,53 км  2. Заключено соглашение с МУП «Горхоз» № 103 от 29.07.2021 о предоставлении субсидии в размере 8 766,38 тыс. рублей | Срок исполнения мероприятия не наступил |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Весь период реализации | | | Текущий период | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** |  |  |  |  |  |  | 3 контракта (соглашения)/  11 916,14 |
| Всего | 436 230,91 | 42475,70 | 9,74 | 12 000,271 | 11 916,142 | 99,30 |  |
| бюджет городского округа | 54 184,61 | 22 017,40 | 40,63 | 9 352,275 | 9 268,146 | 99,10 |  |
| краевой бюджет | 201 726,30 | 20 458,3 | 10,14 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники\* | 180 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/  2  672,119 |
| Всего | 79 348,94 | 3 782,12 | 4,77 | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 213,423 | 1,98 | 24,123 | 24,123 | 100 |  |
| краевой бюджет | 68 580,70 | 3 568,696 | 5,20 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**  Газоснабжение и газификация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/  2  672,119 |
|  | Всего | 79 348,94 | 3 782,12 | 4,77 | 2 672,119 | 2 672,119 |  |  |
| бюджет городского округа | 10 768,24 | 213,423 | 1,98 | 24,123 | 24,123 |  |  |
| краевой бюджет | 68 580,70 | 3 568,696 | 5,20 | 2 647,996 | 2 647,996 |  |  |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1**  Актуализация схемы газоснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 930,00 | 930,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 9,3 | 9,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 920,70 | 920,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Мероприятия 1.2.**  Строительство системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 68000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 67660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.3.** Перевод муниципальных котельных на использование газа (котельная № 4, по ул. Ольховая) |  |  |  |  |  |  | 1 контракт/  2 672,119 |
|  | Всего | 2 693,82 | 2 672,119 | 99,19 | 2 672,119 | 2 672,119 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 2 693,82 | 24,123 | 1 | 24,123 | 24,123 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 2 647,996 | 0 | 2 647,996 | 2 647,996 | 100 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.4.** Демонтаж неиспользуемых газораспределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 7 725,12 | 180,00 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Энергосбережение и развитие энергетики в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Развитие системы электроснабжения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
| Всего | 11 977,98 | 3 577,98 | 29,9 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 619,98 | 3 577,98 | 98,8 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 4200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.**  Разработка схемы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 4 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.2** Строительство сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.3.** Обеспечение сохранности системы электроснабжения городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 477,643 тыс. рублей |
|  | Всего | 5 577,98 | 3 577,98 | 64,14 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| бюджет городского округа | 3 577,98 | 3 577,98 | 100 | 477,643 | 477,643 | 100 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 8 766,38 тыс. рублей |
| Всего | 344 904,01 | 46 554,10 | 13,50 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 27 016,50 | 67,89 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 8 766,38 тыс. рублей |
| Всего | 344 904,01 | 46 554,10 | 13,50 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| бюджет городского округа | 39 796,40 | 27 016,50 | 67,89 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| краевой бюджет | 128 987,60 | 19 537,60 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 176 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.1.**  Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 24 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.2**  Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.3.**  Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.4.**  Капитальный ремонт и ремонт оборудования котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 18 052,77 | 18052,77 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5 | **Мероприятие 3.5**  Капитальный ремонт и ремонт оборудования центральных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.6 | **Мероприятие 3.6**  Капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Заключено 1 соглашение на сумму 8 766,38 тыс. рублей |
| Всего | 283 511,47 | 28 501,33 | 10,1 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| бюджет городского округа | 4 743,63 | 8 963,73 | 188,96 | 8 850,509 | 8 766,38 | 99,05 |  |
| краевой бюджет | 171 767,84 | 19 537,60 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 107 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.7 | **Мероприятие 3.7**  Устройство и капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.8 | **Мероприятие 3.8**  Устройство автоматизированной системы дистанционного диспетчерского управления объектами теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие газоснабжения в**

**городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  «Создание и развитие системы газоснабжения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | 24,1232 | 2 647,996 | Государственная программа Приморского края «Энегоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 939-па.  Соглашение от 18.06.2021  № 45-пр - 93. | Закон Приморского края от 21.04.2021 № 1097-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |