**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2022 год |
| Должность, Ф.И.О., номертелефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Е.А. Чернышева58030 arh@bk.pk.ru |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

**за 2022 год**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы (далее – программа) по сводной бюджетной росписи в 2022 году составил 8260,516 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 1003,864 тыс. руб. (12,15 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

Реализованы мероприятия по разработке документов градостроительной деятельности:

 1.1. Документация по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе дома № 78 по ул. Мичурина городского округа Большой Камень в целях формирования земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей. (МК № 065 от 17.06.2022);

1.2. Документация по планировке территории на линейные объекты – автомобильные дороги в количестве 6 штук (МК № 066 от 20.06.2022):

- Реконструкция автомобильной дороги Гагарина;

- Строительство автомобильной дороги от Дальневосточного завода «Звезда» до Северного мола;

- Реконструкция автомобильной дороги от улицы им. В.А. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый»;

- Строительство автомобильной дороги Зеленая (от улицы Пригородная до микрорайона Зеленый»);

- Реконструкция автомобильной дороги Приморского Комсомола;

- Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп).

На реализацию мероприятий направлено 5290,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 4090,00 тыс. рублей (77,31% бюджетных ассигнований).

Оплата за выполненные работы произведена в 2023 году.

Направление 2.Организация муниципального земельного контроля.

В рамках мероприятия «Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю» выполнены работы по созданию цифрового ортофотоплана по результатам аэрофотосъемки и 3 D модели г. Большой Камень с точностью масштаба 1:1000 (МК № 082 от 08.11.2022).

На реализацию мероприятий направлено 1020,516 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 600 тыс. рублей (58,79% бюджетных ассигнований).

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 1950,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 403,864 тыс. рублей (20,71% бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка объектов муниципального имущества, рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде годовой арендной платы объекта муниципального имущества в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень (приложение № 1).

 Проведены кадастровые работы в отношении объектов муниципального имущества для составления технических и межевых планов (приложение № 2):

- автомобильная дороги общего пользования;

- жилые помещения по ул. Ленина, д. 10;

- земельные участки по ул. Карла Маркса;

- нежилые здания.

На реализацию указанных мероприятий направлено 1200,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 261,024 тыс. рублей (21,75% бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80 тыс. руб. бюджетных средств, произведена уплата транспортного налога в размере 80,00 тыс. рублей. (100% бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены следующие работы (приложение № 3):

- кадастровые работы по образованию 13 земельных участков;

- кадастровые работы по межеванию для постановки объектов на кадастровый учет.

На реализацию указанных мероприятий направлено 670,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. Освоено (заключено контрактов) на сумму 62,839 тыс. рублей (9,38 % бюджетных ассигнований).

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» и включает в себя следующие этапы:

За период 2022 года из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 6 показателей, характеризующих уровень эффективности программы.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:

(100/100+100/100+11,8/10,5+1/1+54/60+4/4+5/5+97/100+97/100+45/100):10х100%

Расчет оценки достижений показателей программы: (1+1+1,1+1+0,9+1+1+0,9+0,9+0,4):10х100=92

Уровень достижения целевого показателя составляет 92% при освоении финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой - 12,5%.

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2022 год. Учитывая, что значение ЭРМП составляет не менее 0,9, эффективность реализации программы признается высокой.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях  |
| 1 | 2 |
| 787 от 15.04.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:1. увеличением финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» на 3100 тыс. рублей в связи с принятием решения о необходимости разработки документации по планировке территории в целях удовлетворения потребности в обеспечении земельными участками семей, имеющих трех и более детей.2. Увеличение финансирования мероприятий в рамках организации муниципального земельного контроля по подпрограмме «Градостроительное развитие городского округа» на 630 тыс. рублей для проведения съемки территории городского округа и составления картографического материала.3. Сокращение финансирования мероприятий по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» на 224 тыс. рублей в связи с уменьшением количества объектов, в отношении которых необходимо осуществить кадастровые работы. |
| 2989 от 19.12.2022 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:1. Продлением срока действия программы до 2025 года в связи с необходимостью проведения дальнейших мероприятий по актуализации генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень с документами территориального планирования Приморского края.Финансирование мероприятий на 2025 год предусматривается в размере 80,00 тыс. рублей по мероприятию «Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа», финансирование прочих мероприятий предусматривается по мере необходимости на текущий период.2. Сокращением финансирования мероприятий по подпрограмме «Градостроительное развитие городского округа» на 4339,48 тыс. рублей в связи с экономией финансовых средств по мероприятию «Разработка документов градостроительной деятельности» в рамках заключенных муниципальных контрактов на разработку документации по планировке территории.3. Объединением мероприятий «Установление границ территориальных зон в натуре» и «Разработка документов градостроительной деятельности» в единое мероприятие «Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности», включающее в себя актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень, а также документацию по планировке территории.4. В связи с установлением мероприятия «Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности», предлагается изменить ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели (индикаторы) муниципальной программы:- в целях исключения дублирования показателей, заменить показатель «Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Большой Камень» на показатель «Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов от установленных границ населенных пунктов Генерального плана городского округа Большой Камень» с установлением значения показателя – 100%;- установить значение показателя «Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень» - 100% с 2022 года;- исключить показатель «Доля поставленных на кадастровый учет красных линий линейных объектов от общего количества линейных объектов» в связи с тем, что в соответствии со ст.42 Градостроительного кодекса РФ, красные линии устанавливаются проектом планировки территории, который разрабатывается на основе генерального плана городского округа Большой Камень;- учитывая активное освоение территории городского округа Большой Камень резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень», в связи с чем предполагается разработка документов по планировке территории, предполагается увеличение доли территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов в 2025 году до 12,5%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 11 |
|  |

**ОТЧЕТ****о достижении значений показателей муниципальной программы** **(подпрограммы) городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы** (наименование муниципальной подпрограммы)**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов от установленных границ населенных пунктов Генерального плана городского округа Большой Камень | % | 0 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | - |
| 2. | Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень | % | 0 | 100 | 100 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | - |
| 3. | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 10,5 | 10,5 | 11,8 | СДП = ЗПф / ЗПп1,12 | За период 2022 года разработано ДПТ на 162,34 га |
| 4. | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 1 | 1 | 1 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | - |
| 5. | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 54 | 60 | 54 | СДП = ЗПф / ЗПп0,90 | Отклонение от установленного значения показателя из-за отсутствия финансирования |
| 6. | Количество разработанных документов стратегического планирования | ед. | 4 | 4 | 4 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | - |
| 8 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 4 | 5 | 5 | СДП = ЗПф / ЗПп1 | Проведение работ осуществлялось собственным оборудованием при определении границ объектов |
| Подпрограмма 2 |
| 1. | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 87,5 | 100 | 97 | СДП = ЗПф / ЗПп0,97 | Причинами отклонения от целевого показателя на плановый период послужили то, что по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось, а часть работ перенесена на 2023 год |
| 2. | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 87,5 | 100 | 97 | СДП = ЗПф / ЗПп0,97 |
| 3. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 33,8 | 100 | 45 | СДП = ЗПф / ЗПп0,45 | Причиной отклонения от целевого показателя на плановый период послужило не реализованное мероприятие по межеванию земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. |

|  |
| --- |
| Приложение № 12 |
|  |

**ОТЧЕТ****о расходовании бюджетных ассигнований бюджета****городского округа на реализацию муниципальной** **программы городского округа Большой Камень** **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 8340,51 | 8260,51 | 1003,86 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 6390,51 | 6310,51 | 600,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 5290,0 | 5290,0 | 0 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 5290,0 | 5290,0 | 0 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  |
| 1.1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | Управление архитектуры и градостроительства | 000 | 0000 | 1210121580 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1100,51 | 1020,51 | 600,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 1100,51 | 1020,51 | 600,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,0 | 1950,0 | 403,86 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1950,0 | 1950,0 | 403,86 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,00 | 1200,00 | 261,02 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 670,00 | 670,00 | 62,84 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 13 |
| 39 |

**ОТЧЕТ****о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий****муниципальной программы городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | апрель | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | апрель | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Установление границ территориальных зон в натуре | январь | март | январь | сентябрь | Постановка границ 31 территориальной зоны на государственный кадастровый учет | Поставлено на учет 31 граница территориальных зон  |  |
|  | Контрольное событие 1*Направление сведений о границах территориальных зон в Росреестр* | январь | январь | январь | сентябрь | Постановка границ 31 территориальной зоны на государственный кадастровый учет | Поставлено на учет 31 граница территориальных зон |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Разработка документов градостроительной деятельности: | январь | декабрь | февраль | декабрь | Утверждение документации по планировке территории (далее – ДПТ | Утверждено 7 ДПТ |  |
|  | Контрольное событие 1*Подготовка решений о разработке ДПТ:**- по ул. Мичурина г. Большой Камень для многодетных семей;**- для размещения 6 линейных объектов* | январь | декабрь | февраль | декабрь | Постановление о подготовке документации по планировке территории2021  | Постановление № 357 от 22.02.2022 2021  |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | апрель | июнь | апрель | июнь | Заключение двух контрактов | МК 065 от 17.06.2022МК № 066 от 20.06.2022 |  |
|  | Контрольное событие 3*Разработка ДПТ* | июнь | ноябрь | июнь | декабрь | Согласование ДПТ | Согласовано 7 ДПТ |  |
|  | Контрольное событие 4*Утверждение ДПТ* | ноябрь | ноябрь | декабрь | декабрь | Утверждение ДПТ | Утверждено 7 ДПТ |  |
| 1.1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | январь | декабрь | сентябрь | ноябрь |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | сентябрь | ноябрь | ноябрь | декабрь | Создание цифрового ортофотоплана | Подготовлен цифровой ортофотоплан | - |
|  | Контрольное событие 1*Определение территории для*  *аэрофотосъемки*  | август | август | август | август | Определение территории | Общая площадь территории 15 км2  + 2.5 км2 |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципального контракта* | сентябрь | октябрь | сентябрь | ноябрь | Заключение контракта | МК № 082 от 08.11.2022 | - |
|  | Контрольное событие 3Создание цифрового ортофотоплана | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Создание цифрового ортофотоплана | Подготовлен цифровой ортофотоплан |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2Демонтаж самовольно установленных объектов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль | декабрь | Регистрация 40 объектов недвижимости в муниципальную собственность | Зарегистровано 33 объекта |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | январь | январь | январь | 40 объектов | 40 объекта |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | февраль | декабрь | февраль | декабрь | Заключение муниципальных контрактов | Заключено 15 контрактов |  |
|  | Контрольное событие 3*Определении рыночной стоимости объектов и проведение кадастровых работ* | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Проведена оценка 16 объектов и кадастровые работы в отношении 17 объектов |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | март | январь | март | Уплата транспортного налога | Исполнено |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | май | август | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Поставлено на кадастровый учет 13 объектов |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | апрель | январь | апрель | 15 объектов | 15 объектов |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | май | декабрь | май | август | - | 4 контракта |  |
|  | Контрольное событие 3*Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков* | июнь | декабрь | июнь | декабрь | Образование 15 земельных участков | Поставлено на кадастровый учет 13 объектов |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 14 |
| 396 |

**ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании** **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию** **муниципальной программы** **городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы** (наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | 30690,51 | 21313,86 | 69,4 | 8260,51 | 1003,86 | 12,15 | 22/1003,86 |
|  | Всего | 30690,51 | 21313,86 | 69,4 | 8260,51 | 1003,86 | 12,15 | 22/1003,86 |
|  | бюджет городского округа | 30690,51 | 21313,86 | 69,4 | 8260,51 | 1003,86 | 12,15 | 22/1003,86 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 22480,58 | 14890,07 | 66,23 | 6310,51 | 600,00 | 9,51 | 1/600 |
|  | Всего | 22480,58 | 14890,07 | 66,23 | 6310,51 | 600,00 | 9,51 | 1/600 |
|  | бюджет городского округа | 22480,58 | 14890,07 | 66,23 | 6310,51 | 600,00 | 9,51 | 1/600 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 18661,46 | 12571,46 | 67,36 | 5290,00 | 0 | 0 | 2/4090 |
|  | Всего | 18661,46 | 12571,46 | 67,36 | 5290,00 | 0 | 0 | 2/4090 |
|  | бюджет городского округа | 18661,46 | 12571,46 | 67,36 | 5290,00 | 0 | 0 | 2/4090МК № 065 от 17.06.20221290,00 тыс. рубМК № 066 от 20.06.20222800,000 тыс. руб.(освоено 0,00 тыс. руб) |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 3819,12 | 2318,61 | 60,71 | 1020,51 | 600,00 | 58,79 | 1/600,00МК № 082 от 08.11.2022600,00 тыс. руб(освоено 600,00 тыс. руб) |
|  | Всего | 3819,12 | 2318,61 | 60,71 | 1020,51 | 600,00 | 58,79 | 1/600 |
|  | бюджет городского округа | 3819,12 | 2318,61 | 60,71 | 1020,51 | 600,00 | 58,79 | 1/600 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86 |
|  | Всего | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86 |
|  | бюджет городского округа | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86*Муниципальные контракты**№ 24 от 14.02.2022 – 21000,00 руб.**№ 021 от 09.03.2022 – 7462,50руб.* *№ 022 от 11.03.2022 – 8623,33 руб.**№ 029 от 22.03.2022 – 5638,33 руб.**№ 032 от 08.04.2022 – 7462,50 руб.* *№ 035 от 08.04.2022 – 8000,00 руб.* *№ 039 от 25.04.2022 – 22839,45 руб.* *№ 043 от 11.05.2022 – 79663,11 руб.* *№ 046 от 16.05.2022 – 4975,00 руб.**№ 133 от 09.09.2022 – 29000,00 руб.**№ 148 от 12.10.2022 – 70000,00 руб.**№ 160 от 27.10.2022 – 15000,00 руб.**№ 179 от 12.10.2022 – 10000,00 руб.**№ 180 от 02.12.2022 – 7000,00 руб.**№ 181 от 02.12.2022 – 10000,00 руб.**№ 182 от 02.12.2022 – 10000,00 руб.**№ 183 от 02.12.2022 – 10000,00 руб.**№ 169 от 09.11.2022 – 100000,00 руб.**№ 182 от 22.12.2022 – 10000,00 руб.**№ 170 от 10.11.2022 – 40000,00 руб.**№ 178 от 02.12.2022 – 35000,00 руб.**Трансп. налог 80000,0 руб**(Освоено 403,86 тыс. р)* |
|  | Всего | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86 |
|  | бюджет городского округа | 8209,91 | 6019,91 | 73,32 | 1950,00 | 403,86 | 20,71 | 19/403,86 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

|  |
| --- |
| Приложение № 15 |
|  |

**ОТЧЕТ****о выполнении показателей муниципальных заданий** **на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** **муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы** **городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание | -- | - | - | - | - |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы) | - | - | - | - | - |

 |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |
| 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа | 6310,51 | 0 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | 5290,00 | 0 | - | - |
| 1.1.1 | Установление границ территориальных зон в натуре | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.2 | Разработка документов градостроительной деятельности | 5290,00 | 0 | - | - |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | 1020,51 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | 1020,51 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 1950,00 | 0 | - | - |
| 2.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 1200,00 | 0 | - | - |
| 2.1.2 | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | 80,00 | 0 | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 670,00 | 0 | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 0 | 0 | - | - |

Приложение № 1

**Работы по оценке рыночной стоимости объектов**

**муниципального имущества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Местоположение | Вид оценки |
| 1 | Нежилое помещение25:36:010201:7653 | г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 29, пом. 23 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 2 | Двухэтажное здание 25:36:010201:14896 | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 14 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 3 | Земельный участок25:36:010201:298 | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 14 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 4 | Нежилое помещение25:36:000000:1737 | г. Большой Камень, ул. Горького, д. 27а | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 5 | Нежилое помещение25:36:010201:13653 | г. Большой Камень, ул. им. В.А. Маслакова, д. 1 пом. 5а | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 6 | Нежилое помещение25:36:010201:28456 | г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 9, пом. 9 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 7 | Земельный участок25:36:010102:2105 | г. Большой Камень, ул. Зеленая | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 8 | Нежилое помещение25:36:010101:10371 | г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 25 | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 9 | Сооружение25:36:000000:1936 | г. Большой Камень, ул. Садовая | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 10 | Нежилое помещение25:36:010201:7653 | г. Большой Камень, ул. Гагарина, д.29, пом. 23 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 11 | Нежилое помещение25:36:000000:1366 | г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 10Б | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 12 | Сооружение электроэнергетики25:36:010201:16828 | г. Большой Камень, от здания суда по ул. Горького до здания ОВД по ул. Ленина | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 13 | Сооружение электроэнергетики25:36:010201:16829 | г. Большой Камень, ул. Хлебозаводская | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 14 | Сооружение электроэнергетики25:36:010201:16830 | г. Большой Камень, ул. Ленина, 24, 26,28, 32, ул. Лебедева, 11, 9 | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 15 | Сооружение электроэнергетики25:36:000000:1936 | г. Большой Камень, ул. Садовая | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 16 | Здание котельной25:36:050101:1558 | с. Петровка, ул. Вокзальная, д. 38 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 17 | Земельный участок 25:36:050101:996 | с. Петровка, ул. Вокзальная, д. 38 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 18 | Моторное судно YAMAHA FR-27 | г. Большой Камень | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 19 | Нежилое помещение25:36:010201:15356 | г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, д. 8 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |
| 20 | Земельный участок 25:36:010201:1278 | г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, д. 12а | Оценка рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной ставки арендной платы пользования муниципальным имуществом |
| 21 | Сети теплоснабжения протяженностью 278,28 м | С. Петровка, ул. Вокзальная, д. 38 | Оценка рыночной стоимости объекта муниципального имущества |

Приложение № 2

**Кадастровые работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Местоположение | Цель выполнения работ |
| 1 | земельный участок с кадастровым номером 25:36:010203:3008 | г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 57 а | уточнение местоположения земельных участков  |
| 2 | земельный участок с кадастровым номером 25:36:010203:3007 | г. Большой Камень, Карла Маркса, д. 57 | уточнение местоположения земельных участков |
| 3 | жилое помещение (две комнаты | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 10, кв.15 | составление технического плана для постановки на кадастровый учет |
| 4 | жилое помещение (две комнаты) | г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 10, кв.8, ком.5,6 | составление технического плана для постановки на кадастровый учет |
| 5 | Здание – котельная площадью 163,8 кв.м с кадастровым номером 25:36:040101:861 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 6 | Здание – котельная площадью 50,60 кв.м с кадастровым номером 25:36:050101:1558 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 7 | Здание – котельная площадью 660,70 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1082 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 8 | Здание – котельная №2 площадью 288,10 кв.м с кадастровым номером 25:36:010102:666 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 9 | Здание котельной установки УКТМ-1 котельная № 4 площадью 31,60 с кадастровым номером 25:36:000000:357 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 10 | Модульный тепловой пункт площадью 11,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:420 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 11 | Здание ЦТП-1 площадью 214,30 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:385 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 12 | Часть здания (ЦТП-3) площадью 303,50 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1642 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 13 | Часть здания ЦТП-4 площадью 477,80 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1406 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 14 | Здание ЦТП -5 площадью 580,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:249 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 15 | Здание ЦТП 6-7 площадью 576,7 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:534 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 16 | Здание ЦТП -8 площадью 197,50 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:255 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 17 | Помещение ЦТП -9 площадью 350,60 кв.м с кадастровым номером 25:36:000000:1110 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 18 | Здание котельной площадью 116,3 кв.м с кадастровым номером 25:36:050101:1363 | г. Большой Камень | составление технического плана для уточнения местоположения объектов недвижимости на земельных участках |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к базе отдыха «Водолей» | г. Большой Камень | составление технического плана для исправления реестровой ошибки |

Приложение № 3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков на территории городского округа Большой Камень

Описание объекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории (номер, дата)  | Площадь образуемого участка (кв. м) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
|  | № 90 от 18.01.2022 | 4823 | Спортивные базы |
|  | № 3210 от 20.12.2021 | 1916 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | № 952 от 21.04.2021 | 957 | Улично-дорожная сеть |
|  | № 1968 от 09.09.2022 | 15291 | Благоустройство территории |
|  | № 2012 от 15.09.2022 | 2926 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | № 2314 от 19.10.2022 | 547 | Бытовое обслуживание, магазины |
|  | № 2316 от 21.10.2022 | 3778 | Многоэтажная жилая застройка |
|  | № 2315 от 21.10.2022 | 5598 | Многоэтажная жилая застройка |
|  | № 1854 от 30.08.2022 | 131531 | Производственная деятельность |
|  | № 1848 от 30.08.2022 | 54 | Хранение автотранспорта |
|  | № 1853 от 30.08.2022 | 80 | Хранение автотранспорта |
|  | № 1551 от 25.07.2022 | 11372 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | № 1551 от 25.07.2022 | 1408 | Предоставление коммунальных услуг |

1. Выполнение кадастровых работ для составления технического плана

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект учета | Местоположение | Цель выполнения работ |
| 1 | Строительство парка «Народный» | г. Большой Камень, земельный участок 25:36:010201:17000 | Для постановки объекта на кадастровый учет |
| 2 | Строительство проезда от ул. Степана Лебедева до ОВД» | г. Большой Камень, земельные участки 25:36:010201:915, 25:36:010201:1150, 25:36:010201:14819 | Для постановки объекта на кадастровый учет |