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                                                                                                                                              			 Приложение № 6
                                                                                                                                         к постановлению администрации 
                                                                                                                                            городского округа Большой Камень
                                                                                                                                              ___
                                                                                                                                         от _________№________


«Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень
от 14.12.2017 № 1611





ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных жилых домов и перечень работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Большой Камень»



	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень работ
	Срок выполнения работ



	1
	2
	3
	4

	1
	г. Большой Камень, ул. Маслакова, д. д. 16-16а
	ремонт внутридворового проезда, оборудование детской площадки
	2018

	2
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. д. 5а-5б
	ремонт внутридворового проезда, оборудование детской площадки
	2018

	3
	г. Большой Камень, ул. Долгова, д. 3, 5- ул. Ленина, д. 6
	ремонт внутридворового проезда
	2018

	4
	г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 2
	ремонт внутридворовой дороги
	2018

	5
	г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 20- ул. имени Ф.М. Русецкого, д. д. 3-5
	оборудование детской площадки
	2018

	6
	г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 16
	оборудование детской площадки
	2019

	7
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. д. 7а-7б
	оборудование детской площадки
	2018

	8
	г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 11
	оборудование детской площадки
	2018

	9
	г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. д. 2, 5, 9
	оборудование детской площадки
	2019-2025

	10
	г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 39
	ремонт внутридворового проезда
	2019

	11
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. д. 10а-12а
	ремонт внутридворового проезда
	2019

	12
	г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, д. 3
	оборудование спортивной площадки, 
ремонт внутридворовой дороги
	2020

	13
	г. Большой Камень, ул. Академика Крылова, д. 14
	ремонт внутридворовой дороги
	2020

	14
	г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д. 12а
	ремонт внутридворовой дороги
	2020 - 2025

	15
	г. Большой Камень, ул. Блюхера, д. 13
	оборудование детской площадки
	2020

	16
	г. Большой Камень, ул. Дзержинского, д. 5.
	оборудование детской площадки,
ремонт внутридворовой дороги
	2020

	17
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 16
	оборудование детской площадки
	2020

	18
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 20
	оборудование спортивной площадки
	2020

	19
	г. Большой Камень, ул. Ленина, д. 21
	оборудование детской площадки
	2020

	20
	г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 38
	оборудование спортивной площадки
	2020

	21
	г. Большой Камень, 
ул. Приморского Комсомола, д. 33
	оборудование детской площадки
	2020

	22
	с. Петровка, ул. Школьная, д. 1
	оборудование детской площадки
	2020

	23
	г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. д. 1-3-5
	оборудование детской площадки
	2021

	24
	г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. д. 41-43-45
	оборудование детской площадки
	2021

	25
	г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. д. 12-14-16
	оборудование детской и спортивной площадки
	2021

	26
	г. Большой Камень, ул. Курчатова, д. 20
	оборудование детской площадки
	2027

	27
	г. Большой Камень, ул. Курчатова, д.25
	оборудование детской площадки
	2027

	28
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д.27
	оборудование детской площадки
	2027

	29
	г. Большой Камень, ул. Лазо, д. 10
	оборудование детской площадки
	2027

	30
	г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 21
	оборудование детской площадки
	2027

	31
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 21а
	оборудование детской площадки
	2027

	32
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 23
	оборудование детской площадки
	2027

	33
	г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 1
	оборудование детской площадки
	2027

	34
	г. Большой Камень, ул. Маслакова, д. д. 1, 14
	оборудование детской площадки
	2027

	35
	г. Большой Камень, ул. Курчатова, д. 27
	оборудование спортивной площадки
	2027

	36
	г. Большой Камень, ул. Курчатова, д. 22
	оборудование детской площадки
	2027

	37
	г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 18-20
	ремонт внутридворовой дороги, асфальтирование придомовых территорий, ремонт лестницы с подходами, укладка брусчатки
	2025

	38
	г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова. д.12, 12А,14
	благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, устройство освещения, установка скамеек, урн. Устройство ограждения клумб).
	2026

	39
	г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова. д.12 А, 
	благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, устройство освещения, установка скамеек, урн. Устройство ограждения клумб).
	2026

	40
	г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова. д.14
	благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, устройство освещения, установка скамеек, урн. Устройство ограждения клумб).
	2026

	41
	г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова. д.16, 
	благоустройство дворовых территорий (асфальтирование, устройство освещения, установка скамеек, урн. Устройство ограждения клумб).
	2026

	42
	г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.7
	Асфальтирование дворовой территории. Устройство освещения, установка скамеек, урн
	2027

	[bookmark: _GoBack]43
	г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.8
	Асфальтирование дворовой территории. Устройство освещения, установка скамеек, урн
	2027

	44
	г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, д.12
	Асфальтирование дворовой территории. Устройство освещения, установка скамеек, урн
	2027

	45
	г. Большой Камень, ул. Адмирала Макарова, д.8
	Асфальтирование дворовой территории. Устройство освещения, установка скамеек, урн
	2027





_____________»


