|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа Большой Камень «____»______________202__г. «Приложение № 6 к муниципальной программе «Дороги городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ресурсном обеспечении реализации муниципальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| программы «Дороги городского округа Большой Камень» за счет средств бюджета городского округа Большой Камень и прогнозная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджетов и внебюджетных источников II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего II этап | Всего по МП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Дороги городского округа Большой Камень» | Всего | 264 600,68 | 232 264,01 | 162 788,59 | 589 997,80 | 1 511 372,95 | 1 868 896,73 | 1 974 052,42 | 1 314 452,42 | 7 918 425,60 | 8 893 786,68 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 286,01 | 76 132,45 | 63 922,04 | 60 897,80 | 72 910,47 | 90 639,86 | 87 852,42 | 87 852,42 | 542 493,47 | 854 053,91 |
|  |  | краевой бюджет | 262 314,67 | 109 221,64 | 988,67 | 212 300,00 | 1 005 862,48 | 731 656,87 | 839 600,00 | 180 000,00 | 3 341 944,33 | 3 782 010,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 46 909,92 | 97 877,88 | 316 800,00 | 432 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 4 033 987,80 | 4 257 722,30 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» | Всего | 264 600,68 | 232 264,01 | 162 788,59 | 589 997,80 | 1 511 372,95 | 1 868 896,73 | 1 974 052,42 | 1 314 452,42 | 7 918 425,60 | 8 893 786,68 |
|  |  | бюджет городского округа | 2 286,01 | 76 132,45 | 63 922,04 | 60 897,80 | 72 910,47 | 90 639,86 | 87 852,42 | 87 852,42 | 542 493,47 | 854 053,91 |
|  |  | краевой бюджет | 262 314,67 | 109 221,64 | 988,67 | 212 300,00 | 1 005 862,48 | 731 656,87 | 839 600,00 | 180 000,00 | 3 341 944,33 | 3 782 010,47 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 46 909,92 | 97 877,88 | 316 800,00 | 432 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 4 033 987,80 | 4 257 722,30 |
| 1. | Основное мероприятие Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Всего | 128 764,36 | 168 927,99 | 63 922,04 | 60 897,80 | 4 220,95 | 237 549,39 | 237 549,39 | 237 549,39 | 1 139 381,31 | 1 832 850,63 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 237,11 | 75 331,95 | 63 922,04 | 60 897,80 | 4 220,95 | 87 549,39 | 87 549,39 | 87 549,39 | 468 258,02 | 813 260,07 |
|  |  | краевой бюджет | 127 527,25 | 93 596,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 671 123,29 | 1 019 590,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 734,50 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 14 128,38 | 87 484,64 | 16 085,91 | 0,00 | 0,00 | 105 263,16 | 105 263,16 | 105 263,16 | 433 488,41 | 755 784,54 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 16 085,91 | 0,00 | 0,00 | 5 263,16 | 5 263,16 | 5 263,16 | 31 875,39 | 67 139,60 |
|  |  | краевой бюджет | 14 128,38 | 87 484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 401 613,02 | 688 644,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 734,50 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 43 634,99 | 6 770,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 631,58 | 52 631,58 | 52 631,58 | 208 300,14 | 286 293,90 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 237,11 | 6 770,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631,58 | 2 631,58 | 2 631,58 | 15 902,26 | 32 460,67 |
|  |  | краевой бюджет | 42 397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 192 397,88 | 253 833,23 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | Всего | 71 000,99 | 74 672,94 | 47 836,13 | 60 897,80 | 4 220,95 | 79 654,65 | 79 654,65 | 79 654,65 | 497 592,76 | 745 772,19 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 68 561,54 | 47 836,13 | 60 897,80 | 4 220,95 | 79 654,65 | 79 654,65 | 79 654,65 | 420 480,37 | 668 659,80 |
|  |  | краевой бюджет | 71 000,99 | 6 111,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 112,39 | 77 112,39 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | 135 836,32 | 63 336,02 | 98 866,55 | 529 100,00 | 1 507 152,00 | 1 631 347,34 | 1 736 503,03 | 1 076 903,03 | 6 779 044,29 | 6 981 201,55 |
|  |  | бюджет городского округа | 1 048,90 | 800,50 | 0,00 | 0,00 | 68 689,52 | 3 090,47 | 303,03 | 303,03 | 74 235,45 | 85 793,84 |
|  |  | краевой бюджет | 134 787,42 | 15 625,60 | 988,67 | 212 300,00 | 1 005 862,48 | 581 656,87 | 689 600,00 | 30 000,00 | 2 670 821,04 | 2 762 419,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 46 909,92 | 97 877,88 | 316 800,00 | 432 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 4 033 987,80 | 4 132 987,80 |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Всего | 79 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 303,03 | 30 303,03 | 30 303,03 | 170 172,30 | 207 806,72 |
|  |  | бюджет городского округа | 634,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 | 303,03 | 1 543,20 | 8 935,20 |
|  |  | краевой бюджет | 78 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 168 629,10 | 207 806,72 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | Всего | 0,00 | 11 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 772,50 | 131 371,55 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751,99 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 11 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 772,50 | 30 619,56 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 10 498,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 498,13 | 11 094,74 |
|  |  | бюджет городского округа | 79,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35 | 675,96 |
|  |  | краевой бюджет | 10 418,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 418,78 | 10 418,78 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 5 799,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799,25 | 6 324,26 |
|  |  | бюджет городского округа | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 48,48 |
|  |  | краевой бюджет | 5 757,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757,58 | 6 275,78 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 185 179,82 |
|  |  | бюджет городского округа | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 120,53 |
|  |  | краевой бюджет | 3 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 472,00 | 185 059,29 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 1 700,00 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,78 | 2 960,59 |
|  |  | бюджет городского округа | 13,60 | 725,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,38 | 830,02 |
|  |  | краевой бюджет | 1 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686,40 | 2 130,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 28 604,78 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612,65 | 60 097,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 228,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,32 | 631,15 |
|  |  | краевой бюджет | 28 376,46 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384,33 | 59 466,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 395,00 | 32 974,70 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 32 479,70 |
|  |  | краевой бюджет | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 889,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 089,82 | 30 616,05 |
|  |  | бюджет городского округа | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 203,16 | 29 729,39 |
|  |  | краевой бюджет | 886,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,66 | 886,66 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от Карла Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 2 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 587,41 | 0,00 | 0,00 | 99 360,01 | 100 034,82 |
|  |  | бюджет городского округа | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,87 | 0,00 | 0,00 | 968,21 | 1 060,67 |
|  |  | краевой бюджет | 2 770,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 621,54 | 0,00 | 0,00 | 98 391,80 | 98 974,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 2 293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 102 293,52 | 102 384,81 |
|  |  | бюджет городского округа | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 109,64 |
|  |  | краевой бюджет | 2 275,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 102 275,17 | 102 275,17 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекс «Звезда» до микрорайона «Новый», 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 3 884,07 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 884,07 | 271 884,07 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84 | 38,84 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 3 845,23 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 845,23 | 271 845,23 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 м, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 569,32 | 0,00 | 0,00 | 89 569,32 | 89 569,32 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,69 | 0,00 | 0,00 | 895,69 | 895,69 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 673,63 | 0,00 | 0,00 | 88 673,63 | 88 673,63 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 587,58 | 0,00 | 0,00 | 92 587,58 | 92 587,58 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,88 | 0,00 | 0,00 | 925,88 | 925,88 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 661,70 | 0,00 | 0,00 | 91 661,70 | 91 661,70 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. | Строительство автомобильной дороги, в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20. | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 0,00 | 35,88 | 53 354,55 | 395 100,00 | 553 100,00 | 1 141 300,00 | 1 606 200,00 | 1 046 600,00 | 4 795 690,43 | 4 795 690,43 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 35,88 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 533,55 | 78 300,00 | 120 500,00 | 94 700,00 | 559 600,00 | 0,00 | 853 633,55 | 853 633,55 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 52 821,00 | 316 800,00 | 432 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 1 046 600,00 | 3 942 021,00 | 3 942 021,00 |
| 2.21. | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | Всего | 20,01 | 46 909,92 | 45 512,00 | 0,00 | 758 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 393,93 | 851 393,93 |
|  |  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 589,52 | 7 589,52 |
|  |  | краевой бюджет | 20,01 | 0,00 | 455,12 | 0,00 | 751 362,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 837,61 | 751 837,61 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 46 909,92 | 45 056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 966,80 | 91 966,80 |

_________________»