Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Большой Камень

от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

**ПЛАН**

**работ и мероприятий по благоустройству городского округа Большой Камень**

**в период проведения двухмесячника с 1 апреля по 31 мая 2024 года**

| №п/п | Наименование работи мероприятий | Организации,предприятия и участники, ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1. **Санитарная уборка территории городского округа**
 |
| 1.1 | Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений и прилегающих к ним территорий | Руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 1.2 | Уборка территорий, прилегающих к котельным, тепловым пунктам, теплотрассам | ООО «Новая энергетика» |  |
| 1.3 | Уборка территорий, прилегающих трансформаторным подстанциям, линиям электропередач | Филиал ОАО ДРСК, ООО РЭС, ООО ТЭСК |  |
| 1.4 | Уборка территорий, прилегающих к объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочным станциям | Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели | Контроль – отдел развития предпринимательства |
| 1.5 | Уборка территорий, прилегающих к объектам здравоохранения | ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России |  |
| 1.6 | Уборка территорий, прилегающих к строительным площадкам  | Застройщики  |  |
| 1.7 | Уборка территорий, прилегающих к гаражно-строительным кооперативам  | Председатели ГСК |  |
| 1.8 |  Организация работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, фасадов многоквартирных домов, посадке зеленых насаждений  | Управляющие компании, ТСЖ |  |
| 1.9 | Благоустроительные работы в границах частных домовладений, в т.ч.: - очистка территории, прилегающей к домовладениям в радиусе 5 м;- очистка водостоков в радиусе 5 м от границ домовладений;- установка на домах указателей с наименованием улиц и номером дома, обеспечить их освещение | Собственники частных домовладений |  |
| 1.10 | Выполнить работы по благоустройству на дорогах города:побелку бордюр;окраску леерных ограждений вдоль проезжей части по «гостевому маршруту», кронштейнов светофоров, стоек дорожных знаков;ремонт павильонов автобусных остановок по автобусному маршруту «Большой Камень – Новый Мир», окраска скамеек и урн;* обновить разметку на дорогах, восстановить разметку пешеходных переходов
 | ООО Карьер ДВ | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.11 | Произвести уборку пешеходных дорожек, придомовых и внутриквартальных проездов от мусора и остатков пескосоляной смеси  | ИП Соколова Н.ЛООО Фриз БКМУП городского округа Большой Камень «Горхоз» ООО Атеста | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.12 | Контроль за своевременным закрытием ордеров на земляные работы, не требующих восстановления асфальтобетонного покрытия | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |  |
| 1.13 | Организовать работы по ремонту рекламных конструкций и проконтролировать их выполнение | Собственники рекламных конструкций | Управление имущественных отношений  |
| 1.14 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок  | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз», МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |  |
| 1.15 | Организовать уборку пустырей  | МКУ «Служба единого заказчика»+Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  |
| 1.16 | Организовать уборку прибрежных зон отдыха горожан  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень + МКУ «СЕЗ» |  |
| 1.17 | Произвести работы по вывозу крупногабаритного мусора от контейнерных площадок | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.18 | Организовать вывоз веток с общественных территорий города  | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.19 | Очистить от объявлений, надписей столбы уличного освещения | ООО Фриз БК | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.20 | Организовать на полигоне ТБО прием отходов, образующихся от уборки территории городского округа | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» |  |
| 1. **Озеленение**
 |
| 2.1 | Произвести обрезку деревьев и кустарников, санитарную вырубку деревьев, обрезку веток деревьев, в том числе с применением автовышки с последующим вывозом | ИП Соколова Н.Л | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 2.2 | Завоз растительного грунта по заявлениям граждан  | ИП Соколова Н.Л | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 2.3 | Выполнить обустройство клумб на территории образовательных учреждений учреждений (уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборкасучьев и вывоз деревьев и кустарников, очистка газонов, побелка деревьев, бордюр, очистка ливневок, текущий ремонт детских и спортивных площадок)  | Школы, дошкольные учреждения | Контроль управление образования |

Перечень работ может уточняться по решению Штаба по проведению двухмесячника и субботника