Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Большой Камень

от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

**ПЛАН**

**работ и мероприятий по благоустройству городского округа Большой Камень**

**в период проведения двухмесячника с 1 апреля по 31 мая 2024 года**

| №  п/п | | Наименование работ  и мероприятий | Организации,  предприятия и участники, ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1. **Санитарная уборка территории городского округа** | | | | |
| 1.1 | Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений и прилегающих к ним территорий | | Руководители предприятий, организаций, учреждений |  |
| 1.2 | Уборка территорий, прилегающих к котельным, тепловым пунктам, теплотрассам | | ООО «Новая энергетика» |  |
| 1.3 | Уборка территорий, прилегающих трансформаторным подстанциям, линиям электропередач | | Филиал ОАО ДРСК, ООО РЭС, ООО ТЭСК |  |
| 1.4 | Уборка территорий, прилегающих к объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочным станциям | | Руководители предприятий, индивидуальные предприниматели | Контроль – отдел развития предпринимательства |
| 1.5 | Уборка территорий, прилегающих к объектам здравоохранения | | ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России |  |
| 1.6 | Уборка территорий, прилегающих к строительным площадкам | | Застройщики |  |
| 1.7 | Уборка территорий, прилегающих к гаражно-строительным кооперативам | | Председатели ГСК |  |
| 1.8 | Организация работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, фасадов многоквартирных домов, посадке зеленых насаждений | | Управляющие компании, ТСЖ |  |
| 1.9 | Благоустроительные работы в границах частных домовладений, в т.ч.:  - очистка территории, прилегающей к домовладениям в радиусе 5 м;  - очистка водостоков в радиусе 5 м от границ домовладений;  - установка на домах указателей с наименованием улиц и номером дома, обеспечить их освещение | | Собственники частных домовладений |  |
| 1.10 | Выполнить работы по благоустройству на дорогах города:  побелку бордюр;  окраску леерных ограждений вдоль проезжей части по «гостевому маршруту», кронштейнов светофоров, стоек дорожных знаков;  ремонт павильонов автобусных остановок по автобусному маршруту «Большой Камень – Новый Мир», окраска скамеек и урн;   * обновить разметку на дорогах, восстановить разметку пешеходных переходов | | ООО Карьер ДВ | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.11 | Произвести уборку пешеходных дорожек, придомовых и внутриквартальных проездов от мусора и остатков пескосоляной смеси | | ИП Соколова Н.Л  ООО Фриз БК  МУП городского округа Большой Камень «Горхоз»  ООО Атеста | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.12 | Контроль за своевременным закрытием ордеров на земляные работы, не требующих восстановления асфальтобетонного покрытия | | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |  |
| 1.13 | Организовать работы по ремонту рекламных конструкций и проконтролировать их выполнение | | Собственники рекламных конструкций | Управление имущественных отношений |
| 1.14 | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок | | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз», МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |  |
| 1.15 | Организовать уборку пустырей | | МКУ «Служба единого заказчика»+Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  |
| 1.16 | Организовать уборку прибрежных зон отдыха горожан | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень + МКУ «СЕЗ» |  |
| 1.17 | Произвести работы по вывозу крупногабаритного мусора от контейнерных площадок | | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.18 | Организовать вывоз веток с общественных территорий города | | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.19 | Очистить от объявлений, надписей столбы уличного освещения | | ООО Фриз БК | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 1.20 | Организовать на полигоне ТБО прием отходов, образующихся от уборки территории городского округа | | МУП городского округа Большой Камень «Горхоз» |  |
| 1. **Озеленение** | | | | |
| 2.1 | Произвести обрезку деревьев и кустарников, санитарную вырубку деревьев, обрезку веток деревьев, в том числе с применением автовышки с последующим вывозом | | ИП Соколова Н.Л | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 2.2 | Завоз растительного грунта по заявлениям граждан | | ИП Соколова Н.Л | Контроль МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |
| 2.3 | Выполнить обустройство клумб на территории образовательных учреждений учреждений (уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка  сучьев и вывоз деревьев и кустарников, очистка газонов, побелка деревьев, бордюр, очистка ливневок, текущий ремонт детских и спортивных площадок) | | Школы, дошкольные учреждения | Контроль управление образования |

Перечень работ может уточняться по решению Штаба по проведению двухмесячника и субботника